| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 967 919 |  | руб. | Смета на сумму: | 967 919 | руб. |  |  |
| Директор |  |  |  | Исполнительный директор |  |  |  |  |
| МКУ «КР МКД» |  |  |  | ООО «ЖЭУ -14» |  |  |  |  |
| _______________ С.Б. Русович |  |  |  | _______________Н.В. Бойкова |  |  |  |  |
| «___»__________2013г. |  |  |  | «___»__________2013г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Многоквартирный дом №90 по ул. М.Борзова г.Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 967.919 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 1.562 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 199.620 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-007-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных (в т.ч. балки), 100 м2 | 0.24 | 1 434.48 | 1 125.66 | 308.82 | 344.28 | 270.16 | 74.12 | 13.67 | 6.98 | 4 210 | 3 693 | 517 |
|  |  |  |  |  | 120.80 |  |  | 28.99 | 1 | 13.7 |  |  | 397 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 296.16 |  |  |  | 84% | 3 436 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 179.49 |  |  |  | 48% | 1 963 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 819.93 |  |  |  |  | 9 609 |  |  |
| 2. | ТЕРр 53-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка засыпного утеплителя, 100м2 | 3.46 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 3 940.32 | 2 355.91 | 1 584.40 | 13.67 | 6.12 | 41 902 | 32 205 | 9 697 |
|  |  |  |  |  | 59.65 |  |  | 206.39 | 1 | 13.65 |  |  | 2 817 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 2 203.58 |  |  |  | 73% | 25 566 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 1 793.61 |  |  |  | 56% | 19 612 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 937.51 |  |  |  |  | 87 080 |  |  |
| 3. | ТЕР 46-03-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт. | 0.37 | 2 463.06 | 519.14 | 1 943.92 | 911.33 | 192.08 | 719.25 | 13.68 | 4.28 | 5 706 | 2 628 | 3 078 |
|  |  |  |  |  | 177.93 |  |  | 65.83 | 1 | 13.66 |  |  | 899 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 255.33 |  |  |  | 84% | 2 963 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 154.75 |  |  |  | 48% | 1 693 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 321.41 |  |  |  |  | 10 362 |  |  |
| 4. | ТЕРр 54-4-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов | 0.37 | 39 598.10 | 8 594.61 | 2 589.38 | 14 651.30 | 3 180.01 | 958.07 | 13.67 | 6.73 | 91 130 | 43 471 | 6 448 |
|  |  |  |  | 28 414.11 | 229.52 |  | 10 513.22 | 84.92 | 3.92 | 13.66 |  | 41 212 | 1 160 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0024:[ М-(3682.16=2066.31*1.782) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 2 775.19 |  |  |  | 72% | 32 134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 2 611.94 |  |  |  | 64% | 28 564 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 038.43 |  |  |  |  | 151 828 |  |  |
| 5. | ТССЦ 102-0032 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м3 | 0.65934 | 2 795.10 |  |  | 1 842.92 |  |  |  |  | 5 382 |  |  |
|  |  |  |  | 2 795.10 |  |  | 1 842.92 |  | 8 162.88 |  |  | 5 382 |  |
|  | Объем: 0.37*1.782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕРр 54-4-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок | 0.4 | 2 161.30 | 619.65 | 152.98 | 864.52 | 247.86 | 61.19 | 13.67 | 7.84 | 6 157 | 3 388 | 480 |
|  |  |  |  | 1 388.67 |  |  | 555.47 |  | 4.12 | 1 |  | 2 289 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1805:[ М-(153.08=10705.00*0.0143) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 210.68 |  |  |  | 72% | 2 439 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 198.29 |  |  |  | 64% | 2 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 273.49 |  |  |  |  | 10 765 |  |  |
| 7. | ТССЦ 101-2039 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм, кг | 17.4587 | 30.05 |  |  | 524.63 |  |  |  |  | 1 044 |  |  |
|  |  |  |  | 30.05 |  |  | 524.63 |  | 59.8 |  |  | 1 044 |  |
|  | Объем: 49*0.3563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 54-8-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Укладка металлических балок в перекрытиях чердачных, 1 т балок | 0.145 | 9 524.39 | 246.70 | 21.97 | 1 381.04 | 35.77 | 3.19 | 13.67 | 7.07 | 7 370 | 489 | 23 |
|  |  |  |  | 9 255.72 | 3.02 |  | 1 342.08 | 0.44 | 5.11 | 13.66 |  | 6 858 | 6 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 30.78 |  |  |  | 72% | 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 28.97 |  |  |  | 64% | 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 440.79 |  |  |  |  | 8 043 |  |  |
| 9. | ТССЦ 101-3777 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм, т | 0.005 | 6 254.90 |  |  | 31.27 |  |  |  |  | 113 |  |  |
|  |  |  |  | 6 254.90 |  |  | 31.27 |  | 22 611.74 |  |  | 113 |  |
| 10. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0384 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 13.77 | 2.65 | 0.50 | 13.67 | 2.67 | 68 | 36 | 1 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.14 |  | 10.62 | 0.01 | 2.83 | 14 |  | 30 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 2.15 |  |  |  | 69% | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1.60 |  |  |  | 48% | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17.52 |  |  |  |  | 110 |  |  |
| 11. | ТЕР 13-03-004-26 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0384 | 624.75 | 42.41 | 8.64 | 23.99 | 1.63 | 0.33 | 13.67 | 3.11 | 74 | 22 | 1 |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.14 |  | 22.03 | 0.01 | 2.31 | 14 |  | 51 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 1.33 |  |  |  | 69% | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 0.98 |  |  |  | 48% | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26.30 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 12. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.59 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 017.22 | 467.25 | 471.34 | 13.67 | 3.55 | 8 211 | 6 387 | 1 673 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 78.63 | 6.66 | 1.91 | 13.72 |  | 150 | 91 |
|  | Объем: 90+369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 426.52 |  |  |  | 77% | 4 988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 284.35 |  |  |  | 48% | 3 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 728.09 |  |  |  |  | 16 309 |  |  |
| 13. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 95.013 | 36.04 |  |  | 3 424.27 |  |  |  |  | 14 305 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 3 424.27 |  | 150.56 |  |  | 14 305 |  |
|  | Объем: 4.59*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Покрытие пленкой, 100 м2 покрытия | 4 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 146.91 | 490.54 | 5.05 | 13.67 | 7.86 | 8 517 | 6 706 | 40 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 651.32 |  | 2.72 | 1 |  | 1 772 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 456.20 |  |  |  | 79% | 5 298 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 313.95 |  |  |  | 51% | 3 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 917.06 |  |  |  |  | 17 235 |  |  |
| 15. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 500 | 13.13 |  |  | 6 565.00 |  |  |  |  | 21 475 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 6 565.00 |  | 42.95 |  |  | 21 475 |  |
|  | Объем: 400*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 48 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 9 737.06 | 5 758.46 | 3 978.60 | 13.67 | 7.63 | 109 075 | 78 718 | 30 357 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.78 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 400*0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 5 182.61 |  |  |  | 77% | 60 613 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 3 455.08 |  |  |  | 48% | 37 785 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 374.75 |  |  |  |  | 207 473 |  |  |
| 17. | СЦена поставщ. утеплитель Paroc UNS-37 (Техноизол), м3 | 48.96 | 306.90 |  |  | 15 026.03 |  |  | 1 | 1 | 67 467 |  |  |
|  |  |  |  | 306.90 |  |  | 15 026.03 |  | 4.49 | 1 |  | 67 467 |  |
|  | Объем: (400*0.12)*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1300/4.49*1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ФЕР 10-01-023-01 (Приказ № 631 от 29.12.2011 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 6, приказ Минрегиона № 631 от 29.12.2011.) Разборка ходовых досок, 100 м ходов | 4.5 | 35.43 | 25.47 | 9.96 | 159.44 | 114.62 | 44.82 | 14.52 | 7.06 | 1 981 | 1 664 | 316 |
|  |  |  |  |  | 0.86 |  |  | 3.89 | 5.44 | 15.28 |  |  | 59 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-1028; 2; СЦЭСМ 021141; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-1805; ССЦ 102-0077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 125.62 |  |  |  | 90% | 1 551 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 64.00 |  |  |  | 43% | 741 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 349.06 |  |  |  |  | 4 273 |  |  |
| 19. | ФЕР 10-01-023-01 (Приказ № 631 от 29.12.2011 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 6, приказ Минрегиона № 631 от 29.12.2011.) Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 18 | 1 059.33 | 36.62 | 15.56 | 19 067.91 | 659.09 | 280.13 | 14.52 | 7.06 | 110 168 | 9 570 | 1 978 |
|  |  |  |  | 1 007.15 | 1.35 |  | 18 128.70 | 24.30 | 5.44 | 15.28 |  | 98 620 | 371 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-1028; 2; СЦЭСМ 021141; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-1805; ССЦ 102-0077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 724.39 |  |  |  | 90% | 8 947 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 369.03 |  |  |  | 43% | 4 275 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 161.33 |  |  |  |  | 123 390 |  |  |
| 20. | ТЕР 10-06-040-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213), 100 м2 потолка | 0.24 | 11 983.39 | 1 162.82 | 27.20 | 2 876.01 | 279.08 | 6.53 | 13.67 | 2.68 | 14 324 | 3 815 | 17 |
|  |  |  |  | 10 793.37 |  |  | 2 590.41 |  | 4.05 | 1 |  | 10 491 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 295.82 |  |  |  | 90% | 3 434 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 150.70 |  |  |  | 43% | 1 640 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 322.54 |  |  |  |  | 19 398 |  |  |
| 21. | ТЕР 15-04-005-06 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24 | 1 463.35 | 312.79 | 13.08 | 351.20 | 75.07 | 3.14 | 13.68 | 7.81 | 1 914 | 1 027 | 25 |
|  |  |  |  | 1 137.49 | 0.16 |  | 273.00 | 0.04 | 3.16 | 13.62 |  | 863 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 71.35 |  |  |  | 80% | 822 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 35.30 |  |  |  | 37% | 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 457.86 |  |  |  |  | 3 117 |  |  |
| 22. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 41.4 | 7.60 |  | 7.60 | 314.65 |  | 314.65 |  | 5.78 | 1 819 |  | 1 819 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 7.49+33.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 41.4 | 27.76 |  | 27.76 | 1 149.10 |  | 1 149.10 |  | 5.78 | 6 642 |  | 6 642 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 85 364.17 | 14 130.18 | 9 654.41 |  |  | 529 054 | 193 819 | 63 112 |
|  |  |  |  |  |  |  | 61 579.60 | 421.48 |  |  |  | 272 122 | 5 801 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 85 364.17 | 14 130.18 | 9 654.41 |  |  | 529 054 | 193 819 | 63 112 |
|  |  |  |  |  |  |  | 61 579.60 | 421.48 |  |  |  | 272 122 | 5 801 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 27 414.12 |  |  |  |  | 109 786 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3; %=73 - по стр. 2; %=72 - по стр. 4, 6, 8; %=69 - по стр. 10, 11; %=77 - по стр. 12, 16; %=79 - по стр. 14; %=90 - по стр. 18-20; %=80 - по стр. 21) |  |  |  |  | 13 057.73 |  |  |  |  | 152 587 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 10-12, 16; %=56 - по стр. 2; %=64 - по стр. 4, 6, 8; %=51 - по стр. 14; %=43 - по стр. 18-20; %=37 - по стр. 21) |  |  |  |  | 9 642.02 |  |  |  |  | 105 696 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 108 063.92 |  |  |  |  | 787 337 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 108 063.92 |  |  |  |  | 787 337 |  |  |
|  | строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 2 312.57 |  |  |  |  | 16 849 |  |  |
|  | Итого со строит. контролем |  |  |  |  | 110 376.49 |  |  |  |  | 804 186 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 2 207.53 |  |  |  |  | 16 084 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 112 584.02 |  |  |  |  | 820 270 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 20 265.12 |  |  |  |  | 147 649 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 132 849.14 |  |  |  |  | 967 919 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 13 057.73 |  |  |  |  | 152 587 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 9 642.02 |  |  |  |  | 105 696 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |