|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 1 625 138 | | руб. | Смета на сумму: | 1 625 138 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Многоквартирный дом №№ 14-22 по ул.Горбунова г.Калининград | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши МКД (по ВИР технологии) | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **1 625.138** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **1.645** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **259.786** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРр 58-30-1  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ, 100 м2 покрытия | 9.9321 | 5 000.89 | 510.96 | 3 694.04 | 49 669.34 | 5 074.91 | 36 689.57 | 15.07 | 5.21 | 300 911 | 76 479 | 191 153 |
| 795.89 | 590.00 | 7 904.86 | 5 859.94 | 4.21 | 15.09 | 33 279 | 88 426 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 9 075.93 |  |  |  | 71% | 117 083 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 7 107.65 |  |  |  | 52% | 85 751 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 65 852.92 |  |  |  |  | 503 744 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | С Цена поставщик.  Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6, т | 4.3308 | 3 599.29 |  |  | 15 587.81 |  |  |  |  | 65 936 |  |  |
| 3 599.29 |  | 15 587.81 |  | 4.23 |  | 65 936 |  |
|  | Объем: (0.0161-(0.001733\*3))\*0.4\*993.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =14500\*1,05/4,23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | С Цена поставщик.  Битуминизированный картон, т | 6.496 | 1 938.16 |  |  | 12 590.26 |  |  |  |  | 53 257 |  |  |
| 1 938.16 |  | 12 590.26 |  | 4.23 |  | 53 257 |  |
|  | Объем: (0.0161-(0.001733\*3))\*0.6\*993.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =7808\*1,05/4,23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 58-30-2  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1, 100 м2 покрытия | 2.97 | 2 909.68 | 168.69 | 1 945.10 | 8 641.75 | 501.01 | 5 776.95 | 15.07 | 5.73 | 50 604 | 7 550 | 33 102 |
| 795.89 | 383.72 | 2 363.79 | 1 139.65 | 4.21 | 15.1 | 9 952 | 17 209 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 361.75 |  |  |  | 71% | 17 579 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 066.43 |  |  |  | 52% | 12 875 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 069.93 |  |  |  |  | 81 058 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | С Цена поставщик.  Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6, т | 1.9127 | 3 599.29 |  |  | 6 884.36 |  |  |  |  | 29 121 |  |  |
| 3 599.29 |  | 6 884.36 |  | 4.23 |  | 29 121 |  |
|  | Объем: 297\*0.0161\*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =14500\*1,05/4,23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | С Цена поставщик.  Битуминизированный картон, т | 2.869 | 1 938.16 |  |  | 5 560.57 |  |  |  |  | 23 521 |  |  |
| 1 938.16 |  | 5 560.57 |  | 4.23 |  | 23 521 |  |
|  | Объем: 297\*0.0161\*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =7808\*1,05/4,23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | С Цена поставщик.  Термоэластопласт (СБС модификатор), т | 0.3226 | 34 751.77 |  |  | 11 210.92 |  |  |  |  | 47 422 |  |  |
| 34 751.77 |  | 11 210.92 |  | 4.23 |  | 47 422 |  |
|  | Объем: (9.9321+2.97)\*0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =140000.00\*1,05/4,23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕРр 65-6-23  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена водосточных воронок, 100 приборов | 0.03 | 5 105.93 | 4 732.18 | 73.66 | 153.18 | 141.97 | 2.21 | 15.07 | 8.58 | 2 193 | 2 139 | 19 |
| 300.09 | 7.11 | 9.00 | 0.21 | 3.89 | 17.59 | 35 | 4 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59\*100) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 146.45 |  |  |  | 88% | 1 886 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 85.31 |  |  |  | 48% | 1 029 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 384.93 |  |  |  |  | 5 107 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 301-3302  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт. | 3 | 225.00 |  |  | 675.00 |  |  |  |  | 1 663 |  |  |
| 225.00 |  | 675.00 |  | 554.2 |  | 1 663 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 12-01-002-10  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли | 9.932 | 256.78 | 96.86 | 31.65 | 2 550.38 | 962.06 | 314.35 | 15.08 | 6.12 | 22 216 | 14 508 | 1 924 |
| 128.27 | 2.08 | 1 273.98 | 20.61 | 4.54 | 15.07 | 5 784 | 311 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 061.28 |  |  |  | 92% | 13 633 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 540.47 |  |  |  | 44% | 6 520 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 152.13 |  |  |  |  | 42 370 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | С Цена поставщик.  Унифлекс ЭКП сланец серый, м2 | 1152.12 | 36.02 |  |  | 41 496.75 |  |  |  |  | 175 531 |  |  |
| 36.02 |  | 41 496.75 |  | 4.23 |  | 175 531 |  |
|  | Объем: 116\*9.9321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =145.1\*1,05/4,23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 12-01-004-04  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 2.7312 | 1 097.50 | 397.64 | 132.18 | 2 997.49 | 1 086.02 | 361.00 | 15.08 | 7.21 | 26 360 | 16 377 | 2 603 |
| 567.69 | 13.40 | 1 550.47 | 36.60 | 4.76 | 15.06 | 7 380 | 551 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 212.43 |  |  |  | 92% | 15 574 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 617.44 |  |  |  | 44% | 7 448 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 827.36 |  |  |  |  | 49 382 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | С Цена поставщик.  Унифлекс ЭКП сланец серый, м2 | 344.13 | 36.02 |  |  | 12 394.78 |  |  |  |  | 52 430 |  |  |
| 36.02 |  | 12 394.78 |  | 4.23 |  | 52 430 |  |
|  | Объем: 273.12\*2.52/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =145.1\*1,05/4,23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | С Цена поставщик.  Унифлекс ЭПП, м2 | 344.13 | 30.97 |  |  | 10 659.00 |  |  |  |  | 45 088 |  |  |
| 30.97 |  | 10 659.00 |  | 4.23 |  | 45 088 |  |
|  | Объем: 273.12\*2.52/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =124.78\*1,05/4,23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕРр 65-38-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 15 | 88.07 | 12.17 |  | 1 321.05 | 182.55 |  | 15.08 | 1 | 5 850 | 2 753 |  |
| 75.90 |  | 1 138.50 |  | 2.72 | 1 | 3 097 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 188.03 |  |  |  | 88% | 2 423 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 109.53 |  |  |  | 48% | 1 321 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 618.61 |  |  |  |  | 9 594 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 2.078 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 6 143.19 | 778.75 | 13.84 | 15.07 | 8.64 | 26 088 | 11 736 | 120 |
| 2 574.88 | 1.03 | 5 350.60 | 2.14 | 2.66 | 17.66 | 14 233 | 38 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 648.14 |  |  |  | 71% | 8 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 507.58 |  |  |  | 52% | 6 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 298.91 |  |  |  |  | 40 570 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.3855 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 4 590.52 | 452.36 | 12.78 | 15.07 | 8.57 | 17 735 | 6 817 | 110 |
| 10 701.36 | 3.78 | 4 125.37 | 1.46 | 2.62 | 15.06 | 10 808 | 22 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 490.13 |  |  |  | 92% | 6 292 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 249.60 |  |  |  | 44% | 3 009 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 330.25 |  |  |  |  | 27 036 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕРр 61-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.21 | 3 222.10 | 1 873.08 | 1.32 | 676.64 | 393.35 | 0.28 | 15.07 | 5.91 | 6 923 | 5 928 | 2 |
| 1 347.70 |  | 283.02 |  | 3.51 | 1 | 993 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 310.75 |  |  |  | 67% | 3 972 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 196.68 |  |  |  | 40% | 2 371 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 184.06 |  |  |  |  | 13 266 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Окраска фасадов будок с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.428 | 2 273.86 | 99.29 | 11.39 | 973.21 | 42.50 | 4.87 | 15.07 | 8.43 | 3 274 | 640 | 41 |
| 2 163.18 |  | 925.84 |  | 2.8 | 1 | 2 592 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 40.38 |  |  |  | 80% | 512 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 19.98 |  |  |  | 37% | 237 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 033.56 |  |  |  |  | 4 023 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 09-04-013-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема | 2.24 | 153.16 | 25.78 | 14.23 | 343.07 | 57.75 | 31.86 | 15.08 | 4.84 | 1 573 | 871 | 154 |
| 113.15 |  | 253.46 |  | 2.16 | 1 | 547 |  |
|  | Объем: (1.15\*1)+(0.75\*1.45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9009* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 46.78 |  |  |  | 69% | 601 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 41.58 |  |  |  | 58% | 505 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 431.43 |  |  |  |  | 2 679 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | С Цена поставщик.  Дверь противопожарная, металлическая, м2 | 2.24 | 2 914.45 |  |  | 6 528.38 |  |  |  |  | 22 131 |  |  |
| 2 914.45 |  | 6 528.38 |  | 3.39 |  | 22 131 |  |
|  | Объем: (1.15\*1)+(0.75\*1.45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =9500\*1.04/3.39* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 20-02-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка аэраторов (прим), 1 дефлектор | 16 | 42.53 | 30.39 | 4.18 | 680.47 | 486.31 | 66.80 | 15.07 | 8.19 | 8 236 | 7 329 | 547 |
| 7.96 |  | 127.36 |  | 2.83 | 1 | 360 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9150; ТССЦ 301-9115* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 559.26 |  |  |  | 98% | 7 182 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 345.28 |  |  |  | 56% | 4 104 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 585.01 |  |  |  |  | 19 523 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | С Цена поставщик.  Аэратор типа "Поливент" диаметром 75мм, шт | 16 | 111.53 |  |  | 1 784.45 |  |  |  |  | 6 656 |  |  |
| 111.53 |  | 1 784.45 |  | 3.73 |  | 6 656 |  |
|  | *Поправки: М: =400\*1.04/3.73* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 1.4819 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 71.32 | 6.54 | 54.33 | 15.07 | 7.27 | 650 | 98 | 395 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 6.54 |  |  |  | 100% | 98 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 3.92 |  |  |  | 60% | 59 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 1.4819 | 16.40 |  | 16.40 | 24.30 |  | 24.30 | 1 | 7.52 | 183 |  | 183 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **204 208.19** | **10 166.08** | **43 353.14** |  |  | **995 552** | **153 225** | **230 353** |
| **150 678.53** | **7 060.61** |  |  | **611 816** | **106 561** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **200 939.80** | **9 290.96** | **43 173.64** |  |  | **975 204** | **140 035** | **229 055** |
| **148 475.21** | **7 060.40** |  |  | **606 114** | **106 557** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **116 384.45** |  |  |  |  | **492 306** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 4, 16; %=92 - по стр. 10, 12, 17; %=67 - по стр. 18; %=80 - по стр. 19)** | | | | | **14 200.77** |  |  |  |  | **183 004** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 16; %=44 - по стр. 10, 12, 17; %=40 - по стр. 18; %=37 - по стр. 19)** | | | | | **10 305.82** |  |  |  |  | **124 334** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **225 446.39** |  |  |  |  | **1 282 542** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **343.07** | **57.75** | **31.86** |  |  | **1 573** | **871** | **154** |
| **253.46** |  |  |  | **547** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 20)** | | | | | **46.78** |  |  |  |  | **601** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 20)** | | | | | **41.58** |  |  |  |  | **505** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **431.43** |  |  |  |  | **2 679** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 829.70** | **810.83** | **69.01** |  |  | **17 942** | **12 221** | **566** |
| **1 949.86** | **0.21** |  |  | **5 155** | **4** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 8, 15; %=98 - по стр. 22)** | | | | | **893.73** |  |  |  |  | **11 491** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 8, 15; %=56 - по стр. 22)** | | | | | **540.12** |  |  |  |  | **6 454** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **4 263.55** |  |  |  |  | **35 887** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **95.62** | **6.54** | **78.63** |  |  | **833** | **98** | **578** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 24)** | | | | | **6.54** |  |  |  |  | **98** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24)** | | | | | **3.92** |  |  |  |  | **59** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **95.62** |  |  |  |  | **833** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **230 236.99** |  |  |  |  | **1 321 941** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **4 927.07** |  |  |  |  | **28 290** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **235 164.06** |  |  |  |  | **1 350 231** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **4 703.28** |  |  |  |  | **27 005** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **239 867.34** |  |  |  |  | **1 377 236** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **43 176.12** |  |  |  |  | **247 902** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **283 043.46** |  |  |  |  | **1 625 138** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **15 141.28** |  |  |  |  | **195 096** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **10 887.52** |  |  |  |  | **131 293** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |