Приложение
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград»
от 10 апреля 2015 г. № 598

Адресная инвестиционная программа городского округа «Город Калининград»

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

| № п/п | Наименование объекта | Решение об осуществ-лении капитальных вложений | Главный распоря-дитель бюджетных средств | Форма финансового обеспечения | Заказчик (застройщик) | Направление капитальных вложений | Годы реализации | Объем капитальных вложений, всего, тыс. руб. | Осуществлено капитальных вложений по состоянию на 01.01.2015 | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финанси-рования | 2015 | Плановый период |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 4 973 930,1 | 1 309 289,2 | 501 144,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 3 823 626,3 | 604 088,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 280 095,5 | 98 253,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 870 208,5 | 606 947,9 | 501 144,6 |
| І. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объектам федеральных и областных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 4 490 044,2 | 800 594,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 3 823 626,3 | 604 088,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 280 095,5 | 98 253,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 386 322,5 | 98 253,0 | 0,0 |
| - Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной Адмирала Трибуца, г. Калининград (1, 4, 5 этапы) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2012-2015 | 669 136,6 | 660 102,1 | Всего | 113,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 113,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной Адмирала Трибуца, г. Калининград (2, 3 этапы) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2014-2015 | 461 776,8 | 150 287,3 | Всего | 311 489,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 49 740,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 237 454,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 379,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 2 499,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 516,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 9 899,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство КНС-3 с коллекторами |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 35 190,6 | 31 507,7 | Всего | 3 865,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 3 685,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 180,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Строительство канализационного коллектора для обеспечения транспортировки сточных вод от существующей и перспективной застройки поселка Борисово и прилегающей территории |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 101 055,1 | 93 294,7 | Всего | 7 760,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 7 111,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 144,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 505,3 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Напорный коллектор от ЦКНС в пос. Чкаловск до ул. Рыбников в Центральном районе г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства | Строительство | 2012-2015 | 35 177,0 | 34 527,0 | Всего | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 650,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Стекольной – Грига в Ленинградском районе г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 107 371,2 | 56 307,9 | Всего | 51 095,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 44 052,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 4 294,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 463,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 429,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 854,9 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Строительство канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г. Калининграде (от ул. И. Земнухова до ул. Подп. Емельянова) | Постановление администрации от 28.11.2014 № 1848 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 122 068,9 | 0,0 | Всего | 122 068,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 115 490,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 3 039,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 039,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Строительство водовода Д = 500 мм от ВНС «Горьковская» до ул. Челнокова – ул. Гайдара в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 90 492,8 | 87 666,4 | Всего | 2 826,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 2 425,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 25,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 375,6 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Строительство водовода Д = 400 мм от пр-та Мира до ул. Красной в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 64 827,2 | 62 052,1 | Всего | 2 726,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 2 506,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 61,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 158,9 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Строительство ВНС «Сусанинская» 3-го подъема с резервуарами чистой воды в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 89 572,2 | 56 330,4 | Всего | 33 241,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 30 784,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 475,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 1 982,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11. | Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда. Приоритетная инвестиционная программа. Проект А1 «Модернизация и завершение строительства водопроводных насосных станций (Восточная водопроводная станция и МНС)» |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства | Реконструкция | 2011-2015 | 273 336,5 | 272 968,1 | Всего | 368,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 368,4 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Строительство очистных сооружений, г. Калининград |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства | Строительство | 2009-2015 | 1 543 098,5 | 1 157 089,4 | Всего | 386 009,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 311 263,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 15 973,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 58 771,4 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Первомайский в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2015 | 36 275,6 | 35 975,6 | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Строительство газопровода высокого давления в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда, от газопровода высокого давления диаметром 315 мм, строящегося в пос. Совхозный, до газопровода высокого давления диаметром 225 мм, проложенного по ул. Карташева в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2015 | 17 955,3 | 17 894,3 | Всего | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2015 | 58 630,8 | 57 672,3 | Всего | 958,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 133,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 525,2 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в Юго-Западном жилом районе г. Калининграда (пос. Суворово, пос. Чайковское, пос. Чапаево) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 22 709,4 | 22 579,4 | Всего | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 31,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 97,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Чкаловск г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 28 818,4 | 28 617,9 | Всего | 200,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 141,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 30,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 29,1 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос. Менделеево г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 21 627,9 | 0,0 | Всего | 21 627,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 17 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 885,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 3 542,3 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Газификация жилых домов пос. Прибрежный в Московском районе в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 17 549,4 | 16 358,3 | Всего | 1 191,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 1 188,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Строительство нового корпуса МАДОУ № 51 по ул. Беланова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2015 | 326 496,1 | 278 879,6 | Всего | 47 616,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 25 271,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 19 209,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 3 136,1 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Строительство нового корпуса муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 56 по ул. Фермора в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2013-2015 | 155 118,4 | 143 841,9 | Всего | 11 276,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 6 577,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 3 752,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 946,6 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Строительство нового корпуса МАДОУ ЦРР - детский сад № 122 по ул. Маршала Борзова, 95 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 204 594,6 | 69 318,4 | Всего | 135 276,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 40 563,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 73 995,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 7 015,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 5 964,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 015,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 722,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23. | Строительство муниципального дошкольного учреждения детский сад по ул. Артиллерийская – ул. Закатная – ул. Пирогова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 226 210,9 | 94 770,3 | Всего | 131 440,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 56 624,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 50 464,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 9 793,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 4 292,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 793,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 472,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Детский сад на 240 мест по ул. Левитана в Юго-Восточном микрорайоне г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 133 739,0 | 17,2 | Всего | 133 721,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 10 922,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 87 480,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 1 408,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 16 260,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 408,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 16 242,8 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Строительство корпусов начальной школы - детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде (1-й этап) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 352 039,5 | 0,0 | Всего | 352 039,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 142 718,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 122 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 19 660,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 23 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 19 660,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 23 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада № 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 131 458,1 | 26 615,1 | Всего | 104 843,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 76 995,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 9 710,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 4 363,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 710,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 4 063,7 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 213 481,1 | 41 529,5 | Всего | 171 947,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 126 443,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 15 904,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (остатки) | 6 847,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 15 904,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 6 847,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Реконструкция водовода Д 900 мм от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции № 2 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 28 168,6 | 2 817,6 | Всего | 20 816,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 20 816,9 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа «Город Калининград» |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 11 161,9 | 3,5 | Всего | 11 158,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 10 253,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 905,3 | 0,0 | 0,0 |
| - Объекты Государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Реконструкция улицы 9 Апреля и строительство транспортной развязки (улица А. Невского – улица Черняховского – улица Литовский вал) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Реконструкция | 2012-2015 | 385 452,0 | 26 889,2 | Всего | 358 562,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 68 230,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 274 173,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 591,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 12 568,7 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКП «УКС» | Строительство | 2006-2015 | 9 621 066,0 | 4 430 902,1 | Всего | 736 123,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 697 358,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 36 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 2 065,4 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область (2 очередь – Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный) | Постановление администрации от 25.11.2014 № 1806 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКП «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 1 481 987,8 | 437 553,5 | Всего | 1 044 434,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 288 493,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (остатки) | 697 544,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 15 183,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 43 211,8 | 0,0 | 0,0 |
| 33.* | Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 30 381,8 | 160,0 | Всего | 30 221,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 25 687,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 356,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 177,8 | 0,0 | 0,0 |
| 34.* | Реконструкция моста «Деревянный» через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 1) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | Комитет архитектуры и строительства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 24 228,8 | 158,0 | Всего | 24 070,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 20 426,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 464,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 179,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35.* | Строительство мостового перехода на о. Октябрьский с ул. Литовский вал через реку Новая Преголя в г. Калининграде |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 23 506,2 | 34,6 | Всего | 23 471,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 19 540,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 931,6 | 0,0 | 0,0 |
| 36.* | Строительство надземного пешеходного перехода через Московский проспект, соединяющего ул. Зарайскую, наб. Адм. Трибуца, наб. Ген. Карбышева в г. Калининграде |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной документации | 2014-2015 | 23 351,9 | 26,5 | Всего | 23 325,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 19 750,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 574,9 | 0,0 | 0,0 |
| 37.* | Строительство парковок в районе ул. Суздальская – ул. Молодой гвардии в г. Калининграде |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 10 848,7 | 40,2 | Всего | 10 808,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 8 726,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 082,4 | 0,0 | 0,0 |
| - Обеспечение доступности объектов образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Куйбышева – ул. Ю. Костикова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 142 051,9 | 132 172,3 | Всего | 9 879,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ (остатки) | 9 879,6 | 0,0 | 0,0 |
| 39.** | Строительство корпусов начальной школы - детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии № 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде (2 этап) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2015-2016 | 302 109,4 | 0,0 | Всего | 151 515,2 | 150 594,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 150 000,0 | 149 088,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 757,6 | 753,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 757,6 | 753,0 | 0,0 |
| 40.** | Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Маршала Борзова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 10 822,3 | 12,4 | Всего | 10 809,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 10 809,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2016 | 650 000,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 650 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 455 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 97 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 97 500,0 | 0,0 |
| ІІ. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по прочим объектам, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 483 886,0 | 508 694,9 | 501 144,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 483 886,0 | 508 694,9 | 501 144,6 |
| по направлению «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 231 028,4 | 67 169,5 | 10 446,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 231 028,4 | 67 169,5 | 10 446,0 |
| в том числе «Коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 225 139,9 | 67 169,5 | 10 446,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 225 139,9 | 67 169,5 | 10 446,0 |
| - объекты водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 45 911,9 | 54 402,2 | 10 446,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 45 911,9 | 54 402,2 | 10 446,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41.** | Реконструкция очистных сооружений пос. Прибрежный |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2015 | 10 708,0 | 5 712,4 | Всего | 4 995,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 995,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2015-2016 | 334 978,2 | 0,0 | Всего | 0,0 | 261 625,3 | 73 352,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 217 149,0 | 60 882,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 8 895,3 | 2 494,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 35 581,0 | 9 976,0 |
| 42.** | Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калининграде |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 15 672,7 | 0,0 | Всего | 15 672,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 14 105,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 567,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2016-2017 | 151 230,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 73 590,0 | 77 640,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 69 910,0 | 73 760,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 3 500,0 | 3 690,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 180,0 | 190,0 |
| 43.** | Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде | Постановление администрации от 13.03.2015 № 421 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 14 077,2 | 0,0 | Всего | 14 077,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 12 669,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 407,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2016-2017 | 217 530,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 105 850,0 | 111 680,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 100 560,0 | 106 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 5 030,0 | 5 300,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 260,0 | 280,0 |
| 44. | Строительство канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 3 178,6 | 1 895,8 | Всего | 1 282,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 282,8 | 0,0 | 0,0 |
| 45. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 9 492,0 | 0,0 | Всего | 9 492,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 492,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького – И. Сусанина г. Калининграда | Постановление администрации от 27.01.2015 № 85 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015 | 12 357,8 | 0,0 | Всего | 12 357,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 12 357,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47.** | Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде (3-й этап – реконструкция напорных коллекторов на участке от КНС-8 до промколлектора на ул. Горной в г. Калининграде) | Постановление администрации от 14.11.2014 № 1765 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Реконструкция | 2016 | 62 412,6 | 0,0 | Всего | 0,0 | 62 412,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 49 930,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 2 496,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 9 986,0 | 0,0 |
| 48.** | Строительство разгрузочного коллектора по ул. Тихорецкой в Московском районе г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2015-2016 | 59 966,0 | 0,0 | Всего | 17 989,8 | 41 976,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 13 492,4 | 31 482,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 899,4 | 2 098,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 598,0 | 8 395,2 | 0,0 |
| 49.** | Строительство сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения пос. им. А. Космодемьянского. 1-этап: Строительство коллектора бытовой канализации пос. им. А. Космодемьянского |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2015 | 56 017,0 | 0,0 | Всего | 56 017,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 42 012,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 800,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 11 203,4 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | Строительство канализации по ул. Челюскинская в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 3 079,0 | 3 071,7 | Всего | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
| - объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 154 193,7 | 12 767,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 154 193,7 | 12 767,3 | 0,0 |
| 51. | Строительство ЦТП «Судостроительный» |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 2 887,2 | 0,0 | Всего | 2 887,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 887,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2016 | 11 667,3 | 0,0 | Всего | 0,0 | 11 667,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 11 667,3 | 0,0 |
| 52. | Реконструкция системы теплоснабжения, предусматривающая переключение многоквартирных домов по ул. А. Невского, 137-143, 145-145 «б», 147, 149-153 в Ленинградском районе г. Калининграда от котельной ОАО «Балткран» на централизованное теплоснабжение с прокладкой тепловых сетей и установкой тепловых пунктов | Постановление администрации от 28.01.2015 № 128 | Комитет городского хозяйства | Субсидии | МУП «Калининградтеплостеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 1 030,5 | 0,0 | Всего | 1 030,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 030,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2015 | 7 213,6 | 0,0 | Всего | 7 213,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 213,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 53. | Реконструкция системы теплоснабжения, предусматривающая переключение многоквартирных домов по проспекту Победы, 189 и 189 «а» в Центральном районе г. Калининграда от котельной ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области на централизованное теплоснабжение с прокладкой тепловых сетей и установкой тепловых пунктов | Постановление администрации от 28.01.2015 № 128 | Комитет городского хозяйства | Субсидии | МУП «Калининградтеплостеть» | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 777,7 | 0,0 | Всего | 777,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 777,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2015 | 5 443,6 | 0,0 | Всего | 5 443,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 443,6 | 0,0 | 0,0 |
| 54. | Реконструкция РТС «Горького» и тепловых сетей | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 300,0 | 0,0 | Всего | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2015 | 42 000,0 | 0,0 | Всего | 42 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 42 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55. | Реконструкция котельной по ул. Чувашская, 4 (перевод с угля на газ) с закрытием 8-ми угольных котельных | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 5 493,2 | 0,0 | Всего | 5 493,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 493,2 | 0,0 | 0,0 |
| 56. | Техническое перевооружение с переводом котельной на природный газ МУП «Калининградтеплосеть» по ул. Емельянова, 92 в г. Калининграде | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 800,0 | 0,0 | Всего | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57. | Строительство газовой котельной «Цепрусс» с переключением на нее многоквартирных жилых домов |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 13 535,0 | 0,0 | Всего | 13 535,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 13 535,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58. | Закрытие котельной по ул. Баженова, 21 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2016 | 1 100,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 |
| 59. | Строительство комплектной трансформаторной подстанции в пос. Западный г. Калининграда |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 794,0 | 30,8 | Всего | 763,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 763,2 | 0,0 | 0,0 |
| 60. | Реконструкция РТС «Красная» с заменой котлов |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 3 876,6 | 0,0 | Всего | 3 876,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 876,6 | 0,0 | 0,0 |
| 61. | Реконструкция РТС «Северная» (2-я очередь) |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 20 414,7 | 0,0 | Всего | 20 414,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 20 414,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 62. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Станочная, 7-9 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 300,0 | 0,0 | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Мира, 90 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 500,0 | 0,0 | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. 2-я Алтайская, 1 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 500,0 | 0,0 | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Сестрорецкая, 13 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 300,0 | 0,0 | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Суворова, 41 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 200,0 | 0,0 | Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Суворова, 47 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 200,0 | 0,0 | Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Аллея Смелых, 154 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 000,0 | 0,0 | Всего | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Невского, 9а |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 400,0 | 0,0 | Всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Артиллерийская, 36 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 300,0 | 0,0 | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. П. Морозова, 28 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 200,0 | 0,0 | Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу пр-т Мира, 69 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 300,0 | 0,0 | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Кутузова, 41 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 600,0 | 0,0 | Всего | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 74. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу пр-т Победы, 48 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 250,0 | 0,0 | Всего | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Судостроительная, 11 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 200,0 | 0,0 | Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресам ул. Летняя, 50, ул. П. Морозова, 5, ул. П. Морозова, 90, ул. П. Морозова, 101, ул. П. Морозова, 115, ул. П. Морозова, 126, ул. Новикова, 4, ул. Новикова, 26 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 4 000,0 | 0,0 | Всего | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Октябрьская, 3 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 800,0 | 0,0 | Всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Дзержинского, 126 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 800,0 | 0,0 | Всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79. | Реконструкция системы теплоснабжения по адресу ул. Белинского, 18 |  | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 200,0 | 0,0 | Всего | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80. | Закрытие котельной «Б. Камская». Центральный тепловой пункт. Тепловые сети | Постановление администрации от 11.11.2014 № 1746 | Комитет городского хозяйства | Бюджетные инвестиции | Комитет городского хозяйства | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 3 000,0 | 0,0 | Всего | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81. | Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ ЦРР детский сад № 74 по ул. Адмиральская, 7 в г. Калининграде |  | Комитет по социальной политике | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 125,5 | 0,0 | Всего | 1 125,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 125,5 | 0,0 | 0,0 |
| 82. | Реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ ЦРР детский сад № 77 по ул. Бассейная, 1 в г. Калининграде |  | Комитет по социальной политике | Бюджетные инвестиции |  | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 044,0 | 0,0 | Всего | 1 044,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 044,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83. | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения по ул. Аксакова – дор. Окружная в г. Калининграде | Постановление администрации от 30.01.2015 № 131 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 5 854,0 | 2 397,1 | Всего | 3 456,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 3 456,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2015 | 26 982,0 | 0,0 | Всего | 26 982,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 26 982,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 25 034,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 25 034,3 | 0,0 | 0,0 |
| 84. ** | Строительство газовой котельной и реконструкция систем теплоснабжения МАОУ СОШ № 28 по ул. Суворова, 139; МУП «Баня № 2» по ул. Суворова, 137; подросткового клуба «Парус» МАУ «ОПК «Балтийское» по ул. Можайская, 65/67; МАДОУ № 4 по ул. Заводская,16 в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 8 284,4 | 8 267,2 | Всего | 17,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 17,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет городского хозяйства |  | Комитет городского хозяйства | Строительство | 2015 | 57 183,3 | 0,0 | Всего | 57 183,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 56 611,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 114,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 457,5 | 0,0 | 0,0 |
| 85. ** | Строительство газопровода высокого давления диаметром 500 мм, взамен ранее проложенного газопровода высокого давления диаметром 325 мм, от ул. Аллея Смелых до ул. О. Кошевого в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015 | 14 111,8 | 0,0 | Всего | 14 111,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 10 809,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 660,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 641,6 | 0,0 | 0,0 |
| 86. *** | Строительство газопровода высокого давления от стального газопровода высокого давления диаметром 325 мм, проложенного вдоль Большой Окружной дороги, до газопровода диаметром 219 мм по ул. Летняя – ул. Иртышская в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 10 800,4 | 41,4 | Всего | 10 759,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 8 607,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 151,8 | 0,0 | 0,0 |
| 87. *** | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. М. Борисово г. Калининграда (1 очередь) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2015 | 9 624,2 | 0,0 | Всего | 9 624,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 7 699,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 924,8 | 0,0 | 0,0 |
| 88. *** | Газификация микрорайона «Северная гора» (2-я очередь) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2015 | 9 589,3 | 0,0 | Всего | 9 589,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 7 671,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 917,9 | 0,0 | 0,0 |
| 89. *** | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Южный (3 очередь) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2015 | 6 859,9 | 0,0 | Всего | 6 859,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 5 487,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 372,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90. *** | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Комсомольское г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции |  | Строительство | 2015 | 4 941,2 | 0,0 | Всего | 4 941,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 3 953,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 988,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 91. | Газификация жилых домов №№ 23, 25 по ул. Старопрудной в Центральном районе г. Калининграда» |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 776,1 | 224,9 | Всего | 551,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 551,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2015 | 1 325,4 | 0,0 | Всего | 1 325,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 325,4 | 0,0 | 0,0 |
| 92. | Строительство распределительных сетей газоснабжения и газопроводов-вводов жилых домов по ул. Букетной в Ленинградском районе г. Калининграда |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 712,5 | 353,9 | Всего | 358,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 358,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2015 | 2 328,0 | 0,0 | Всего | 2 328,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2 328,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93. | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Суворово в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 2 807,9 | 1 390,1 | Всего | 1 417,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 417,8 | 0,0 | 0,0 |
| 94. | Надземный переход через железнодорожные пути газопроводов высокого и низкого давлений (вынос газопровода за пределы путепровода по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде), в т.ч. экспертиза |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2012-2015 | 11 859,5 | 4 277,2 | Всего | 7 582,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 582,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 5 888,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 888,5 | 0,0 | 0,0 |
| 95. | Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой с благоустройством рекреационной зоны в границах ул. Беланова – ул. Горбунова – ул. Мира – ул. Жиленкова – ул. Габайдулина – ул. Калачева в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 6 640,8 | 754,3 | Всего | 5 886,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 5 886,5 | 0,0 | 0,0 |
| 96. | Вольеры на 150 собак на территории базы МКП «Служба защиты животных» по адресу г. Калининград, ул. Дзержинского, 205 «А» |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 2 001,8 | 1 999,8 | Всего | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| по направлению «ОБРАЗОВАНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 58 279,0 | 28 860,0 | 21 630,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 58 279,0 | 28 860,0 | 21 630,0 |
| 97. | Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе г. Калининграда | Постановление администрации от 28.05.2014 № 800 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАОУ СОШ № 41 | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 21 640,4 | 11 640,4 | Всего | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98.** | Общеобразовательная школа на 825 учащихся по ул. Артиллерийской - Серова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Корректировка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 2 107,9 | 1 603,2 | Всего | 504,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 504,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Строительство | 2016-2017 | 763 317,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 87 500,0 | 166 760,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 32 780,0 | 123 900,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 27 360,0 | 21 430,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 27 360,0 | 21 430,0 |
| 99. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а | Постановление администрации от 14.11.2014 № 1756 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАОУ ДОД ДЮШС № 12 | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 21 745,8 | 0,0 | Всего | 21 745,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 19 982,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 763,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2016-2017 | 104 100,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 45 600,0 | 48 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 38 000,0 | 46 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 7 200,0 | 2 300,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 400,0 | 100,0 |
| 100. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Пионер», г. Калининград, просп. Мира, д. 134 | Постановление администрации от 14.11.2014 № 1757 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5 | Разработка проектной и рабочей документации | 2015 | 13 179,2 | 0,0 | Всего | 13 179,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 11 862,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 316,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция | 2016-2017 | 116 400,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 52 000,0 | 55 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 28 600,0 | 52 700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 22 300,0 | 2 700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 1 100,0 | 100,0 |
| 101. | Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ д/с № 17 ул. Орудийная, 30 | Постановление администрации от 13.03.2015 № 422 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАДОУ д/с № 11 | Строительство | 2015 | 7 021,4 | 0,0 | Всего | 7 021,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 021,4 | 0,0 | 0,0 |
| 102. | Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ д/с № 35 ул. Ленинградская, 27 в г. Калининграде | Постановление администрации от 13.03.2015 № 422 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МБДОУ д/с № 16 | Строительство | 2015 | 9 575,0 | 0,0 | Всего | 9 575,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 9 575,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103. *** | Реконструкция физкультурно-спортивной площадки для МАОУ СОШ № 31 по ул. Пролетарская 66а, в г. Калининграде |  | Комитет по социальной политике | Субсидии |  | Реконструкция | 2015 | 17 000,0 | 0,0 | Всего | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 104. | Строительство сетей канализации в МАОУ ООШ № 15 по ул. Дзержинского, 163 в г. Калининграде | Постановление администрации от 15.10.2014 № 1614 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАОУ ООШ № 15 | Строительство | 2015 | 6 000,0 | 0,0 | Всего | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105. | Автономное канализование МАУ ДЦО и ОД и П им. А. Гайдара |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 20 430,8 | 6 833,2 | Всего | 13 597,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 13 597,6 | 0,0 | 0,0 |
| по направлению «КУЛЬТУРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 858,5 | 60 833,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 858,5 | 60 833,5 | 0,0 |
| 106. *** | Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.) (2-этап) | Постановление администрации от 20.05.2014 № 710 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАУК «Зоопарк» | Реконструкция | 2016 | 3 010,5 | 0,0 | Всего | 0,0 | 3 010,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 2 107,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 903,1 | 0,0 |
| 107. *** | Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.) (3-этап) | Постановление администрации от 20.05.2014 № 710 | Комитет по социальной политике | Субсидии | МАУК «Зоопарк» | Реконструкция | 2015 | 2 861,6 | 0,0 | Всего | 2 861,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 2 003,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 858,5 | 0,0 | 0,0 |
| 108. ** | Реконструкция вольера для ластоногих со строительством очистных сооружений |  | Комитет по социальной политике | Субсидии |  | Реконструкция | 2016 | 161 237,8 | 0,0 | Всего | 0,0 | 161 232,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 112 863,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 9 674,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 38 695,8 | 0,0 |
| 109. ** | Реконструкция объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы» |  | Комитет по социальной политике | Субсидии |  | Реконструкция | 2016 | 88 477,8 | 0,0 | Всего | 0,0 | 88 477,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 61 934,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 5 308,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 21 234,6 | 0,0 |
| по направлению «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА», в том числе «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 193 720,1 | 331 831,9 | 469 068,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 193 720,1 | 331 831,9 | 469 068,6 |
| 110. | Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, Калининградская область |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 17 429,3 | 897,3 | Всего | 16 532,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 16 532,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет городского хозяйства |  |  | Реконструкция | 2016-2017 | 180 000,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |
| 111. | Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 11 363,4 | 1 210,9 | Всего | 10 152,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 10 152,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет городского хозяйства |  |  | Реконструкция | 2016-2017 | 213 339,8 | 0,0 | Всего | 0,0 | 104 271,9 | 109 068,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 104 271,9 | 109 068,0 |
| 112. | Строительство транспортного узла в границах улиц М. Цветаевой – ул. И. Франко – ул. Платова – ул. 3-я Б. Окружная в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2015 | 7 689,9 | 7 245,3 | Всего | 444,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 444,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет городского хозяйства |  |  | Строительство | 2016-2017 | 217 000,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 132 000,0 | 110 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 132 000,0 | 110 000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 113. | Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 4 886,6 | 632,9 | Всего | 4 253,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 253,7 | 0,0 | 0,0 |
| 114. | Строительство ул. Велосипедная дорога в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 229,0 | 0,0 | Всего | 1 229,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 229,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115. | Реконструкция ул. Гавриленко в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 604,8 | 9,0 | Всего | 595,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 595,8 | 0,0 | 0,0 |
| 116. | Реконструкция ул. Фрунзе в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2012-2015 | 6 568,0 | 387,5 | Всего | 6 180,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 6 180,5 | 0,0 | 0,0 |
| 117. | Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 7 714,8 | 524,8 | Всего | 7 190,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 190,0 | 0,0 | 0,0 |
| 118. | Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 20 402,8 | 1 054,8 | Всего | 19 348,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 19 348,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119. | Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 13 604,9 | 1 180,5 | Всего | 12 424,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 12 424,4 | 0,0 | 0,0 |
| 120. | Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 161,6 | 0,0 | Всего | 1 161,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 161,6 | 0,0 | 0,0 |
| 121. | Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 11 224,0 | 906,0 | Всего | 10 318,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 10 318,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122. | Строительство новой улицы (продолжение ул. Р. Зорге) в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 404,0 | 305,0 | Всего | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123. | Строительство новой улицы в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 499,1 | 321,7 | Всего | 177,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 177,4 | 0,0 | 0,0 |
| 124. | Реконструкция ул. Литовский вал от Московского проспекта до ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 732,6 | 3,4 | Всего | 729,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 729,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 125. | Реконструкция улиц Калязинская и Тихая со строительством моста через реку Голубую в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 1 753,8 | 10,0 | Всего | 1 743,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 743,8 | 0,0 | 0,0 |
| 126. | Реконструкция и новое строительство участка наб. Правая в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 732,8 | 0,0 | Всего | 732,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 732,8 | 0,0 | 0,0 |
| 127. | Строительство ул. Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 13 792,1 | 1 497,6 | Всего | 12 294,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 12 294,5 | 0,0 | 0,0 |
| 128. | Строительство и реконструкция инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков пос. Лермонтово (ул. Кировоградская – ул. Белорусская – ул. Полецкого) в г. Калининграде, в целях предоставления земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов гражданам, имеющим 3-х и более детей) |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 44 296,0 | 0,0 | Всего | 415,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 415,0 | 0,0 | 0,0 |
| 129. | Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде, Калининградская область |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2014-2015 | 11 589,9 | 11 489,9 | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет городского хозяйства |  |  | Реконструкция | 2015-2016 | 184 000,0 | 0,0 | Всего | 156 710,0 | 111 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 148 870,0 | 105 640,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 840,0 | 5 560,0 | 0,0 |
| 130. | Реконструкция улицы Ломоносова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Разработка проектной и рабочей документации | 2013-2015 | 8 418,6 | 4 061,3 | Всего | 4 357,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 4 357,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет городского хозяйства |  |  | Реконструкция | 2017 | 160 000,6 | 0,0 | Всего | 0,0 | 0,0 | 160 000,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 0,0 | 160 000,6 |
| 131. | Строительство проезда к детскому саду по ул. Беланова в г. Калининграде |  | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2014-2015 | 9 981,3 | 8 041,3 | Всего | 1 940,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 1 940,0 | 0,0 | 0,0 |
| 132. | Строительство ул. Артиллерийская в г. Калининграде Калининградская область | Постановление администрации от 27.01.2015 № 85 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015 | 22 975,0 | 0,0 | Всего | 22 975,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 22 975,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 133. | Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (1 этап) | Постановление администрации от 30.01.2015 № 131 | Комитет архитектуры и строительства | Бюджетные инвестиции | МКУ «УКС» | Строительство | 2015 | 50 485,9 | 0,0 | Всего | 50 485,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 50 485,9 | 0,0 | 0,0 |
| по направлению «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», в том числе «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
| 134. | Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в г. Калининграде | Постановление администрации от 20.08.2014 № 1257 | Администрация городского округа «Город Калининград» | Субсидии | МБУ «САТО» | Строительство | 2016 | 20 000,0 | 0,0 | Всего | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |

Примечание:

* Объекты, планируемые к реализации в рамках Государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы».

** Объекты, планируемые к реализации в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года.

*** Объекты, планируемые к реализации в рамках Адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств областного бюджета.