|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 183 731 | | руб. | Смета на сумму: | 183 731 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Директор ООО УК «Мастер» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.Г. Бородавко / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | г. Калининград, ул. Машиностроительная, 164-172 | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| на выполнение работ по капитальному ремонту детской спортивной площадки в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» по адресу: г. Калининград, ул. Машиностроительная, 164 - 172 | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **183.731** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.054** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **8.531** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 01-02-058-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.0388 | 2 318.40 | 2 318.40 |  | 90 | 90 |  | 16.9 | 1 | 1 520 | 1 520 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 31\*(0.5\*0.5\*0.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 72 |  |  |  | 68% | 1 034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 34 |  |  |  | 31% | 471 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 3 025 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕР 06-01-001-13  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.031 | 78 519.04 | 5 414.25 | 2 000.15 | 2 434 | 168 | 62 | 16.9 | 10.09 | 14 109 | 2 837 | 626 |
| 71 104.64 | 279.67 | 2 204 | 9 | 4.83 | 16.91 | 10 646 | 147 |
|  | Объем: 31\*(0.5\*0.5\*0.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 186 |  |  |  | 89% | 2 656 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(105.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 97 |  |  |  | 44% | 1 313 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 717 |  |  |  |  | 18 078 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 01-02-061-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.0078 | 704.46 | 704.46 |  | 5 | 5 |  | 16.89 | 1 | 93 | 93 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 3.88-3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 4 |  |  |  | 68% | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 2 |  |  |  | 31% | 29 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 185 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.031 | 426.34 | 426.34 |  | 13 | 13 |  | 16.89 | 1 | 223 | 223 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 10 |  |  |  | 68% | 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 5 |  |  |  | 31% | 69 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 444 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 4.96 | 16.40 |  | 16.40 | 81 |  | 81 | 1 | 8.87 | 722 |  | 722 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 3.1\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.003 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 1 |  | 1 | 16.89 | 8.94 | 10 | 1 | 8 |
| 5.27 | 49.16 |  |  | 4.64 | 16.9 |  | 2 |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 81% | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 34% | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 07-05-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Установка урны железобетонной массой до 0,5т, 100 шт. сборных конструкций | 0.01 | 3 805.02 | 490.36 | 2 335.67 | 38 | 5 | 23 | 16.9 | 7.31 | 303 | 83 | 171 |
| 978.99 | 264.35 | 10 | 3 | 5.04 | 16.9 | 49 | 45 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9020* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 155% |  |  | 12 |  |  |  | 132% | 169 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(155.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 85% |  |  | 7 |  |  |  | 68% | 87 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 559 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 116-0091  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (доп. РЦЦС: "440х440х600 мм"), шт. | 1 | 527.91 |  |  | 528 |  |  |  |  | 3 112 |  |  |
| 527.91 |  | 528 |  | 3 112.43 |  | 3 112 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 09-03-029-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Монтаж металлического оборудования детской площадки, 1 т конструкций | 0.435 | 1 237.00 | 323.05 | 786.32 | 538 | 141 | 342 | 16.9 | 6.82 | 4 916 | 2 375 | 2 333 |
| 127.63 | 85.22 | 56 | 37 | 3.76 | 16.9 | 209 | 626 |
|  | Объем: 4\*0.016+0.048+0.220+0.103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1714; ТССЦ 201-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 160 |  |  |  | 77% | 2 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 128 |  |  |  | 58% | 1 741 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 826 |  |  |  |  | 8 967 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | С Цена постав-ка.  Качалка балансир тип "Малая", шт | 1 | 2 211.67 |  |  | 2 212 |  |  |  |  | 10 306 |  |  |
| 2 211.67 |  | 2 212 |  | 4.66 |  | 10 306 |  |
|  | *Поправки: М: =9910\*1.04/4.66* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | С Цена постав-ка.  Горка 3005х640мм Н=2000мм, Н площадки горки 1200мм (типа КСИЛ 4202), шт | 1 | 5 869.53 |  |  | 5 870 |  |  |  |  | 27 352 |  |  |
| 5 869.53 |  | 5 870 |  | 4.66 |  | 27 352 |  |
|  | *Поправки: М: =26300\*1.04/4.66* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | С Цена постав-ка.  Гимнастический городок 2630х1500мм Н=2500мм (типа КСИЛ 6300), шт | 1 | 12 561.91 |  |  | 12 562 |  |  |  |  | 58 538 |  |  |
| 12 561.91 |  | 12 562 |  | 4.66 |  | 58 538 |  |
|  | *Поправки: М: =56287\*1.04/4.66* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | С Цена постав-ка.  Скамья на металлич. ножках 1115х370мм Н=420мм (типа КСИЛ 2214), шт | 4 | 540.09 |  |  | 2 160 |  |  |  |  | 10 067 |  |  |
| 540.09 |  | 2 160 |  | 4.66 |  | 10 067 |  |
|  | *Поправки: М: =2420\*1.04/4.66* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 10-01-010-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Установка песочницы, 1 м3 древесины в конструкции | 0.129 | 239.26 | 200.25 | 39.01 | 31 | 26 | 5 | 16.89 | 9.34 | 483 | 436 | 47 |
|  |  |  |  | 2.94 | 1 |  |  |
|  | Объем: (1.88\*0.14\*0.04)\*8+(2\*0.14\*0.04)\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 118% |  |  | 31 |  |  |  | 100% | 436 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(118.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 14 |  |  |  | 43% | 187 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 1 106 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | С Цена постав-ка.  Песочница 2050х2050х32мм (типа КСИЛ 4243), шт | 1 | 1 309.12 |  |  | 1 309 |  |  |  |  | 6 101 |  |  |
| 1 309.12 |  | 1 309 |  | 4.66 |  | 6 101 |  |
|  | *Поправки: М: =5810\*1.05/4.66* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 01-02-061-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Засыпка вручную песка в песочницу, 100 м3 грунта | 0.012 | 704.46 | 704.46 |  | 8 | 8 |  | 16.89 | 1 | 143 | 143 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 2\*2\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 6 |  |  |  | 68% | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 3 |  |  |  | 31% | 44 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 285 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 1.2 | 104.66 |  |  | 126 |  |  |  |  | 592 |  |  |
| 104.66 |  | 126 |  | 493.55 |  | 592 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **28 006** | **456** | **514** |  |  | **138 590** | **7 711** | **3 907** |
| **27 037** | **49** |  |  | **126 972** | **820** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **27 387** | **315** | **91** |  |  | **132 952** | **5 336** | **852** |
| **26 981** | **12** |  |  | **126 763** | **194** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **24 767** |  |  |  |  | **116 068** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 4, 16; %=89 - по стр. 2; %=81 - по стр. 6; %=132 - по стр. 7; %=100 - по стр. 14)** | | | | | **322** |  |  |  |  | **4 609** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 3, 4, 16; %=44 - по стр. 2; %=34 - по стр. 6; %=68 - по стр. 7; %=43 - по стр. 14)** | | | | | **162** |  |  |  |  | **2 202** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **27 871** |  |  |  |  | **139 763** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **538** | **141** | **342** |  |  | **4 916** | **2 375** | **2 333** |
| **56** | **37** |  |  | **209** | **626** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9)** | | | | | **160** |  |  |  |  | **2 311** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 9)** | | | | | **128** |  |  |  |  | **1 741** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **826** |  |  |  |  | **8 968** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **81** |  | **81** |  |  | **722** |  | **722** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **81** |  |  |  |  | **722** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **28 778** |  |  |  |  | **149 453** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **616** |  |  |  |  | **3 198** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **29 394** |  |  |  |  | **152 651** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **588** |  |  |  |  | **3 053** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **29 982** |  |  |  |  | **155 704** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **5 397** |  |  |  |  | **28 027** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **35 379** |  |  |  |  | **183 731** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **482** |  |  |  |  | **6 920** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **290** |  |  |  |  | **3 943** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |