Приложение

к постановлению

администрации городского округа «Город Калининград»

от 09 ноября 2015 г. № 1857

Муниципальная программа

«Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград»

Срок реализации - 2015-2017 гг.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград» (далее – Программа) |
| Заказчик Программы | Комитет городского хозяйства |
| Предполагаемые сроки реализации Программы (подпрограмм) | 2015-2017 гг. |
| Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ) | ВЦП **«**Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград» |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Комитет городского хозяйства, комитет архитектуры и строительства,  МКУ «Калининградская служба заказчика», МКУ «Управление капитального строительства» |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1 631 778,42 тыс. руб., в том числе:  2015 год – 611 990,81 тыс. руб.;  2016 год – 524 846,78 тыс. руб.;  2017 год – 494 940,83 тыс. руб.  Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования выглядит следующим образом:  Средства бюджета городского округа «Город Калининград» − 1 538 880,42 тыс. рублей, в том числе:  2015 год – 539 594,81 тыс. руб.;  2016 год − 504346,78 тыс. руб.;  2017 год − 494940,83 тыс. руб.  Средства регионального бюджета – 38 200,0 тыс. руб., в том числе:  2015 год − 17 700,00 тыс. руб.;  2016 год – 20 500,00 тыс. руб.  Внебюджетные средства – 54 696,00 тыс. руб., в том числе:  2015 год – 54 696,00 тыс. рублей.  Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Повышение доли городских территорий, в отношении которых выполнены мероприятия по их благоустройству, до 89 процентов.  2. Увеличение доли территории городского округа «Город Калининград» с благоприятными экологическими условиями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей среды, до 90 процентов. |

1. Общие положения

* 1. Цель и задачи Программы

Цель Программы.

Повышение комфортности проживания населения г. Калининграда.

Основными задачами Программы являются:

1. Повышение благоустроенности городских территорий.

2. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа «Город Калининград».

1.2. Правовое обоснование разработки Программы

Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 1, 3 ст. 47 Устава городского округа «Город Калининград», утвержденного решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 12.07.2007 № 257 (в ред. от 16.07.2014), соответствует Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, согласуется с Генеральным планом муниципального образования «Городской округ «Город Калининград».

1.3. Обоснование необходимости решения задач субъекта бюджетного планирования программно-целевым методом

Создание комфортных условий жизни в городе при возрастающих требованиях к внешнему облику и благоустройству имеет огромное значение. Проблема содержания объектов благоустройства, расположенных на территории общего пользования, является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Для улучшения условий проживания населения необходимо своевременно осуществлять ремонт и содержание объектов благоустройства.

Для обеспечения санитарного содержания, предотвращения загрязнения улиц города, сохранения чистоты необходимо постоянно проводить работу по их содержанию, установке новых, замене поврежденных урн, организовывать работу по ликвидации несанкционированных свалок.

В целях обеспечения безопасности функционирования сетей наружного освещения необходимо своевременно проводить модернизацию сетей в соответствии с разработанными проектами.

Все эти виды работ направлены на создание условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.

Правильно спланированные и хорошо организованные детские игровые и спортивные площадки создают благоприятные условия для гармоничного развития детей.

Чтобы верно определить и реализовать мероприятия по комплексному благоустройству, необходима муниципальная программа – сводный план мероприятий, скоординированный по финансовым затратам, срокам начала и завершения работ.

По состоянию на 01.10.2014 система наружного освещения города Калининграда включает в себя 23100 светоточек, 228 питательных и исполнительных пунктов, 576 км сетей, в том числе 335 км самонесущего изолированного провода (далее − СИП).

По результатам независимой оценки состояния всех сетей наружного освещения установлено, что 47 % светоточек, инженерных сетей инфраструктуры наружного освещения имеют сверхнормативный срок службы и нуждаются в модернизации и реновации.

Наличие комплекса проблем обусловило необходимость программного подхода к модернизации сетей наружного освещения, повышению уровня комфортности проживания населения г. Калининграда, обеспечению уровня нормативной освещенности дорог, а также выполнению мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов.

Решение таких задач в условиях реформирования бюджетного процесса и перехода преимущественно к программно-целевому методу бюджетного планирования требует комплексного, системного подхода.

1.4.Обоснование состава и значений конечных результатов Программы и непосредственных результатов основных мероприятий по годам реализации Программы

В результате реализации Программы:

– будет запроектирован 1 фонтан;

– будет построено новое и модернизировано существующее наружное освещение на 130 объектах на территории городского округа «Город Калининград»;

– будут выполнены мероприятия по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения 30 обособленных хозяйствующих субъектов социально-культурной, общеобразовательной сфер, объектов здравоохранения.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории городского округа «Город Калининград». По итогам реализации мероприятий Программы прогнозируется следующий результат:

* ликвидация зон загрязнения и засорения водотоков и водоемов на площади в 713,7 тыс. кв.м;
* обеспечение информированности населения городского округа «Город Калининград» о степени загрязнения природной среды.

В результате осуществления Программы будет достигнут следующий уровень показателей, характеризующий степень реализации цели Программы:

– доля городских территорий, в отношении которых выполнены мероприятия по их благоустройству, увеличится до 89 процентов;

– доля территории городского округа «Город Калининград» с благоприятными экологическими условиями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей среды, увеличится до 90 процентов.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика Программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение мероприятий Программы в соответствующие государственные программы с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней

На федеральном уровне в рамках подготовки предложений по формированию федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2015-2026 годы и на основании письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.09.2014 № 12-29/21124 о предварительном включении в федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2015-2026 годы объектов:

- рекультивация городского полигона, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского города Калининграда, включая проектные работы;

- ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия акционерного общества закрытого типа «Дарита», включая проектные работы.

На региональном уровне постановлением Правительства Калининградской области от 29.12.2014 № 925 утверждена государственная программа Калининградской области «Окружающая среда» на 2014-2020 годы.

В целях реализации мероприятий (проектов), направленных на ликвидацию ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности на территории городского округа «Город Калининград», в рамках вышеуказанных программ предусмотрены денежные средства на реализацию следующих объектов:

- «Рекультивация городского полигона, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского города Калининграда» с общим объемом расходов 211,6 млн. рублей, в том числе из Федерального бюджета − 143,4 млн. рублей, из консолидированного бюджета Калининградской области − 68,2 млн. рублей;

- «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита», с общим объемом расходов 76,5 млн. рублей, в том числе из Федерального бюджета − 55,28 млн. рублей, из консолидированного бюджета Калининградской области − 21,22 млн. рублей.

Программа реализуется совместно с Правительством Калининградской области (Службой по экологическому контролю и надзору Калининградской области) в рамках полномочий и взаимодействия участников бюджетного процесса, установленных бюджетным законодательством.

Исполнителем мероприятий (п.п. 2.1.2 - 2.1.5, 2.1.10 - 2.1.14, 2.1.16 – 2.1.21) является комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».

Средства на реализацию Программы предоставляются в виде субсидий:

- на разработку проектной документации по ликвидации накопленного экологического ущерба, получение положительного заключения государственной экспертизы;

- на выполнение природоохранных мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба;

- на проведение работ по ликвидации накопленного экологического ущерба на основе заключенных соглашений.

Условием предоставления субсидий является наличие:

- муниципальных правовых актов о софинансировании мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба в размере 50 процентов от доли субсидий из областного бюджета;

- выписки из местного бюджета, подтверждающей наличие средств на софинансирование мероприятий.

Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» несет ответственность за нецелевое использование субсидий и (или) недостоверность отчетов об их расходовании в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Перечень подпрограмм муниципальной Программы

Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. Краткое описание подпрограмм муниципальной Программы

Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. Система мероприятий муниципальной Программы

Система мероприятий Программы приведена в приложении № 1 к Программе.

Перечни объектов для выполнения мероприятий Программы по п.п. 1.1.1– 1.1.4, 1.1.6 – 1.1.11 утверждаются приказом комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».

6. Объем финансовых потребностей

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы отражен в приложении № 2 к Программе.

7. График реализации мероприятий муниципальной Программы в 2015 г.

Таблица 1

| № пункта | | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1 кв. | | | | 2 кв. | | | 3 кв. | | | | 4 кв. | | Примечание | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | |
| 1.1.1 | | Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 0 | | | 1(3) | | | | 0 | | | | Торги по 54 объектам проведены в 2014 году,  заключение прямого договора  с ОАО «Янтарьэнерго» во 2-ом квартале по 8 объектам |
| Реализация мероприятия | 54 | | | | 8 | | | 3 | | | | 0 | | | |  |
| 1.1.2 | | Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов благоустройства в реестре муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 2 | | | 0 | | | | 1(25) | |  | | |
| Реализация мероприятия | 0 | | | | 2 | | | 0 | | | | 1(25) | |  | | |
| 1.1.3 | | Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в том числе на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов |  | | | | 1(4) | | | | |  | |  | | | | Торги по 49 объектам проведены в 2014 году |
| Реализация мероприятия | 20 | | | | 22 | | | | | 11 | | 0 | | | |  |
| 1.1.5 | | Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | В соответствии с утвержденной ВЦП | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятия |
| 1.1.6 | | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству скверов и зеленых зон | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 2 | | Торги по 2 объектам проведены в 2014 году | | |
| Реализация мероприятия | 2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 3 | |  | | |
| 1.1.7 | | Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 5 | | | 0 | | | | 1 | | Торги по 3 объектам проведены в 2014 году | | |
| Реализация мероприятия | 3 | | | | 3 | | | 1 | | | | 2 | |  | | |
| 1.1.8 | | Проектирование городских фонтанов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 0 | |  | | |
| Реализация мероприятия | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |
| 1.1.9 | | Установка детских игровых и спортивных площадок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 0 | |  | | |
| Реализация мероприятия | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 0 | |  | | |
| 1.1.10 | | Реализация проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» − выполнение работ по благоустройству Макс-Ашманн парка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 4 | | | 0 | | | | 0 | | Торги по 1 объекту проведены в 2014 году | | |
| Реализация мероприятия | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | 1 | |  | | |
| 1.1.11 | | Организация мест захоронения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 0 | | | 1 | | | | 0 | |  | | |
| Реализация мероприятия | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |
| 2.1.1 | | Ликвидация зон загрязнения и засорения водных объектов: реки Преголи, реки Голубой, ручья Восточного, канала МПО-9-2, ручья Гагаринского, ручья Молодежного, канала МПО-0-7-4, канала МПО-0-7-4-1, канала ОБ-2-2-1, ручья Северного, канала МПО-0-7-3, канала МПО-5-А, открытого канала по тупику Тихорецкому, реки Товарной, реки Лесной, ручья Борисовского, ручья Дальнего, канала Л-2, канала Л-1, канала М-103-1, канала ГЧ-2, ручья Паркового, ручья Воздушного, ручья Менделеевского, канала МПР-3-2-1, ручья Лесного, ручья Нескучного, озера Верхнего, пруда Нижнего, пруда Ялтинского, ручья Литовского, озера Летнего, пруда Зимнего, озера Пеньковского, прудов на ул. Нансена, пруда Камского, пруда на проезде Дзержинского, водоемов по ул. Южной, озера Поплавок, озера Дзержинец, пруда Школьного | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 1 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | |  |
| Реализация мероприятия | 5 % | | | | 40 % | | | | | 35 % | | 20 % | | | |  |
| 2.1.2 | | Выполнение электромонтажных работ по подключению к электрической сети установки газоанализатора | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 1 | | | 0 | | | | 0 | |  | | |
| Реализация мероприятия | 0 | | | | 1 | | | 0 | | | | 0 | |  | | |
| 2.1.3 | | Устройство площадки для размещения газоаналитического оборудования и опоры для ретрорефлектора | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 1 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | |  | | |
| Реализация мероприятия | 0 | | | | 1 | | | 0 | | | | 0 | |  | | |
| 2.1.4 | | Текущее содержание газоаналитического оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | | 1 | | | | 0 | | 0 | | | |  |
| Реализация мероприятия | 0 | | | | | 33,3% | | | | 33,3% | | 33,3% | | | |  |
| 2.1.5 | | Сбор и размещение в средствах массовой информации информационных бюллетеней о степени загрязнения природной среды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 1(13) | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | |  | |
| Реализация мероприятия | 3 | | | | | | 3 | 3 | | | | 4 | | |  | |
| 2.1.6 | | Обеспечение безопасного совместного проживания человека и животного | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | Договор о предоставлении в 2015 году средств бюджета городского округа в форме субсидий на возмещение затрат МКП «Служба защиты животных» от 19.01.2015 № 5 | |
| Реализация мероприятия | 23% | | | | | | 23% | 21% | | | | 33% | | |
| 2.1.7 | | Реализация муниципального задания МБУ «Гидротехник» на содержание сетей дождевой канализации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | муниципальное задание, конкурс не проводился | | |
| Реализация мероприятия | | 18% | | | | 53% | | 17% | | | 12% | | |  | | |
| 2.1.8 | | Реализация муниципального задания МБУ «Городские леса» по защите и воспроизводству городских лесов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | муниципальное задание, конкурс не проводился | | |
| Реализация мероприятия | | 29% | | | | | 24% | 23% | | | | 24% | |
| 2.1.9 | Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ «Городские леса» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | | | 0 | | | 0 | 2 | | | | 1 | | | |  |
| Реализация мероприятия | | | | 0 | | | 0 | 2 | | | | 1 | | | |  |
| 2.1.10 | Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | Торги проведены в 2014 году | | | |
| Реализация мероприятия | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 1 |  | | | |
| 2.1.11 | Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 1 |  | | | |
| Реализация мероприятия | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | Завершение работ в 2016 году | | | |
| 2.1.12 | Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | Торги проведены в 2014 году | | |
| Реализация мероприятия | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 1 | |  | | |
| 2.1.13 | Выполнение работ по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 1 | |  | | |
| Реализация мероприятия | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | Завершение работ в 2016 году | | |
| 2.1.14 | Изготовление бланков порубочных билетов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | 0 | |  | | |
| Реализация мероприятия | | | 0 | | | | 0 | | | 300 | | 0 | |  | | |
| 2.1.15 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Вольеры на 150 собак на территории базы «МКП «Служба защиты животных по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, 205 «а» (дебиторская задолженность) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | Торги проведены в 2014 году | | |
| Реализация мероприятия | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |
| 2.1.16 | Подготовка и опубликование уведомлений о проведении общественных слушаний по объектам: «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда» и «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |
| Реализация мероприятия | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 2 | |  | | |
| 2.1.17 | Экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского  г. Калининграда» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |
| Реализация мероприятия | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |
| 2.1.18 | Экспертиза проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |
| Реализация мероприятия | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |
| 2.1.19 | Выполнение работ по внесению изменений и дополнений в Лесоустройство городских лесов города Калининграда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |
| Реализация мероприятия | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |
| 2.1.20 | Государственная экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |
| Реализация мероприятия | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |
| 2.1.21 | Государственная экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |
| Реализация мероприятия | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |
| 2.1.22 | Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |
| Реализация мероприятия | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | |  | | |

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы

со структурными подразделениями администрации,

являющимися исполнителями мероприятий Программы

Исполнителями Программы по реализации мероприятий п.п. 1.1. – 2.1.14, 2.1.16 – 2.1.22 является комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «Калининградская служба заказчика МКП «Дирекция ландшафтных парков», п. 2.1.15 – комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «Управление капитального строительства».

Исполнители Программы несут ответственность за выполнение мероприятий Программы и соблюдение установленных в Программе критериев качества.

Контроль хода реализации мероприятий Программы осуществляется комитетом городского хозяйства, комитетом архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» представляет в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» необходимую информацию, отчет о реализации мероприятия, исполнителем которого является, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы направляется комитетом городского хозяйства в управление экономического развития комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

9. Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые при оценке выполнения мероприятий Программы

Основным критерием качества выполнения мероприятий Программы является их соответствие действующему законодательству в области градостроительства и охраны окружающей среды:

– СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;

– МДС 13-5.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации;

– СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

– Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 161.

Приложение № 1

к Программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единицы измерения | Базовое значение | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Целевое значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение благоустроенности городских территорий | | | | | | | |
| 1.1 | Доля городских территорий, в отношении которых выполнены мероприятия по их благоустройству в соответствии с нормативами | | процент | 80 | 85 | 86 | 89 | 100 |
| 1.1.1 | Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям | Комплект документации | единица | 130 | 65 | 71 | 33 | 299 |
| 1.1.2 | Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов благоустройства в реестре муниципального имущества | Количество технических паспортов | единица | 1 | 27 | 0 | 20 | 48 |
| 1.1.3 | Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в том числе на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях | Количество освещенных городских территорий | единица | 260 | 53 | 43 | 34 | 390 |
| 1.1.4 | Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов | Количество обособленных хозяйствующих субъектов, в отношении которых проведены мероприятия по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения | единица | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 |
| 1.1.5 | Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград» | Доля объектов благоустройства, на которых обеспечивается надлежащее состояние | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.6 | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству скверов и зеленых зон | Комплект проектной документации | единица | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1.1.7 | Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников | Количество благоустроенных скверов и зеленых зон, памятников | единица | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 1.1.8 | Проектирование городских фонтанов | Комплект проектной документации | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.9 | Установка детских игровых и спортивных площадок | Количество установленных площадок | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.10 | Реализация проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» − выполнение работ по благоустройству Макс-Ашманн парка | Количество благоустроенных скверов и зеленых зон | единица | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1.1.11 | Организация мест захоронения | Количество кладбищ | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа «Город Калининград» | | | | | | | |
| 2.1 | Доля территории городского округа «Город Калининград»  с благоприятными экологическими условиями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей среды | | процент | 80 | 82 | 88 | 90 | 100 |
| 2.1.1 | Ликвидация зон загрязнения и засорения водных объектов: реки Преголи, реки Голубой, ручья Восточного, канала МПО-9-2, ручья Гагаринского, ручья Молодежного, канала МПО-0-7-4, канала МПО-0-7-4-1, канала ОБ-2-2-1, ручья Северного, канала МПО-0-7-3, канала МПО-5-А, открытого канала по тупику Тихорецкому, реки Товарной, реки Лесной, ручья Борисовского, ручья Дальнего, канала Л-2, канала Л-1, канала М-103-1, канала ГЧ-2, ручья Паркового, ручья Воздушного, ручья Менделеевского, канала МПР-3-2-1, ручья Лесного, ручья Нескучного, озера Верхнего, пруда Нижнего, пруда Ялтинского, ручья Литовского, озера Летнего, пруда Зимнего, озера Пеньковского, прудов на ул. Нансена, пруда Камского, пруда на проезде Дзержинского, водоемов по ул. Южной, озера Поплавок, озера Дзержинец, пруда Школьного | Площадь очищенных водотоков и водоемов (включая береговые полосы) | тыс. кв.м | 562,43 | 713,7 | 0 | 0 | 713,7 |
| 2.1.2 | Выполнение электромонтажных работ по подключению к электрической сети установки газоанализатора | Количество подключений к электрической сети | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.3 | Устройство площадки для размещения газоаналитического оборудования и опоры для ретрорефлектора | Количество площадок | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.4 | Текущее содержание газоаналитического оборудования | Комплект оборудования | штука | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.5 | Сбор и размещение в средствах массовой информации информационных бюллетеней о степени загрязнения природной среды | Количество бюллетеней | штука | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 2.1.6 | Обеспечение безопасного совместного проживания человека и животного | Количество реализованных договоров | штука | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.7 | Текущее содержание сетей дождевой канализации | Протяженность сетей дождевой канализации | км | 818,0 | 818,0 | 818,0 | 818,0 | 818,0 |
| 2.1.8 | Защита и воспроизводство городских лесов | Площадь городских лесов | га | 1324,0 | 1324,0 | 1324,0 | 1324,0 | 1324,0 |
| 2.1.9 | Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ «Городские леса» | Количество техники, специализированного оборудования | штука | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2.1.10 | Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда | Комплект проектной документации | штука | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.11 | Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда | Рекультивированная площадь | га | 0 | 0 | 13,83 | 0 | 13,83 |
| 2.1.12 | Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал)  г. Калининграда» | Комплект проектной документации | штука | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.13 | Выполнение работ по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал)  г. Калининграда» | Площадь ликвидированного золоотвала | га | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 2.1.14 | Изготовление бланков порубочных билетов | Количество изготовленных бланков | штука | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 2.1.15 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Вольеры на 150 собак на территории базы «МКП «Служба защиты животных по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, 205 «а» | Комплект проектной документации | штука | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.16 | Подготовка и опубликование уведомлений о проведении общественных слушаний по объектам: «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда» и «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда» | Количество уведомлений | единица | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2.1.17 | Экспертиза проектной документации  на выполнение работ по объекту «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда» | Экспертное заключение | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.18 | Экспертиза проектной документации  на выполнение работ по рекультивации территории по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда» | Экспертное заключение | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.19 | Выполнение работ по внесению изменений и дополнений в Лесоустройство городских лесов города Калининграда | Комплект документации | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.20 | Государственная экологическая экспертиза проектной документации  на выполнение работ по объекту «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда» | Экспертное заключение | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.21 | Государственная экологическая экспертиза проектной документации  на выполнение работ по рекультивации территории по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда» | Экспертное заключение | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.22 | Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества | Комплект документации | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Приложение № 2

к Программе

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

на реализацию мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий программы | Источник финанси-рования | Форма финансо-вого обеспечения | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | Исполни-тель меро-приятия | Участник мероприятия |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе: | | Всего |  | 611 990,81 | 524 846,78 | 494 940,83 | 1 631 778,42 |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ | 17 700,00 | 20 500,00 |  | 38 200,000 |
| МБ | 539 594,81 | 504 346,78 | 494 940,83 | 1 538 882,42 |
| ПП | 54 696,00 |  |  | 54 696,00 |
| Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» | | Всего |  | 611 988,81 | 524 846,78 | 494 940,83 | 1 631 776,42 |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ | 17 700,00 | 20 500,00 |  | 38 200,00 |
| МБ | 539 592,81 | 504 346,78 | 494 940,83 | 1 538 880,42 |
| ПП | 54 696,00 |  |  | 54 696,00 |
| Главный распорядитель бюджетных средств: комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» | | Всего |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 2,00 |  |  | 2,00 |
| ПП |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 8 598,81 | 10 520,00 | 5 218,50 | 24 337,31 | КГХ,  МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 8 598,81 | 10 520,00 | 5 218,50 | 24 337,31 |
| ПП |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов благоустройства в реестре муниципального имущества | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1 251,48 |  | 780,00 | 2 031,48 | КГХ,  МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 1 251,48 |  | 780,00 | 2 031,48 |
| ПП |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в т.ч. на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 47 971,21 | 34 480,00 | 34 001,50 | 116 452,71 | КГХ,  МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 47 971,21 | 34 480,00 | 34 001,50 | 116 452,71 |
| ПП |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | КГХ,  МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| ПП |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг,  субсидия  юриди-ческим лицам | 372 733,27 | 378 054,50 | 373 054,50 | 1 123 842,27 | КГХ,  МКУ «КСЗ» | Сторонние организации,  МКП «Дирекция ландшафтных парков» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 372 733,27 | 378 054,50 | 373 054,50 | 1 123 842,27 |
| ПП |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству скверов и зеленых зон | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1 883,00 |  |  | 1 883,00 | КГХ,  МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 1 883,00 |  |  | 1 883,00 |
| ПП |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 18 023,54 |  |  | 18 023,54 | КГХ,  МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 18 023,54 |  |  | 18 023,54 |
| ПП |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Проектирование городских фонтанов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 230,00 |  |  | 230,00 | КГХ,  МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 230,00 |  |  | 230,00 |
| ПП |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Установка детских игровых и спортивных площадок | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 630,00 |  |  | 630,00 | КГХ,  МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 630,00 |  |  | 630,00 |
| ПП |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Реализация проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» − выполнение работ по благоустройству Макс-Ашманн парка | Всего | Субсидия юриди-ческим лицам | 57 566,50 |  |  | 57 566,50 | КГХ | МКП «Дирекция ландшафтных парков» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 2 870,50 |  |  | 2 870,50 |
| ПП | 54 696,00 |  |  | 54 696,00 |
| 1.1.11 | Организация мест захоронения | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 | КГХ,  МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ликвидация зон загрязнения и засорения водных объектов: реки Преголи, реки Голубой, ручья Восточного, канала МПО-9-2, ручья Гагаринского, ручья Молодежного, канала МПО-0-7-4, канала МПО-0-7-4-1, канала ОБ-2-2-1, ручья Северного, канала МПО-0-7-3, канала МПО-5-А, открытого канала по тупику Тихорецкому, реки Товарной, реки Лесной, ручья Борисовского, ручья Дальнего, канала Л-2, канала Л-1, канала М-103-1, канала ГЧ-2, ручья Паркового, ручья Воздушного, ручья Менделеевского, канала МПР-3-2-1, ручья Лесного, ручья Нескучного, озера Верхнего, пруда Нижнего, пруда Ялтинского, ручья Литовского, озера Летнего, пруда Зимнего, озера Пеньковского, прудов на ул. Нансена, пруда Камского, пруда на проезде Дзержинского, водоемов по ул. Южной, озера Поплавок, озера Дзержинец, пруда Школьного | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 3 545,38 |  |  | 3 545,38 | КГХ,  МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 3 545,38 |  |  | 3 545,38 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Выполнение электромонтажных работ по подключению к электрической сети установки газоанализатора | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 57,99 |  |  | 57,99 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 57,99 |  |  | 57,99 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Устройство площадки для размещения газоаналитического оборудования и опоры для ретрорефлектора | Всего | Бюджетные инвестиции | 80,00 |  |  | 80,00 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 80,00 |  |  | 80,00 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Текущее содержание газоаналитического оборудования | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 66,99 |  |  | 66,99 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 66,99 |  |  | 66,99 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Сбор и размещение в средствах массовой информации информационных бюллетеней о степени загрязнения природной среды | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 45,00 |  |  | 45,00 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 45,00 |  |  | 45,00 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Обеспечение безопасного совместного проживания человека и животного | Всего | Субсидия юридичес-ким лицам | 11 120,40 | 10 851,00 | 10 851,00 | 32 822,40 | КГХ | МКП «Служба защиты животных» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 11 120,40 | 10 851,00 | 10 851,00 | 32 822,40 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Текущее содержание сетей дождевой канализации | Всего | Целевая субсидия | 55 859,95 | 50 592,14 | 51 692,14 | 158 144,23 | КГХ | МБУ «Гидротехник» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 55 859,95 | 50 592,14 | 51 692,14 | 158 144,23 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Защита и воспроизводство городских лесов | Всего | Целевая субсидия | 9 040,44 | 9 849,14 | 9 343,19 | 28 232,77 | КГХ | МБУ «Городские леса» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 9 040,44 | 9 849,14 | 9 343,19 | 28 232,77 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ «Городские леса» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 564,49 |  |  | 564,49 | КГХ | МБУ «Городские леса» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 564,49 |  |  | 564,49 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 3 994,30 |  |  | 3 994,30 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ | 3 994,30 |  |  | 3 994,30 |
| МБ |  |  |  |  |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 9 055,70 | 14 550,00 |  | 23 605,70 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ | 9 055,70 | 14 550,00 |  | 23 605,70 |
| МБ |  |  |  |  |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 2 920,50 |  |  | 2 920,50 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ | 2 920,50 |  |  | 2 920,50 |
| МБ |  |  |  |  |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Выполнение работ по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1 729,50 | 5 950,00 |  | 7 679,50 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ | 1 729,50 | 5 950,00 |  | 7 679,50 |
| МБ |  |  |  |  |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Изготовление бланков порубочных билетов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 10,00 |  |  | 10,00 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 10,00 |  |  | 10,00 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Вольеры на 150 собак на территории базы «МКП «Служба защиты животных по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, 205 «а» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 2,00 |  |  | 2,00 | КАиС,  МКУ «УКС» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 2,00 |  |  | 2,00 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Подготовка и опубликование уведомлений о проведении общественных слушаний по объектам: «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда» и «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 20,5 |  |  | 20,5 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 20,5 |  |  | 20,5 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Экспертиза проектной документации  на выполнение работ по объекту «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 80,0 |  |  | 80,0 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 80,0 |  |  | 80,0 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Экспертиза проектной документации  на выполнение работ по рекультивации территории по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал)  г. Калининграда» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 80,0 |  |  | 80,0 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 80,0 |  |  | 80,0 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Выполнение работ по внесению изменений и дополнений в Лесоустройство городских лесов города Калининграда | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 400,0 |  |  | 400,0 | КГХ | Сторонние  организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 400,0 |  |  | 400,0 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Государственная экологическая экспертиза проектной документации  на выполнение работ по объекту «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 200,0 |  |  | 200,0 | КГХ | Сторонние  организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 200,0 |  |  | 200,0 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Государственная экологическая экспертиза проектной документации  на выполнение работ по рекультивации территории по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал)  г. Калининграда» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 200,0 |  |  | 200,0 | КГХ | Сторонние  организации |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 200,0 |  |  | 200,0 |
| ПП |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества | Всего | Целевая субсидия | 30,0 |  |  | 30,0 | КГХ | МБУ «Гидротехник» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 30,0 |  |  | 30,0 |
| ПП |  |  |  |  |