| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 82 173 | руб. | Смета на сумму: | 82 173 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| Дополнительные работы по ремонту перекрытия МЖД № 15 по ул. Катина |
| Сметная стоимость: | 82.173 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.136 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 15.112 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-03-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок), 100 шт. | 0.1 | 1 748.93 | 352.69 | 1 396.24 | 174.89 | 35.27 | 139.62 | 12.52 | 4.41 | 1 057 | 442 | 616 |
|  |  |  |  |  | 127.80 |  |  | 12.78 | 1 | 12.5 |  |  | 160 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 47.57 |  |  |  | 84% | 506 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 28.83 |  |  |  | 48% | 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 251.29 |  |  |  |  | 1 852 |  |  |
| 2. | ТЕР 46-04-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных, 100 м2 | 0.28 | 1 290.63 | 975.86 | 314.77 | 361.38 | 273.24 | 88.14 | 12.51 | 6.42 | 3 984 | 3 418 | 566 |
|  |  |  |  |  | 123.13 |  |  | 34.48 | 1 | 12.53 |  |  | 432 |
|  | Объем: 7*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 304.64 |  |  |  | 84% | 3 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 184.63 |  |  |  | 48% | 1 848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 850.65 |  |  |  |  | 9 066 |  |  |
| 3. | ТЕР 10-01-021-03 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий | 0.28 | 8 598.10 | 1 303.72 | 450.61 | 2 407.47 | 365.04 | 126.17 | 12.52 | 6.43 | 11 935 | 4 570 | 811 |
|  |  |  |  | 6 843.77 | 37.38 |  | 1 916.26 | 10.47 | 3.42 | 12.5 |  | 6 554 | 131 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 104-0004; ТССЦ 203-9063 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0851:[ М-(592.74=5.34*111) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 398.04 |  |  |  | 90% | 4 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 202.78 |  |  |  | 43% | 2 021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 008.29 |  |  |  |  | 18 187 |  |  |
| 4. | ТССЦ 203-0429 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3 | 0.675 | 2 827.80 |  |  | 1 908.77 |  |  |  |  | 5 408 |  |  |
|  |  |  |  | 2 827.80 |  |  | 1 908.77 |  | 8 012.56 |  |  | 5 408 |  |
| 5. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ, м2 | 31.08 | 7.04 |  |  | 218.80 |  |  |  |  | 674 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 218.80 |  | 21.68 |  |  | 674 |  |
|  | Объем: 28*1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 150 мм, м2 | 80.417 | 26.54 |  |  | 2 134.27 |  |  |  |  | 7 007 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 2 134.27 |  | 87.13 |  |  | 7 007 |  |
|  | Объем: (28-4*4.3*0.1)*3*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 10-01-022-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка потолков под штукатурку, 100 м2 потолка | 0.28 | 4 610.12 | 423.79 | 117.39 | 1 290.83 | 118.66 | 32.87 | 12.52 | 6.78 | 5 331 | 1 486 | 223 |
|  |  |  |  | 4 068.95 | 5.10 |  | 1 139.31 | 1.43 | 3.18 | 12.49 |  | 3 623 | 18 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 127.30 |  |  |  | 90% | 1 354 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 64.85 |  |  |  | 43% | 647 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 482.97 |  |  |  |  | 7 331 |  |  |
| 8. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.585 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 944.93 | 176.18 | 17.69 | 12.51 | 6.11 | 5 136 | 2 204 | 108 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 751.06 | 3.50 | 3.76 | 12.52 |  | 2 824 | 44 |
|  | Объем: 13*0.15*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 154.52 |  |  |  | 73% | 1 641 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 125.78 |  |  |  | 56% | 1 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 225.23 |  |  |  |  | 8 036 |  |  |
| 9. | ТЕРр 54-4-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов | 0.02 | 43 280.26 | 8 594.61 | 2 589.38 | 865.61 | 171.89 | 51.79 | 12.51 | 6.38 | 4 984 | 2 150 | 330 |
|  |  |  |  | 32 096.27 | 229.52 |  | 641.93 | 4.59 | 3.9 | 12.5 |  | 2 504 | 57 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 150.01 |  |  |  | 72% | 1 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 141.18 |  |  |  | 64% | 1 412 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 156.80 |  |  |  |  | 7 986 |  |  |
| 10. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 6.92 | 7.34 |  | 7.34 | 50.76 |  | 50.76 |  | 5.54 | 281 |  | 281 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 11. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 6.92 | 26.50 |  | 26.50 | 183.38 |  | 183.38 |  | 5.54 | 1 016 |  | 1 016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.814/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 10 541.09 | 1 140.28 | 690.42 |  |  | 46 813 | 14 270 | 3 951 |
|  |  |  | 8 710.40 | 67.25 |  |  |  | 28 594 | 842 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 10 541.09 | 1 140.28 | 690.42 |  |  | 46 813 | 14 270 | 3 951 |
|  |  |  | 8 710.40 | 67.25 |  |  |  | 28 594 | 842 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 4 261.84 |  |  |  |  | 13 089 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=90 - по стр. 3, 7; %=73 - по стр. 8; %=72 - по стр. 9) | 1 182.08 |  |  |  |  | 12 554 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=43 - по стр. 3, 7; %=56 - по стр. 8; %=64 - по стр. 9) | 748.05 |  |  |  |  | 7 476 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 12 471.22 |  |  |  |  | 66 843 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 12 471.22 |  |  |  |  | 66 843 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 266.88 |  |  |  |  | 1 430 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 12 738.10 |  |  |  |  | 68 273 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 254.76 |  |  |  |  | 1 365 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 12 992.86 |  |  |  |  | 69 638 |  |  |
|  | НДС | 2 338.71 |  |  |  |  | 12 535 |  |  |
|  | Всего с НДС | 15 331.57 |  |  |  |  | 82 173 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 182.08 |  |  |  |  | 12 554 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 748.05 |  |  |  |  | 7 476 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |