|  |  |
| --- | --- |
| **«Согласовано»** Директор | **«Утверждаю»** Директор |
|  МКУ «КР МКД» |  ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» |
| С.Б. Русович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ю.С. Королев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г. |  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г. |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт лестницы, подъездов многоквартирного дома №91-93 по ул.Радищева г. Калининграда(объект культурного наследия)  |
|  |
| Сметная стоимость: | **165.911** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.330** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **53.985** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. ЛЕСТHИЦЫ** |
|  |
| 1. | ТЕРр 59-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками, 100 м2 горизонтальной проекции | 0.0493 | 1 070.02 | 1 058.56 | 11.46 | 52.75 | 52.19 | 0.56 | 16.9 | 6.45 | 886 | 882 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 39.66 |  |  |  | 65% | 573 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 31.31 |  |  |  | 48% | 423 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 123.73 |  |  |  |  | 1 883 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕР 10-01-052-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство лестниц деревянных с подшивкой досками обшивки, 1 м2 горизонтальной проекции | 4.93 | 700.73 | 60.04 | 8.51 | 3 454.62 | 295.98 | 41.94 | 16.9 | 9.66 | 16 627 | 5 002 | 405 |
| 632.19 |  | 3 116.70 |  | 3.6 | 1 | 11 220 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 313.74 |  |  |  | 90% | 4 502 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 159.83 |  |  |  | 43% | 2 151 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 928.19 |  |  |  |  | 23 280 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕР 15-04-025-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.088 | 1 637.38 | 593.63 | 14.16 | 144.09 | 52.24 | 1.25 | 16.9 | 9.64 | 1 238 | 883 | 12 |
| 1 029.59 | 0.36 | 90.60 | 0.03 | 3.79 | 17 | 343 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 49.66 |  |  |  | 80% | 707 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 24.57 |  |  |  | 37% | 327 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 218.31 |  |  |  |  | 2 272 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕР 15-04-025-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Улучшенная окраска масляными составами деревянных ограждений, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.044 | 2 346.47 | 1 601.66 | 11.33 | 103.24 | 70.47 | 0.50 | 16.9 | 9.66 | 1 296 | 1 191 | 5 |
| 733.48 | 0.18 | 32.27 | 0.01 | 3.1 | 17 | 100 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 66.96 |  |  |  | 80% | 953 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 33.13 |  |  |  | 37% | 441 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 203.32 |  |  |  |  | 2 689 |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **3 754.70** | **470.88** | **44.25** |  |  | **20 047** | **7 958** | **426** |
| **3 239.57** | **0.04** |  |  | **11 663** | **1** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **3 754.70** | **470.88** | **44.25** |  |  | **20 047** | **7 958** | **426** |
| **3 239.57** | **0.04** |  |  | **11 663** | **1** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3, 4)** | **470.02** |  |  |  |  | **6 735** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=43 - по стр. 2; %=37 - по стр. 3, 4)** | **248.84** |  |  |  |  | **3 342** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **4 473.56** |  |  |  |  | **30 124** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **4 473.56** |  |  |  |  | **30 124** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | **95.73** |  |  |  |  | **645** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | **4 569.29** |  |  |  |  | **30 769** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | **91.39** |  |  |  |  | **615** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | **4 660.68** |  |  |  |  | **31 384** |  |  |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Материалы** | **3 239.57** |  |  |  |  | **11 663** |  |  |
|  |  **Оплата труда рабочих** | **470.88** |  |  |  |  | **7 958** |  |  |
|  |  **Эксплуатация машин** | **44.25** |  |  |  |  | **426** |  |  |
|  |  **в т.ч. оплата труда механизаторов** | **0.04** |  |  |  |  | **1** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | **44.21** |  |  |  |  | **425** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | **3 283.78** |  |  |  |  | **12 088** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | **591.08** |  |  |  |  | **2 176** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | **5 251.76** |  |  |  |  | **33 560** |  |  |
|  |
|  | **Раздел 2. ПОДЪЕЗДЫ** |
|  |
| 5. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 1.392 | 188.95 | 188.95 |  | 263.02 | 263.02 |  | 16.9 | 1 | 4 445 | 4 445 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 260.39 |  |  |  | 84% | 3 734 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 157.81 |  |  |  | 48% | 2 134 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 681.22 |  |  |  |  | 10 312 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 2 | 37.19 | 25.77 |  | 74.38 | 51.54 |  | 16.91 | 1 | 991 | 872 |  |
| 11.42 |  | 22.84 |  | 5.21 | 1 | 119 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 44.32 |  |  |  | 73% | 637 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 36.08 |  |  |  | 56% | 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 154.78 |  |  |  |  | 2 116 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 1.044 | 83.57 | 80.26 | 1.61 | 87.25 | 83.79 | 1.68 | 16.9 | 9.58 | 1 438 | 1 416 | 16 |
| 1.71 | 0.18 | 1.79 | 0.19 | 3.23 | 17 | 6 | 3 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 79.78 |  |  |  | 80% | 1 135 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 39.47 |  |  |  | 37% | 525 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 206.50 |  |  |  |  | 3 098 |  |  |
|  |
| 8. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 13.572 | 15.82 |  |  | 214.71 |  |  |  |  | 839 |  |  |
| 15.82 |  | 214.71 |  | 61.81 |  | 839 |  |
|  | Объем: (1.044)\*0.013\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 9. | ТЕР 15-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия | 0.348 | 102.56 | 99.24 | 1.61 | 35.69 | 34.54 | 0.56 | 16.9 | 9.58 | 591 | 584 | 5 |
| 1.71 | 0.18 | 0.60 | 0.06 | 3.23 | 17 | 2 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 32.87 |  |  |  | 80% | 468 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 16.26 |  |  |  | 37% | 216 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 84.82 |  |  |  |  | 1 275 |  |  |
|  |
| 10. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 4.524 | 15.82 |  |  | 71.57 |  |  |  |  | 280 |  |  |
| 15.82 |  | 71.57 |  | 61.81 |  | 280 |  |
|  | Объем: (0.348)\*0.013\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 11. | ТЕР 15-02-016-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.044 | 2 510.20 | 1 028.02 | 152.94 | 2 620.64 | 1 073.25 | 159.67 | 16.9 | 12.15 | 25 212 | 18 138 | 1 940 |
| 1 329.24 | 80.32 | 1 387.73 | 83.85 | 3.7 | 16.9 | 5 135 | 1 417 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 099.25 |  |  |  | 80% | 15 644 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 543.84 |  |  |  | 37% | 7 235 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 263.72 |  |  |  |  | 48 091 |  |  |
|  |
| 12. | ТЕР 15-02-015-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по дереву потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.348 | 4 191.90 | 1 032.94 | 180.67 | 1 458.78 | 359.46 | 62.87 | 16.9 | 11.27 | 12 505 | 6 075 | 709 |
| 2 978.29 | 78.17 | 1 036.44 | 27.20 | 5.52 | 16.89 | 5 721 | 459 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 367.33 |  |  |  | 80% | 5 227 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 181.73 |  |  |  | 37% | 2 418 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 007.84 |  |  |  |  | 20 150 |  |  |
|  |
| 13. | ТЕР 15-04-005-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.044 | 1 749.55 | 489.58 | 19.02 | 1 826.53 | 511.12 | 19.86 | 16.91 | 9.65 | 14 056 | 8 643 | 192 |
| 1 240.95 | 0.36 | 1 295.55 | 0.38 | 4.03 | 17 | 5 221 | 6 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 485.93 |  |  |  | 80% | 6 919 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 240.41 |  |  |  | 37% | 3 200 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 552.86 |  |  |  |  | 24 175 |  |  |
|  |
| 14. | ТЕР 15-04-005-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.348 | 1 985.22 | 615.11 | 20.23 | 690.86 | 214.06 | 7.04 | 16.91 | 9.65 | 5 581 | 3 620 | 68 |
| 1 349.88 | 0.36 | 469.76 | 0.13 | 4.03 | 17 | 1 893 | 2 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 203.48 |  |  |  | 80% | 2 898 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 100.67 |  |  |  | 37% | 1 340 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 995.01 |  |  |  |  | 9 819 |  |  |
|  |
| 15. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 4.638 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 223.20 | 20.45 | 170.03 | 16.89 | 8.48 | 2 339 | 345 | 1 442 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 20.45 |  |  |  | 100% | 345 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 12.27 |  |  |  | 60% | 207 |  |  |
|  |
| 16. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 4.638 | 16.40 |  | 16.40 | 76.06 |  | 76.06 | 1 | 8.87 | 675 |  | 675 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **7 642.69** | **2 611.23** | **497.77** |  |  | **68 952** | **44 138** | **5 047** |
| **4 500.99** | **111.81** |  |  | **19 216** | **1 888** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **7 343.43** | **2 590.78** | **251.68** |  |  | **65 938** | **43 793** | **2 930** |
| **4 500.99** | **111.81** |  |  | **19 216** | **1 888** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **286.28** |  |  |  |  | **1 119** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5; %=73 - по стр. 6; %=80 - по стр. 7, 9, 11-14)** | **2 573.34** |  |  |  |  | **36 662** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5; %=56 - по стр. 6; %=37 - по стр. 7, 9, 11-14)** | **1 316.26** |  |  |  |  | **17 557** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **11 233.03** |  |  |  |  | **120 157** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **299.26** | **20.45** | **246.09** |  |  | **3 014** | **345** | **2 117** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 15)** | **20.45** |  |  |  |  | **345** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15)** | **12.27** |  |  |  |  | **207** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **299.26** |  |  |  |  | **3 014** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **11 532.29** |  |  |  |  | **123 171** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | **246.79** |  |  |  |  | **2 636** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | **11 779.08** |  |  |  |  | **125 807** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | **235.58** |  |  |  |  | **2 516** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | **12 014.66** |  |  |  |  | **128 323** |  |  |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Материалы** | **4 500.99** |  |  |  |  | **19 216** |  |  |
|  |  **Оплата труда рабочих** | **2 611.23** |  |  |  |  | **44 138** |  |  |
|  |  **Эксплуатация машин** | **497.77** |  |  |  |  | **5 047** |  |  |
|  |  **в т.ч. оплата труда механизаторов** | **111.81** |  |  |  |  | **1 888** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | **385.96** |  |  |  |  | **3 159** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | **4 886.95** |  |  |  |  | **22 375** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | **879.65** |  |  |  |  | **4 028** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | **12 894.31** |  |  |  |  | **132 351** |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **11 397.39** | **3 082.11** | **542.02** |  |  | **88 999** | **52 096** | **5 473** |
| **7 740.56** | **111.85** |  |  | **30 879** | **1 889** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **11 098.13** | **3 061.66** | **295.93** |  |  | **85 985** | **51 751** | **3 356** |
| **7 740.56** | **111.85** |  |  | **30 879** | **1 889** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **286.28** |  |  |  |  | **1 119** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2; %=80 - по стр. 3, 4, 7, 9, 11-14; %=84 - по стр. 5; %=73 - по стр. 6)** | **3 043.36** |  |  |  |  | **43 397** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5; %=43 - по стр. 2; %=37 - по стр. 3, 4, 7, 9, 11-14; %=56 - по стр. 6)** | **1 565.10** |  |  |  |  | **20 899** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **15 706.59** |  |  |  |  | **150 281** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **299.26** | **20.45** | **246.09** |  |  | **3 014** | **345** | **2 117** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 15)** | **20.45** |  |  |  |  | **345** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15)** | **12.27** |  |  |  |  | **207** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **299.26** |  |  |  |  | **3 014** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **16 005.85** |  |  |  |  | **153 295** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | **342.53** |  |  |  |  | **3 281** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | **16 348.38** |  |  |  |  | **156 576** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | **326.97** |  |  |  |  | **3 132** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | **16 675.35** |  |  |  |  | **159 708** |  |  |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Материалы** | **7 740.56** |  |  |  |  | **30 879** |  |  |
|  |  **Оплата труда рабочих** | **3 082.11** |  |  |  |  | **52 096** |  |  |
|  |  **Эксплуатация машин** | **542.02** |  |  |  |  | **5 473** |  |  |
|  |  **в т.ч. оплата труда механизаторов** | **111.85** |  |  |  |  | **1 889** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | **430.17** |  |  |  |  | **3 584** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | **8 170.73** |  |  |  |  | **34 463** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | **1 470.73** |  |  |  |  | **6 203** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | **18 146.08** |  |  |  |  | **165 911** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Ведущий инженер СО Лучинович И.А. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Зам начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |