| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 421 175 | руб. | Смета на сумму: | 1 421 175 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | ул. Садовая 1, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Садовая 1, в г. Калининграде в 2013 году |
| Сметная стоимость: | 1 421.175 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.526 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 178.125 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг."" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Проезжая часть + парковки |
| 1. | ТЕРр 68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.306 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 2 111.62 | 656.78 | 1 454.83 | 12.11 | 4.68 | 14 762 | 7 954 | 6 809 |
|  |  |  |  |  | 473.50 |  |  | 144.89 | 1 | 12.1 |  |  | 1 753 |
|  | Объем: 340*0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 88.4% |  |  | 708.68 |  |  |  | 88.4% | 8 581 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 48% |  |  | 384.80 |  |  |  | 48% | 4 659 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 205.10 |  |  |  |  | 28 002 |  |  |
| 2. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 0.5508 | 7.42 |  | 7.42 | 4.09 |  | 4.09 |  | 5.18 | 21 |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.306*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =38.44/5.18 |
| 3. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 0.5508 | 27.37 |  | 27.37 | 15.08 |  | 15.08 |  | 5.18 | 78 |  | 78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.306*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =141.78/5.18 |
| 4. | ТЕР 01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0714 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 431.50 | 10.25 | 420.49 | 12.11 | 5.06 | 2 256 | 124 | 2 128 |
|  |  |  |  | 10.54 | 836.41 |  | 0.75 | 59.72 | 5.37 | 12.1 |  | 4 | 723 |
|  | Объем: 340*0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 80.75% |  |  | 56.50 |  |  |  | 80.75% | 684 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 34% |  |  | 23.79 |  |  |  | 34% | 288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 511.79 |  |  |  |  | 3 228 |  |  |
| 5. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 114.24 | 27.37 |  | 27.37 | 3 126.82 |  | 3 126.82 |  | 5.18 | 16 197 |  | 16 197 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 71.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =141.78/5.18 |
| 6. | ТЕР 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0714 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 24.63 | 1.77 | 22.48 | 12.11 | 5.7 | 152 | 21 | 128 |
|  |  |  |  | 5.27 | 52.52 |  | 0.38 | 3.75 | 5.37 | 12.09 |  | 2 | 45 |
|  | Накладные расходы |  | 80.75% |  |  | 4.46 |  |  |  | 80.75% | 53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 34% |  |  | 1.88 |  |  |  | 34% | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30.96 |  |  |  |  | 228 |  |  |
| 7. | ТЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.51 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 1 597.47 | 78.46 | 1 509.83 | 12.1 | 4.13 | 7 216 | 949 | 6 236 |
|  |  |  |  | 18.00 | 248.28 |  | 9.18 | 126.62 | 3.36 | 12.09 |  | 31 | 1 531 |
|  | Объем: 340*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 120.7% |  |  | 247.53 |  |  |  | 120.7% | 2 993 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64.6% |  |  | 132.48 |  |  |  | 64.6% | 1 602 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 977.48 |  |  |  |  | 11 811 |  |  |
| 8. | ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 56.1 | 104.66 |  |  | 5 871.43 |  |  |  |  | 37 910 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 5 871.43 |  | 675.75 |  |  | 37 910 |  |
|  | Объем: 0.51*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 27-06-027-01 Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.17 | 675.78 |  | 675.78 | 114.88 |  | 114.88 | 1 | 4.54 | 522 |  | 522 |
|  |  |  |  |  | 73.83 |  |  | 12.55 | 6.57 | 12.1 |  |  | 152 |
|  | Объем: 340*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 120.7% |  |  | 15.15 |  |  |  | 120.7% | 183 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64.6% |  |  | 8.11 |  |  |  | 64.6% | 98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 138.14 |  |  |  |  | 804 |  |  |
| 10. | ТССЦ 407-0028 Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 17.34 | 280.61 |  |  | 4 865.78 |  |  |  |  | 31 825 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 4 865.78 |  | 1 835.36 |  |  | 31 825 |  |
|  | Объем: 0.17*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 27-07-005-02 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. (дорога), 10 м2 | 34 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 5 656.33 | 4 779.98 | 674.05 | 12.11 | 4.13 | 61 901 | 57 885 | 2 784 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.90 |  | 202.30 | 30.60 | 6.09 | 12.18 |  | 1 232 | 373 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 120.7% |  |  | 5 806.37 |  |  |  | 120.7% | 70 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64.6% |  |  | 3 107.63 |  |  |  | 64.6% | 37 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 570.33 |  |  |  |  | 169 853 |  |  |
| 12. | Цена поставщика. Плиты тротуарные бетонные (м300) (кирпич) размером 10*20*10, м2 | 346.8 | 128.61 |  |  | 44 602.79 |  |  | 1 | 1 | 186 440 |  |  |
|  |  |  |  | 128.61 |  |  | 44 602.79 |  | 4.18 | 1 |  | 186 440 |  |
|  | Объем: 340*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =480/4.18*1.12 |
| 13. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1.75 | 1 060.47 | 784.81 | 101.71 | 1 855.82 | 1 373.41 | 178.00 | 12.11 | 5.46 | 19 126 | 16 632 | 972 |
|  |  |  |  | 173.95 | 12.84 |  | 304.41 | 22.47 | 5 | 12.09 |  | 1 522 | 272 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 120.7% |  |  | 1 684.83 |  |  |  | 120.7% | 20 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64.6% |  |  | 901.74 |  |  |  | 64.6% | 10 920 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 442.39 |  |  |  |  | 50 449 |  |  |
| 14. | ТССЦ 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.03465 | 569.06 |  |  | 19.72 |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  |  |  |  | 569.06 |  |  | 19.72 |  | 2 853.17 |  |  | 99 |  |
|  | Объем: 1.75*0.06*0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТССЦ 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 8.8795 | 685.00 |  |  | 6 082.46 |  |  |  |  | 28 996 |  |  |
|  |  |  |  | 685.00 |  |  | 6 082.46 |  | 3 265.51 |  |  | 28 996 |  |
|  | Объем: 1.75*5.9*0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Цена поставщика. Камни бортовые 6*75*20 тротуарные, м | 175 | 53.59 |  |  | 9 377.99 |  |  | 1 | 1 | 39 200 |  |  |
|  |  |  |  | 53.59 |  |  | 9 377.99 |  | 4.18 | 1 |  | 39 200 |  |
|  | Поправки: М: =200/4.18*1.12 |
| 17. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1.9 | 5 136.11 | 784.81 | 101.71 | 9 758.61 | 1 491.13 | 193.25 | 12.11 | 5.46 | 59 484 | 18 058 | 1 055 |
|  |  |  |  | 4 249.59 | 12.84 |  | 8 074.22 | 24.39 | 5 | 12.09 |  | 40 371 | 295 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 120.7% |  |  | 1 829.23 |  |  |  | 120.7% | 22 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64.6% |  |  | 979.03 |  |  |  | 64.6% | 11 856 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 566.87 |  |  |  |  | 93 492 |  |  |
| 18. | Цена поставщика. Камни бортовые 15*100*30 дорожные, м | 190 | 104.50 |  |  | 19 854.55 |  |  | 1 | 1 | 82 992 |  |  |
|  |  |  |  | 104.50 |  |  | 19 854.55 |  | 4.18 | 1 |  | 82 992 |  |
|  | Поправки: М: =390/4.18*1.12 |
| 19. | ТЕРр 66-22-1 Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер, люк | 5 | 345.86 | 41.00 | 10.13 | 1 729.30 | 205.00 | 50.65 | 12.11 | 6.53 | 10 727 | 2 483 | 331 |
|  |  |  |  | 294.73 |  |  | 1 473.65 |  | 5.37 | 1 |  | 7 914 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ] |
|  | Накладные расходы |  | 91.8% |  |  | 188.19 |  |  |  | 91.8% | 2 279 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54.4% |  |  | 111.52 |  |  |  | 54.4% | 1 351 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 029.01 |  |  |  |  | 14 357 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 117 100.87 | 8 596.78 | 7 764.45 |  |  | 599 904 | 104 106 | 37 261 |
|  |  |  | 100 739.61 | 424.99 |  |  |  | 458 538 | 5 144 |
|  | Раздел 2. Тротуар |
| 20. | ТЕРр 68-13-1 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную, 1000 м2 | 0.16 | 774.76 | 774.76 |  | 123.96 | 123.96 |  | 12.11 | 1 | 1 501 | 1 501 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 88.4% |  |  | 109.58 |  |  |  | 88.4% | 1 327 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 48% |  |  | 59.50 |  |  |  | 48% | 720 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 293.04 |  |  |  |  | 3 548 |  |  |
| 21. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 11.52 | 7.42 |  | 7.42 | 85.49 |  | 85.49 |  | 5.18 | 443 |  | 443 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 6.4*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =38.44/5.18 |
| 22. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 11.52 | 27.37 |  | 27.37 | 315.31 |  | 315.31 |  | 5.18 | 1 633 |  | 1 633 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 6.4*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =141.78/5.18 |
| 23. | ТЕР 01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0352 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 212.73 | 5.05 | 207.30 | 12.11 | 5.06 | 1 112 | 61 | 1 049 |
|  |  |  |  | 10.54 | 836.41 |  | 0.37 | 29.44 | 5.37 | 12.1 |  | 2 | 356 |
|  | Объем: 160*0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 80.75% |  |  | 27.85 |  |  |  | 80.75% | 337 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 34% |  |  | 11.73 |  |  |  | 34% | 142 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 252.31 |  |  |  |  | 1 591 |  |  |
| 24. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 56.32 | 27.37 |  | 27.37 | 1 541.52 |  | 1 541.52 |  | 5.18 | 7 985 |  | 7 985 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 35.2*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =141.78/5.18 |
| 25. | ТЕР 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0352 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 12.14 | 0.87 | 11.08 | 12.11 | 5.7 | 75 | 11 | 63 |
|  |  |  |  | 5.27 | 52.52 |  | 0.19 | 1.85 | 5.37 | 12.09 |  | 1 | 22 |
|  | Накладные расходы |  | 80.75% |  |  | 2.20 |  |  |  | 80.75% | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 34% |  |  | 0.92 |  |  |  | 34% | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15.26 |  |  |  |  | 113 |  |  |
| 26. | ТЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.24 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 751.75 | 36.92 | 710.51 | 12.1 | 4.13 | 3 396 | 447 | 2 934 |
|  |  |  |  | 18.00 | 248.28 |  | 4.32 | 59.59 | 3.36 | 12.09 |  | 15 | 720 |
|  | Объем: 160*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 120.7% |  |  | 116.49 |  |  |  | 120.7% | 1 409 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64.6% |  |  | 62.35 |  |  |  | 64.6% | 754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 930.58 |  |  |  |  | 5 558 |  |  |
| 27. | ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 26.4 | 104.66 |  |  | 2 763.02 |  |  |  |  | 17 840 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 2 763.02 |  | 675.75 |  |  | 17 840 |  |
|  | Объем: 0.24*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 27-06-027-01 Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.08 | 675.78 |  | 675.78 | 54.06 |  | 54.06 | 1 | 4.54 | 245 |  | 245 |
|  |  |  |  |  | 73.83 |  |  | 5.91 | 6.57 | 12.1 |  |  | 71 |
|  | Объем: 160*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 120.7% |  |  | 7.13 |  |  |  | 120.7% | 86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64.6% |  |  | 3.82 |  |  |  | 64.6% | 46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65.01 |  |  |  |  | 377 |  |  |
| 29. | ТССЦ 407-0028 Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 8.16 | 280.61 |  |  | 2 289.78 |  |  |  |  | 14 977 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 2 289.78 |  | 1 835.36 |  |  | 14 977 |  |
|  | Объем: 0.08*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕР 27-07-005-02 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. (тротуар), 10 м2 | 16 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 2 661.80 | 2 249.40 | 317.20 | 12.11 | 4.13 | 29 130 | 27 240 | 1 310 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.90 |  | 95.20 | 14.40 | 6.09 | 12.18 |  | 580 | 175 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 120.7% |  |  | 2 732.41 |  |  |  | 120.7% | 33 090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64.6% |  |  | 1 462.41 |  |  |  | 64.6% | 17 710 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 856.62 |  |  |  |  | 79 930 |  |  |
| 31. | Цена поставщика. Плиты тротуарные бетонные (м300) (кирпич) размером 6*20*10, м2 | 163.2 | 88.42 |  |  | 14 430.32 |  |  | 1 | 1 | 60 319 |  |  |
|  |  |  |  | 88.42 |  |  | 14 430.32 |  | 4.18 | 1 |  | 60 319 |  |
|  | Объем: 160*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =330/4.18*1.12 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 25 241.88 | 2 416.20 | 3 242.47 |  |  | 138 656 | 29 260 | 15 662 |
|  |  |  | 19 583.20 | 111.19 |  |  |  | 93 734 | 1 344 |
|  | Раздел 3. Озеленение |
| 32. | ТЕР 47-01-046-04 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 6.4 | 2 219.13 | 387.78 |  | 14 202.43 | 2 481.79 |  | 12.11 | 1 | 91 588 | 30 055 |  |
|  |  |  |  | 1 831.35 |  |  | 11 720.64 |  | 5.25 | 1 |  | 61 533 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 97.75% |  |  | 2 425.95 |  |  |  | 97.75% | 29 379 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 61.2% |  |  | 1 518.86 |  |  |  | 61.2% | 18 394 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 147.24 |  |  |  |  | 139 360 |  |  |
| 33. | ТЕР 47-01-046-06 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 6.4 | 891.77 | 61.79 | 456.93 | 5 707.36 | 395.45 | 2 924.32 | 12.11 | 4.39 | 26 365 | 4 789 | 12 838 |
|  |  |  |  | 373.06 | 44.25 |  | 2 387.58 | 283.20 | 3.66 | 12.1 |  | 8 739 | 3 427 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 97.75% |  |  | 663.38 |  |  |  | 97.75% | 8 031 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 61.2% |  |  | 415.33 |  |  |  | 61.2% | 5 028 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 786.07 |  |  |  |  | 39 424 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 19 909.79 | 2 877.24 | 2 924.32 |  |  | 117 953 | 34 844 | 12 838 |
|  |  |  | 14 108.22 | 283.20 |  |  |  | 70 272 | 3 427 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 162 252.54 | 13 890.22 | 13 931.24 |  |  | 856 513 | 168 210 | 65 761 |
|  |  |  | 134 431.03 | 819.38 |  |  |  | 622 544 | 9 915 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 162 252.54 | 13 890.22 | 13 931.24 |  |  | 856 513 | 168 210 | 65 761 |
|  |  |  | 134 431.03 | 819.38 |  |  |  | 622 544 | 9 915 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 21 892.19 |  |  |  |  | 131 647 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.4 - по стр. 1, 20; %=80.75 - по стр. 4, 6, 23, 25; %=120.7 - по стр. 7, 9, 11, 13, 17, 26, 28, 30; %=91.8 - по стр. 19; %=97.75 - по стр. 32, 33) | 16 625.92 |  |  |  |  | 201 331 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 20; %=34 - по стр. 4, 6, 23, 25; %=64.6 - по стр. 7, 9, 11, 13, 17, 26, 28, 30; %=54.4 - по стр. 19; %=61.2 - по стр. 32, 33) | 9 185.90 |  |  |  |  | 111 236 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 188 064.36 |  |  |  |  | 1 169 080 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 188 064.36 |  |  |  |  | 1 169 080 |  |  |
|  | Строительный контроль - 1 % | 1 880.64 | 1 880.64 |  |  |  | 11 691 | 11 691 |  |
|  | Всего по смете | 189 945.00 | 189 945.00 |  |  |  | 1 180771 | 1 180 771 |  |
|  | Непредвиденные расходы - 2 % | 3 798.90 | 3 798.90 |  |  |  | 23 615 | 23 615 |  |
|  | Всего по смете | 193 743.90 | 193 743.90 |  |  |  | 1 204386 | 1 204 386 |  |
|  | НДС | 34 873.90 |  |  |  |  | 216 789 |  |  |
|  | Всего с НДС | 228 617.80 |  |  |  |  | 1 421 175 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |