|  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| : |  |  |  | Смета на сумму: | 7 257 675 | руб. |  |  |
|  |  |  |  | Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ____________________./ Русович С.Б. / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «______»____________________ 2015г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | ул.Коммунистическая,32-32б |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт крыши, подвальных помещений, фундамента МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 7 257.675 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 11.881 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 1 870.284 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение опорной площади фундаментов устройством железобетонной обоймы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.72005 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 1 056 | 1 056 |  | 16.11 | 1 | 17 010 | 17 010 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 760 |  |  |  | 61% | 10 376 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 401 |  |  |  | 31% | 5 273 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 218 |  |  |  |  | 32 659 |  |  |
| 2. | ТЕР 46-03-002-01 (прим) Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 20 мм, 100 отверстий | 7.73 | 2 003.83 | 237.89 | 1 015.94 | 15 490 | 1 839 | 7 853 | 16.11 | 9.01 | 123 456 | 29 625 | 70 757 |
|  |  |  |  | 750.00 | 284.24 |  | 5 798 | 2 197 | 3.98 | 16.14 |  | 23 074 | 35 462 |
|  | Объем: 32+100+190+24+99+156+172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 3 996 |  |  |  | 84% | 54 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 422 |  |  |  | 48% | 31 242 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 907 |  |  |  |  | 209 371 |  |  |
| 3. | ТЕР 06-01-015-01 (прим) Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (300мм), 1 т | 0.143 | 3 502.11 | 3 405.25 | 82.39 | 501 | 487 | 12 | 16.11 | 8.08 | 7 950 | 7 845 | 95 |
|  |  |  |  | 14.47 | 4.73 |  | 2 | 1 | 4.9 | 16.07 |  | 10 | 11 |
|  | Объем: (5.92+18.5+35.15+4.44+18.31+28.86+31.82)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 204-0059:[ М-(15375.00=15375.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 464 |  |  |  | 80% | 6 285 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 268 |  |  |  | 44% | 3 457 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 233 |  |  |  |  | 17 691 |  |  |
| 4. | 204-0003 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, т | 0.143 | 6 164.40 |  |  | 882 |  |  |  |  | 4 862 |  |  |
|  |  |  |  | 6 164.40 |  |  | 882 |  | 34 002.38 |  |  | 4 862 |  |
|  | Объем: (18.5+5.92+35.15+4.44+18.31+28.86+31.82)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.15 | 569.06 |  |  | 85 |  |  |  |  | 432 |  |  |
|  |  |  |  | 569.06 |  |  | 85 |  | 2 880.81 |  |  | 432 |  |
| 6. | ТЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.031 | 12 585.12 | 1 713.96 | 2 240.44 | 390 | 53 | 69 | 16.11 | 9.61 | 2 725 | 856 | 667 |
|  |  |  |  | 8 630.72 | 339.75 |  | 268 | 11 | 4.49 | 16.09 |  | 1 201 | 169 |
|  | Объем: 0.392+0.184+0.585+0.203+0.375+0.745+0.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 61 |  |  |  | 80% | 820 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 35 |  |  |  | 44% | 451 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  | 3 996 |  |  |
| 7. | 401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3 | 3.1 | 632.95 |  |  | 1 962 |  |  |  |  | 8 665 |  |  |
|  |  |  |  | 632.95 |  |  | 1 962 |  | 2 795.14 |  |  | 8 665 |  |
| 8. | ТЕР 46-01-001-01 Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов, 1 м3 | 21.434 | 1 711.50 | 207.27 | 62.02 | 36 684 | 4 443 | 1 329 | 16.11 | 8.08 | 213 998 | 71 571 | 10 741 |
|  |  |  |  | 1 442.21 | 3.47 |  | 30 912 | 74 | 4.26 | 16.11 |  | 131 687 | 1 198 |
|  | Объем: 1.17+2.9+4.64+0.954+2.22+5.25+4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 204-9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 4 472 |  |  |  | 84% | 61 126 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 710 |  |  |  | 48% | 34 929 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43 866 |  |  |  |  | 310 053 |  |  |
| 9. | 204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм, т | 0.0184 | 6 313.70 |  |  | 116 |  |  |  |  | 648 |  |  |
|  |  |  |  | 6 313.70 |  |  | 116 |  | 35 204.8 |  |  | 648 |  |
|  | Объем: (2.25+1.37+3.23+2.06+2.25+3.53+3.72)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т | 0.0184 | 2 042.62 |  |  | 38 |  |  |  |  | 232 |  |  |
|  |  |  |  | 2 042.62 |  |  | 38 |  | 12 635.69 |  |  | 232 |  |
| 11. | 204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм, т | 0.0886 | 5 741.31 |  |  | 509 |  |  |  |  | 2 988 |  |  |
|  |  |  |  | 5 741.31 |  |  | 509 |  | 33 724.67 |  |  | 2 988 |  |
|  | Объем: (1.4+6.34+18.17+7.33+11.84+24.94+18.62)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм, т | 0.0886 | 1 708.44 |  |  | 151 |  |  |  |  | 955 |  |  |
|  |  |  |  | 1 708.44 |  |  | 151 |  | 10 777.58 |  |  | 955 |  |
| 13. | 204-0066 Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм, т | 0.7744 | 10 623.00 |  |  | 8 226 |  |  |  |  | 34 227 |  |  |
|  |  |  |  | 10 623.00 |  |  | 8 226 |  | 44 197.65 |  |  | 34 227 |  |
|  | Объем: (113+34.6+168.89+26.3+83.8+177.8+170.05)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.891 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 2 675 | 219 | 99 | 16.12 | 4.34 | 11 575 | 3 533 | 432 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 2 356 |  | 3.23 | 1 |  | 7 610 |  |
|  | Объем: 13+4.17+19.3+3.17+9.65+20.3+19.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 241 |  |  |  | 93% | 3 286 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 149 |  |  |  | 54% | 1 908 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 065 |  |  |  |  | 16 769 |  |  |
| 15. | ТЕР 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.475 | 810.13 | 810.13 |  | 385 | 385 |  | 16.11 | 1 | 6 199 | 6 199 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 277 |  |  |  | 61% | 3 781 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 146 |  |  |  | 31% | 1 922 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 809 |  |  |  |  | 11 902 |  |  |
| 16. | ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.2453 | 490.29 | 490.29 |  | 120 | 120 |  | 16.11 | 1 | 1 938 | 1 938 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 86 |  |  |  | 61% | 1 182 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 46 |  |  |  | 31% | 601 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 3 721 |  |  |
| 17. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 39.248 | 16.40 |  | 16.40 | 644 |  | 644 | 1 | 7.87 | 5 066 |  | 5 066 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 24.53*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление стен пристроек стальными обоймами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 46-01-004-02 Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т | 0.0323 | 4 073.91 | 2 026.73 | 1 040.26 | 132 | 65 | 34 | 16.11 | 6.46 | 1 426 | 1 055 | 217 |
|  |  |  |  | 1 006.92 | 77.31 |  | 33 | 2 | 4.74 | 16.09 |  | 154 | 40 |
|  | Объем: (0.00708*3)+(0.003696*3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-1731:[ М-(1703.43=6309.00*0.27) ]; 101-1808:[ М-(3911.32=5508.90*0.71) ]; 103-0015:[ М-(89.17=19.30*4.62) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 66 |  |  |  | 84% | 920 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 40 |  |  |  | 48% | 526 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 2 871 |  |  |
| 19. | 101-4686 Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп, т | 0.02124 | 6 758.86 |  |  | 144 |  |  |  |  | 515 |  |  |
|  |  |  |  | 6 758.86 |  |  | 144 |  | 24 252.54 |  |  | 515 |  |
|  | Объем: 0.00708*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 07-05-039-07 (прим) Заделка вертикальных трещин в кирпичных стенах цементным раствором методом инъецирования, 100 м | 0.084 | 1 189.03 | 222.93 | 966.10 | 100 | 19 | 81 | 16.11 | 4.42 | 660 | 302 | 359 |
|  |  |  |  |  | 94.56 |  |  | 8 | 3.23 | 16.1 |  |  | 128 |
|  | Объем: 2.8*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 031910:[ ЭМ-(519.52=56.84*9.14) ]; 101-0605:[ М-(1406.80=18462.00*0.0762) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 140% |  |  | 38 |  |  |  | 119% | 512 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(139.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 23 |  |  |  | 68% | 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  | 1 464 |  |  |
| 21. | ТЕРр 69-12-4 Приготовление растворов вручную цементно-песчаного, состав 1:3 (расширяющийся цемент), 1 м3 раствора | 0.025 | 28.57 | 28.57 |  | 1 | 1 |  | 16.11 | 1 | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.003*8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 66% |  |  | 1 |  |  |  | 56% | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(66.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  |  |  |  |  | 32% | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(40.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 |  |  |
| 22. | 408-0141 Песок природный для строительных растворов средний, м3 | 0.019 | 107.87 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 107.87 |  |  | 2 |  | 510.24 |  |  | 10 |  |
|  | Объем: 0.025*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 101-2429 Цемент расширяющийся, т | 0.009 | 2 050.80 |  |  | 18 |  |  |  |  | 194 |  |  |
|  |  |  |  | 2 050.80 |  |  | 18 |  | 21 538.58 |  |  | 194 |  |
|  | Объем: 0.25*0.025*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление кладки стен в месте расхождения деформационного шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 46-01-004-02 Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т | 1.217 | 3 850.98 | 2 026.73 | 1 040.26 | 4 687 | 2 467 | 1 266 | 16.11 | 6.46 | 52 437 | 39 736 | 8 178 |
|  |  |  |  | 783.99 | 77.31 |  | 954 | 94 | 4.74 | 16.09 |  | 4 523 | 1 514 |
|  | Объем: (0.10446*10)+(0.01725*10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-1731:[ М-(1703.43=6309.00*0.27) ]; 101-1808:[ М-(3911.32=5508.90*0.71) ]; 103-0015:[ М-(89.17=19.30*4.62) ]; 204-0012:[ М-(222.93=5573.35*0.04) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 535 |  |  |  | 84% | 34 650 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 537 |  |  |  | 48% | 19 800 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 759 |  |  |  |  | 106 887 |  |  |
| 25. | 101-4686 Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп, т | 1.0446 | 6 758.86 |  |  | 7 060 |  |  |  |  | 25 334 |  |  |
|  |  |  |  | 6 758.86 |  |  | 7 060 |  | 24 252.54 |  |  | 25 334 |  |
|  | Объем: 0.10446*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 204-0003 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, т | 0.0172 | 6 164.40 |  |  | 106 |  |  |  |  | 585 |  |  |
|  |  |  |  | 6 164.40 |  |  | 106 |  | 34 002.38 |  |  | 585 |  |
|  | Объем: 0.308*56/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 101-5484 Дюбель распорный, марка IZM (доп. РЦЦС: "с металлическим стержнем"), размер 10х200 мм, 100 шт. | 0.94 | 133.01 |  |  | 125 |  |  |  |  | 715 |  |  |
|  |  |  |  | 133.01 |  |  | 125 |  | 760.52 |  |  | 715 |  |
| 28. | ТЕР 07-05-039-07 (прим) Заделка вертикальных трещин в кирпичных стенах цементным раствором методом инъецирования, 100 м | 1.4 | 1 189.03 | 222.93 | 966.10 | 1 665 | 312 | 1 353 | 16.11 | 4.42 | 11 006 | 5 028 | 5 978 |
|  |  |  |  |  | 94.56 |  |  | 132 | 3.23 | 16.1 |  |  | 2 131 |
|  | Объем: 14*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 031910:[ ЭМ-(519.52=56.84*9.14) ]; 101-0605:[ М-(1406.80=18462.00*0.0762) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 140% |  |  | 622 |  |  |  | 119% | 8 519 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(139.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 377 |  |  |  | 68% | 4 868 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 664 |  |  |  |  | 24 393 |  |  |
| 29. | ТЕРр 69-12-4 Приготовление растворов вручную цементно-песчаного, состав 1:3 (расширяющийся цемент), 1 м3 раствора | 0.42 | 28.57 | 28.57 |  | 12 | 12 |  | 16.11 | 1 | 193 | 193 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.003*140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 66% |  |  | 8 |  |  |  | 56% | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(66.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 5 |  |  |  | 32% | 62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(40.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 363 |  |  |
| 30. | 408-0141 Песок природный для строительных растворов средний, м3 | 0.315 | 107.87 |  |  | 34 |  |  |  |  | 161 |  |  |
|  |  |  |  | 107.87 |  |  | 34 |  | 510.24 |  |  | 161 |  |
|  | Объем: 0.42*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 101-2429 Цемент расширяющийся, т | 0.147 | 2 050.80 |  |  | 301 |  |  |  |  | 3 166 |  |  |
|  |  |  |  | 2 050.80 |  |  | 301 |  | 21 538.58 |  |  | 3 166 |  |
|  | Объем: 0.25*0.42*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усиление кирпичной кладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕР 13-06-003-01 (прим) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 1.22 | 8.15 | 8.15 |  | 10 | 10 |  | 16.1 | 1 | 160 | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 8 |  |  |  | 69% | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 6 |  |  |  | 48% | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 347 |  |  |
| 33. | ТЕР 07-05-039-07 (прим) Заделка вертикальных трещин в кирпичных стенах цементным раствором методом инъецирования, 100 м | 0.024 | 1 189.03 | 222.93 | 966.10 | 29 | 5 | 23 | 16.11 | 4.42 | 189 | 86 | 102 |
|  |  |  |  |  | 94.56 |  |  | 2 | 3.23 | 16.1 |  |  | 37 |
|  | Объем: 1.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 031910:[ ЭМ-(519.52=56.84*9.14) ]; 101-0605:[ М-(1406.80=18462.00*0.0762) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 140% |  |  | 10 |  |  |  | 119% | 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(139.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 6 |  |  |  | 68% | 84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 419 |  |  |
| 34. | ТЕРр 69-12-4 Приготовление растворов вручную цементно-песчаного, состав 1:3 (расширяющийся цемент), 1 м3 раствора | 0.007 | 28.57 | 28.57 |  |  |  |  | 16.11 | 1 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.003*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 56% | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(66.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 32% | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(40.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 35. | 408-0141 Песок природный для строительных растворов средний, м3 | 0.005 | 107.87 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 107.87 |  |  | 1 |  | 510.24 |  |  | 3 |  |
|  | Объем: 0.007*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 101-2429 Цемент расширяющийся, т | 0.002 | 2 050.80 |  |  | 4 |  |  |  |  | 43 |  |  |
|  |  |  |  | 2 050.80 |  |  | 4 |  | 21 538.58 |  |  | 43 |  |
|  | Объем: 0.25*0.007*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕР 46-01-004-02 (прим) Усиление конструктивных элементов стен кирпичных элементами из уголка, 1 т | 0.0303 | 3 833.34 | 2 026.73 | 1 040.26 | 116 | 61 | 32 | 16.11 | 6.46 | 1 303 | 989 | 204 |
|  |  |  |  | 766.35 | 77.31 |  | 23 | 2 | 4.74 | 16.09 |  | 110 | 38 |
|  | Вычт.ресурсы: 101-1731:[ М-(1703.43=6309.00*0.27) ]; 101-1808:[ М-(3911.32=5508.90*0.71) ]; 103-0015:[ М-(89.17=19.30*4.62) ]; 204-0012:[ М-(222.93=5573.35*0.04) ]; 402-0078:[ М-(17.64=588.14*0.03) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 62 |  |  |  | 84% | 863 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 38 |  |  |  | 48% | 493 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 2 659 |  |  |
| 38. | 101-2541 Сталь угловая 32х32х3 мм, т | 0.0303 | 5 714.90 |  |  | 173 |  |  |  |  | 905 |  |  |
|  |  |  |  | 5 714.90 |  |  | 173 |  | 29 884.24 |  |  | 905 |  |
| 39. | 401-0005 Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), м3 | 0.06 | 660.97 |  |  | 40 |  |  |  |  | 177 |  |  |
|  |  |  |  | 660.97 |  |  | 40 |  | 2 954.72 |  |  | 177 |  |
|  | Объем: 0.025*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕР 15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0122 | 3 509.20 | 1 455.57 | 70.94 | 43 | 18 | 1 | 16.12 | 8.54 | 419 | 286 | 7 |
|  |  |  |  | 1 982.70 | 22.96 |  | 24 |  | 5.2 | 18.58 |  | 126 | 5 |
|  | Вычт.ресурсы: 101-0179:[ М-(27.37=10947.00*0.0025) ]; 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 17 |  |  |  | 80% | 233 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 8 |  |  |  | 37% | 108 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 759 |  |  |
| 41. | 101-5480 Дюбель распорный, марка IZM (доп. РЦЦС: "с металлическим стержнем"), размер 10х120 мм, 100 шт. | 0.16 | 67.97 |  |  | 11 |  |  |  |  | 76 |  |  |
|  |  |  |  | 67.97 |  |  | 11 |  | 473.26 |  |  | 76 |  |
| 42. | 204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой, т | 0.00351 | 11 326.00 |  |  | 40 |  |  |  |  | 139 |  |  |
|  |  |  |  | 11 326.00 |  |  | 40 |  | 39 603.16 |  |  | 139 |  |
|  | Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 16.7897 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 20 376 | 7 694 | 149 | 16.12 | 9.13 | 188 675 | 124 020 | 1 359 |
|  |  |  |  | 746.53 |  |  | 12 534 |  | 5.05 | 1 |  | 63 297 |  |
|  | Объем: 176.57+1317.2+185.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 8 463 |  |  |  | 93% | 115 339 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 5 232 |  |  |  | 54% | 66 971 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 071 |  |  |  |  | 370 984 |  |  |
| 44. | ТЕРр 69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 1.68 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 106 | 83 | 23 | 16.11 | 1.78 | 1 385 | 1 345 | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1678.97/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 65 |  |  |  | 66% | 888 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 42 |  |  |  | 40% | 538 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 2 811 |  |  |
| 45. | ТЕРр 69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 1.68 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 7 877 | 332 | 7 134 | 16.12 | 4.06 | 35 777 | 5 357 | 28 964 |
|  |  |  |  | 244.81 | 143.10 |  | 411 | 240 | 3.54 | 15.1 |  | 1 456 | 3 630 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 446 |  |  |  | 66% | 5 931 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 286 |  |  |  | 40% | 3 595 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 609 |  |  |  |  | 45 303 |  |  |
| 46. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных (цоколь и фасад), 100 м2 | 14.9377 | 188.95 | 188.95 |  | 2 822 | 2 822 |  | 16.11 | 1 | 45 470 | 45 470 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 176.57+1317.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 794 |  |  |  | 84% | 38 195 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 693 |  |  |  | 48% | 21 826 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 309 |  |  |  |  | 105 490 |  |  |
|  | Ремонт трещин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ТЕР 07-05-039-07 (прим) Заделка вертикальных трещин в кирпичных стенах цементным раствором методом инъецирования, 100 м | 0.24 | 1 189.03 | 222.93 | 966.10 | 285 | 54 | 232 | 16.11 | 4.42 | 1 887 | 862 | 1 025 |
|  |  |  |  |  | 94.56 |  |  | 23 | 3.23 | 16.1 |  |  | 365 |
|  | Объем: 80*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 031910:[ ЭМ-(519.52=56.84*9.14) ]; 101-0605:[ М-(1406.80=18462.00*0.0762) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 140% |  |  | 108 |  |  |  | 119% | 1 460 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(139.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 65 |  |  |  | 68% | 834 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 458 |  |  |  |  | 4 181 |  |  |
| 48. | 113-0378 Состав полимерцементный, м3 | 0.12 | 337.94 |  |  | 41 |  |  |  |  | 422 |  |  |
|  |  |  |  | 337.94 |  |  | 41 |  | 3 517.97 |  |  | 422 |  |
|  | Объем: 24*0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | ТЕРр 61-28-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 0.024 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 25 | 16 |  | 16.11 | 9.09 | 312 | 261 | 3 |
|  |  |  |  | 354.82 |  |  | 9 |  | 5.66 | 1 |  | 48 |  |
|  | Объем: 24*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 13 |  |  |  | 67% | 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 8 |  |  |  | 40% | 104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 591 |  |  |
| 50. | 101-1754 Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 2.64 | 12.74 |  |  | 34 |  |  |  |  | 67 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 34 |  | 25.52 |  |  | 67 |  |
|  | Объем: 2.4*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Штукатурка стен по сетке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | ТЕРр 69-2-1 (прим) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, 100 отверстий | 74.69 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 4 726 | 3 711 | 1 015 | 16.11 | 1.78 | 61 585 | 59 778 | 1 807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 2 895 |  |  |  | 66% | 39 453 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 856 |  |  |  | 40% | 23 911 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 476 |  |  |  |  | 124 950 |  |  |
| 52. | ТЕР 06-01-015-01 (прим) Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (300мм), 1 т | 1.3818 | 3 502.11 | 3 405.25 | 82.39 | 4 839 | 4 705 | 114 | 16.11 | 8.08 | 76 821 | 75 804 | 920 |
|  |  |  |  | 14.47 | 4.73 |  | 20 | 7 | 4.9 | 16.07 |  | 98 | 105 |
|  | Объем: 7469*0.185/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 204-0059:[ М-(15375.00=15375.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 4 476 |  |  |  | 80% | 60 727 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 2 592 |  |  |  | 44% | 33 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 907 |  |  |  |  | 170 948 |  |  |
| 53. | 204-0003 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, т | 1.38177 | 6 164.40 |  |  | 8 518 |  |  |  |  | 46 983 |  |  |
|  |  |  |  | 6 164.40 |  |  | 8 518 |  | 34 002.38 |  |  | 46 983 |  |
|  | Объем: 7469*0.185/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.33 | 569.06 |  |  | 188 |  |  |  |  | 951 |  |  |
|  |  |  |  | 569.06 |  |  | 188 |  | 2 880.81 |  |  | 951 |  |
| 55. | ТЕР 15-02-036-03 (К=25мм/20мм=1,25) Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен до 25мм, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 14.938 | 5 395.66 | 2 375.89 | 101.92 | 80 600 | 35 491 | 1 523 | 16.11 | 8.64 | 808 951 | 571 760 | 13 154 |
|  |  |  |  | 2 917.85 | 33.95 |  | 43 587 | 507 | 5.14 | 18.61 |  | 224 036 | 9 439 |
|  | Объем: 176.57+1317.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25, Н48= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 34 198 |  |  |  | 80% | 464 959 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 16 919 |  |  |  | 37% | 215 044 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131 717 |  |  |  |  | 1 488 954 |  |  |
| 56. | С Цена поставщик. Сетка ЦПВС 25х10х0,5х0,7, м2 | 1493.77 | 11.57 |  |  | 17 282 |  |  |  |  | 73 792 |  |  |
|  |  |  |  | 11.57 |  |  | 17 282 |  | 4.27 |  |  | 73 792 |  |
|  | Объем: (176.57+1317.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =47.5*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | ТЕРр 61-1-3 Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности | 14.938 | 1 063.73 | 318.00 | 9.46 | 15 890 | 4 750 | 141 | 16.11 | 9.34 | 117 661 | 76 527 | 1 320 |
|  |  |  |  | 736.27 | 3.75 |  | 10 998 | 56 | 3.62 | 18.79 |  | 39 814 | 1 053 |
|  | Объем: 176.57+1317.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 3 797 |  |  |  | 67% | 51 979 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 2 403 |  |  |  | 40% | 31 032 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 090 |  |  |  |  | 200 672 |  |  |
| 58. | ТЕР 15-04-048-03 Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 14.9377 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 101 038 | 11 782 | 935 | 16.11 | 8.32 | 512 015 | 189 815 | 7 778 |
|  |  |  |  | 5 912.59 |  |  | 88 320 |  | 3.56 | 1 |  | 314 421 |  |
|  | Объем: 176.57+1317.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 11 193 |  |  |  | 80% | 151 852 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 5 538 |  |  |  | 37% | 70 232 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 117 768 |  |  |  |  | 734 099 |  |  |
| 59. | ТЕР 15-04-014-03 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 14.9377 | 690.86 | 76.43 | 6.70 | 10 320 | 1 142 | 100 | 16.11 | 8.99 | 42 804 | 18 392 | 900 |
|  |  |  |  | 607.73 |  |  | 9 078 |  | 2.59 | 1 |  | 23 512 |  |
|  | Объем: 176.57+1317.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 085 |  |  |  | 80% | 14 714 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 537 |  |  |  | 37% | 6 805 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 942 |  |  |  |  | 64 323 |  |  |
| 60. | ТЕРр 58-15-1 Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (б/у), 100 м труб | 1.678 | 560.81 | 553.26 |  | 941 | 928 |  | 16.12 | 1 | 15 040 | 14 965 |  |
|  |  |  |  | 7.55 |  |  | 13 |  | 5.9 | 1 |  | 75 |  |
|  | Объем: 74+93.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 101-0782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 770 |  |  |  | 71% | 10 625 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 603 |  |  |  | 52% | 7 782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 314 |  |  |  |  | 33 447 |  |  |
| 61. | ТЕРр 58-20-3 Смена обделок из листовой стали ( парапетов ) шириной до 1 м (б/у), 100 м | 0.7728 | 782.14 | 635.76 | 12.96 | 604 | 491 | 10 | 16.11 | 9.23 | 8 290 | 7 915 | 92 |
|  |  |  |  | 133.42 | 2.33 |  | 103 | 2 | 2.74 | 18.77 |  | 283 | 34 |
|  | Объем: 22.4+16.4+19.24+19.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-1875:[ М-(5568.18=13515.00*0.412) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 409 |  |  |  | 71% | 5 644 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 320 |  |  |  | 52% | 4 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 334 |  |  |  |  | 18 067 |  |  |
| 62. | ТЕРр 62-22-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов (карнизов), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5603 | 1 227.17 | 480.06 | 20.45 | 688 | 269 | 11 | 16.11 | 9.11 | 5 871 | 4 333 | 104 |
|  |  |  |  | 726.66 |  |  | 407 |  | 3.52 | 1 |  | 1 433 |  |
|  | Объем: 31.83+24.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 215 |  |  |  | 68% | 2 946 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 135 |  |  |  | 40% | 1 733 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 038 |  |  |  |  | 10 551 |  |  |
|  | Устройство крылец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ТЕР 46-04-001-03 Разборка железобетонных крылец, 1 м3 | 3.348 | 895.07 | 148.78 | 695.07 | 2 997 | 498 | 2 327 | 16.11 | 4.17 | 18 284 | 8 025 | 9 704 |
|  |  |  |  | 51.22 | 63.28 |  | 171 | 212 | 3.24 | 16.1 |  | 556 | 3 411 |
|  | Объем: 1.2*3.1*0.3*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 703 |  |  |  | 84% | 9 606 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 426 |  |  |  | 48% | 5 489 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 126 |  |  |  |  | 33 380 |  |  |
| 64. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.1344 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 197 | 197 |  | 16.11 | 1 | 3 175 | 3 175 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (5.6*0.8)*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 142 |  |  |  | 61% | 1 937 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 75 |  |  |  | 31% | 984 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 414 |  |  |  |  | 6 096 |  |  |
| 65. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен, 100 м2 | 0.132 | 188.95 | 188.95 |  | 25 | 25 |  | 16.11 | 1 | 402 | 402 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 5.5*0.8*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 25 |  |  |  | 84% | 338 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 15 |  |  |  | 48% | 193 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 933 |  |  |
| 66. | ТЕР 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.132 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 396 | 32 | 15 | 16.12 | 4.34 | 1 715 | 523 | 64 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 349 |  | 3.23 | 1 |  | 1 127 |  |
|  | Объем: 5.5*0.8*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 35 |  |  |  | 93% | 486 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 22 |  |  |  | 54% | 282 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 453 |  |  |  |  | 2 484 |  |  |
| 67. | ТЕР 26-01-041-01 Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции | 1.32 | 1 853.94 | 216.48 | 65.15 | 2 447 | 286 | 86 | 16.11 | 7.27 | 11 206 | 4 603 | 625 |
|  |  |  |  | 1 572.31 |  |  | 2 075 |  | 2.88 | 1 |  | 5 977 |  |
|  | Объем: 5.5*0.8*0.1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 257 |  |  |  | 77% | 3 544 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 172 |  |  |  | 48% | 2 209 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 876 |  |  |  |  | 16 960 |  |  |
| 68. | ТЕР 08-01-002-01 Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания | 1.248 | 199.71 | 22.93 | 46.80 | 249 | 29 | 58 | 16.11 | 4.28 | 1 478 | 461 | 250 |
|  |  |  |  | 129.98 | 4.24 |  | 162 | 5 | 4.73 | 16.13 |  | 767 | 85 |
|  | Объем: (1.3*3.2*0.1)*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 37 |  |  |  | 93% | 508 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 23 |  |  |  | 54% | 295 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 2 281 |  |  |
| 69. | ТЕР 08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания | 1.248 | 567.73 | 23.93 | 77.38 | 709 | 30 | 97 | 16.11 | 4.57 | 2 838 | 481 | 441 |
|  |  |  |  | 466.42 | 7.75 |  | 582 | 10 | 3.29 | 16.12 |  | 1 915 | 156 |
|  | Объем: (1.3*3.2*0.1)*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 44 |  |  |  | 93% | 592 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 27 |  |  |  | 54% | 344 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 780 |  |  |  |  | 3 774 |  |  |
| 70. | ТЕР 06-01-024-03 (прим) Устройство крыльца, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0411 | 28 503.57 | 11 225.13 | 6 161.58 | 1 171 | 461 | 253 | 16.11 | 8.62 | 11 799 | 7 432 | 2 183 |
|  |  |  |  | 11 116.87 | 713.00 |  | 457 | 29 | 4.78 | 16.1 |  | 2 184 | 472 |
|  | Вычт.ресурсы: 204-0100:[ М-(56811.66=5613.80*10.12) ]; 401-0066:[ М-(73651.45=725.63*101.5) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 466 |  |  |  | 80% | 6 323 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 270 |  |  |  | 44% | 3 478 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 906 |  |  |  |  | 21 600 |  |  |
| 71. | 401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3 | 4.11 | 632.95 |  |  | 2 601 |  |  |  |  | 11 488 |  |  |
|  |  |  |  | 632.95 |  |  | 2 601 |  | 2 795.14 |  |  | 11 488 |  |
| 72. | 204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой, т | 0.0612 | 11 326.00 |  |  | 693 |  |  |  |  | 2 424 |  |  |
|  |  |  |  | 11 326.00 |  |  | 693 |  | 39 603.16 |  |  | 2 424 |  |
| 73. | ТЕР 11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.112 | 455.08 | 387.07 | 55.41 | 51 | 43 | 6 | 16.11 | 9.11 | 761 | 698 | 57 |
|  |  |  |  | 12.60 | 20.51 |  | 1 | 2 | 4.48 | 18.81 |  | 6 | 43 |
|  | Объем: 3.1*1.2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 401-0085:[ М-(1473.35=722.23*2.04) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 50 |  |  |  | 94% | 697 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 29 |  |  |  | 51% | 378 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 1 835 |  |  |
| 74. | 401-0086 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), м3 | 0.22 | 748.86 |  |  | 165 |  |  |  |  | 764 |  |  |
|  |  |  |  | 748.86 |  |  | 165 |  | 3 470.82 |  |  | 764 |  |
| 75. | ТЕР 11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия | 0.112 | 9 802.85 | 1 278.29 | 205.51 | 1 098 | 143 | 23 | 16.11 | 9.14 | 7 390 | 2 306 | 210 |
|  |  |  |  | 8 319.04 | 64.15 |  | 932 | 7 | 5.23 | 17.66 |  | 4 873 | 127 |
|  | Объем: (3.1*1.2)*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 167 |  |  |  | 94% | 2 287 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 96 |  |  |  | 51% | 1 241 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 361 |  |  |  |  | 10 918 |  |  |
| 76. | ТЕР 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.0797 | 810.13 | 810.13 |  | 65 | 65 |  | 16.11 | 1 | 1 040 | 1 040 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 13.44-1.248-1.248-2.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 47 |  |  |  | 61% | 634 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 25 |  |  |  | 31% | 322 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  | 1 997 |  |  |
| 77. | ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.055 | 490.29 | 490.29 |  | 27 | 27 |  | 16.11 | 1 | 434 | 434 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.248+1.248+2.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 19 |  |  |  | 61% | 265 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 10 |  |  |  | 31% | 135 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 833 |  |  |
| 78. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 9.35 | 16.40 |  | 16.40 | 153 |  | 153 | 1 | 7.87 | 1 207 |  | 1 207 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 5.5*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Козырек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | ТЕР 46-04-008-01 Разборка покрытий из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 0.112 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 18 | 13 | 5 | 16.11 | 6.86 | 250 | 215 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 3.1*1.2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 13 |  |  |  | 84% | 181 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8 |  |  |  | 48% | 103 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 534 |  |  |
| 80. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей (низ козырька), 100 м2 | 0.112 | 188.95 | 188.95 |  | 21 | 21 |  | 16.11 | 1 | 341 | 341 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 3.1*1.2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 21 |  |  |  | 84% | 286 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 13 |  |  |  | 48% | 164 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 791 |  |  |
| 81. | ТЕР 11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.112 | 1 721.45 | 383.03 | 58.80 | 193 | 43 | 7 | 16.12 | 8.92 | 1 471 | 692 | 59 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 20.51 |  | 143 | 2 | 5.03 | 18.81 |  | 721 | 43 |
|  | Объем: 3.1*1.2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 50 |  |  |  | 94% | 691 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 29 |  |  |  | 51% | 375 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 2 537 |  |  |
| 82. | ТЕР 11-01-004-01 (прим) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.112 | 3 825.82 | 635.16 | 457.30 | 428 | 71 | 51 | 16.12 | 4.15 | 3 077 | 1 147 | 213 |
|  |  |  |  | 2 733.36 | 6.30 |  | 306 | 1 | 5.61 | 18.81 |  | 1 717 | 13 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 80 |  |  |  | 94% | 1 090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 46 |  |  |  | 51% | 592 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 554 |  |  |  |  | 4 759 |  |  |
| 83. | ТЕР 15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная (козырек), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.112 | 7 159.84 | 1 620.11 | 70.94 | 802 | 181 | 8 | 16.12 | 8.54 | 6 166 | 2 925 | 68 |
|  |  |  |  | 5 468.79 | 22.96 |  | 613 | 3 | 5.18 | 18.58 |  | 3 173 | 48 |
|  | Объем: 3.1*1.2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 175 |  |  |  | 80% | 2 378 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 86 |  |  |  | 37% | 1 100 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 063 |  |  |  |  | 9 644 |  |  |
| 84. | ТЕР 15-04-005-04 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.112 | 1 960.43 | 589.48 | 21.08 | 220 | 66 | 2 | 16.12 | 9.14 | 1 609 | 1 064 | 22 |
|  |  |  |  | 1 349.88 | 0.33 |  | 151 |  | 3.46 | 18.69 |  | 523 | 1 |
|  | Объем: 3.1*1.2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 63 |  |  |  | 80% | 852 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 31 |  |  |  | 37% | 394 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 314 |  |  |  |  | 2 855 |  |  |
| 85. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.093 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 275 | 35 | 1 | 16.11 | 9.22 | 1 226 | 561 | 6 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 239 |  | 2.75 | 18.87 |  | 659 | 2 |
|  | Объем: (3.1)*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 29 |  |  |  | 71% | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 23 |  |  |  | 52% | 293 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  | 1 918 |  |  |
|  | Ремонт балконных плит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | ТЕР 46-01-004-02 (прим) Установка уголка с пробивкой и заделкой отв. в стенах, 1 т | 0.602 | 3 850.98 | 2 026.73 | 1 040.26 | 2 318 | 1 220 | 626 | 16.11 | 6.46 | 25 938 | 19 656 | 4 045 |
|  |  |  |  | 783.99 | 77.31 |  | 472 | 47 | 4.74 | 16.09 |  | 2 237 | 749 |
|  | Объем: (32.1*2*3+21.4*3+25.74*2*5+17.5*5)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-1731:[ М-(1703.43=6309.00*0.27) ]; 101-1808:[ М-(3911.32=5508.90*0.71) ]; 103-0015:[ М-(89.17=19.30*4.62) ]; 204-0012:[ М-(222.93=5573.35*0.04) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 254 |  |  |  | 84% | 17 140 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 760 |  |  |  | 48% | 9 794 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 333 |  |  |  |  | 52 873 |  |  |
| 87. | 101-1799 (прим) Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм, т | 0.1517 | 5 504.28 |  |  | 835 |  |  |  |  | 4 432 |  |  |
|  |  |  |  | 5 504.28 |  |  | 835 |  | 29 213.45 |  |  | 4 432 |  |
|  | Объем: (21.4*3+17.5*5)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | 101-1800 (прим) Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 60-100 мм, т | 0.45 | 5 335.99 |  |  | 2 401 |  |  |  |  | 12 744 |  |  |
|  |  |  |  | 5 335.99 |  |  | 2 401 |  | 28 319.08 |  |  | 12 744 |  |
|  | Объем: (32.1*2*3+25.74*2*5)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | 204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой, т | 0.2362 | 11 326.00 |  |  | 2 675 |  |  |  |  | 9 354 |  |  |
|  |  |  |  | 11 326.00 |  |  | 2 675 |  | 39 603.16 |  |  | 9 354 |  |
|  | Объем: (16.66*2*3+13.62*2*5)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | 101-5480 Дюбель распорный, марка IZM (доп. РЦЦС: "с металлическим стержнем"), размер 10х120 мм, 100 шт. | 3.2 | 67.97 |  |  | 218 |  |  |  |  | 1 514 |  |  |
|  |  |  |  | 67.97 |  |  | 218 |  | 473.26 |  |  | 1 514 |  |
| 91. | ТЕР 15-02-036-02 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная (балконная плита), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.429 | 3 749.20 | 1 620.11 | 70.94 | 1 608 | 695 | 30 | 16.12 | 8.54 | 16 037 | 11 204 | 260 |
|  |  |  |  | 2 058.15 | 22.96 |  | 883 | 10 | 5.18 | 18.58 |  | 4 574 | 183 |
|  | Вычт.ресурсы: 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 670 |  |  |  | 80% | 9 110 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 331 |  |  |  | 37% | 4 213 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 609 |  |  |  |  | 29 360 |  |  |
| 92. | ТЕР 11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.429 | 455.08 | 387.07 | 55.41 | 195 | 166 | 24 | 16.11 | 9.11 | 2 916 | 2 675 | 217 |
|  |  |  |  | 12.60 | 20.51 |  | 5 | 9 | 4.48 | 18.81 |  | 24 | 166 |
|  | Объем: 5.5*1.1*3+4.5*1.1*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 401-0085:[ М-(1473.35=722.23*2.04) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 194 |  |  |  | 94% | 2 671 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 112 |  |  |  | 51% | 1 449 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 501 |  |  |  |  | 7 035 |  |  |
| 93. | 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 1.498 | 685.00 |  |  | 1 026 |  |  |  |  | 4 737 |  |  |
|  |  |  |  | 685.00 |  |  | 1 026 |  | 3 162.38 |  |  | 4 737 |  |
|  | Объем: 0.633+0.865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | ТЕР 11-01-004-01 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.429 | 3 825.82 | 635.16 | 457.30 | 1 641 | 272 | 196 | 16.12 | 4.15 | 11 785 | 4 392 | 814 |
|  |  |  |  | 2 733.36 | 6.30 |  | 1 173 | 3 | 5.61 | 18.81 |  | 6 578 | 51 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 305 |  |  |  | 94% | 4 176 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 176 |  |  |  | 51% | 2 266 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 122 |  |  |  |  | 18 227 |  |  |
| 95. | ТЕР 11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.429 | 455.08 | 387.07 | 55.41 | 195 | 166 | 24 | 16.11 | 9.11 | 2 916 | 2 675 | 217 |
|  |  |  |  | 12.60 | 20.51 |  | 5 | 9 | 4.48 | 18.81 |  | 24 | 166 |
|  | Объем: 5.5*1.1*3+4.5*1.1*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 401-0085:[ М-(1473.35=722.23*2.04) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 194 |  |  |  | 94% | 2 671 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 112 |  |  |  | 51% | 1 449 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 501 |  |  |  |  | 7 035 |  |  |
| 96. | ТЕР 11-01-011-04 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 35мм), 100 м2 стяжки | 0.429 | 45.37 | 14.28 | 31.09 | 19 | 6 | 13 | 16.11 | 8.73 | 215 | 99 | 116 |
|  |  |  |  |  | 10.16 |  |  | 4 | 4.49 | 18.83 |  |  | 82 |
|  | Вычт.ресурсы: 401-0085:[ М-(368.34=722.23*0.51) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*3, Н4= 1.25*3, Н5= 1.15*3, Н48= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 11 |  |  |  | 94% | 170 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 6 |  |  |  | 51% | 92 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 477 |  |  |
| 97. | ТЕР 06-01-067-04 Железнение поверхности, 100 м2 поверхности | 0.429 | 499.61 | 339.33 | 3.80 | 214 | 146 | 2 | 16.11 | 9.13 | 2 635 | 2 345 | 15 |
|  |  |  |  | 156.48 |  |  | 67 |  | 4.1 | 1 |  | 275 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 139 |  |  |  | 80% | 1 876 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 80 |  |  |  | 44% | 1 032 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 433 |  |  |  |  | 5 543 |  |  |
| 98. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство отливов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.061 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 726 | 72 | 2 | 16.11 | 9.53 | 2 941 | 1 153 | 19 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 653 |  | 2.71 | 16.09 |  | 1 769 | 4 |
|  | Объем: 4.46*0.15*3+5.46*0.15*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 78 |  |  |  | 92% | 1 064 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 40 |  |  |  | 44% | 509 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  | 4 515 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 391 040 | 90 851 | 28 192 |  |  | 2 776 225 | 1 463 755 | 181 117 |
|  |  |  |  |  |  |  | 271 994 | 3 711 |  |  |  | 1 131 351 | 61 161 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 390 243 | 90 851 | 27 395 |  |  | 2 769 952 | 1 463 755 | 174 844 |
|  |  |  |  |  |  |  | 271 994 | 3 711 |  |  |  | 1 131 351 | 61 161 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 56 705 |  |  |  |  | 254 704 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1, 15, 16, 64, 76, 77; %=84 - по стр. 2, 8, 18, 24, 37, 46, 63, 65, 79, 80, 86; %=80 - по стр. 3, 6, 40, 52, 55, 58, 59, 70, 83, 84, 91, 97; %=93 - по стр. 14, 43, 66, 68, 69; %=119 - по стр. 20, 28, 33, 47; %=56 - по стр. 21, 29, 34; %=69 - по стр. 32; %=66 - по стр. 44, 45, 51; %=67 - по стр. 49, 57; %=71 - по стр. 60, 61, 85; %=68 - по стр. 62; %=77 - по стр. 67; %=94 - по стр. 73, 75, 81, 82, 92, 94-96; %=92 - по стр. 98) |  |  |  |  | 89 918 |  |  |  |  | 1 224 459 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 15, 16, 64, 76, 77; %=48 - по стр. 2, 8, 18, 24, 32, 37, 46, 63, 65, 67, 79, 80, 86; %=44 - по стр. 3, 6, 52, 70, 97, 98; %=54 - по стр. 14, 43, 66, 68, 69; %=68 - по стр. 20, 28, 33, 47; %=32 - по стр. 21, 29, 34; %=37 - по стр. 40, 55, 58, 59, 83, 84, 91; %=40 - по стр. 44, 45, 49, 51, 57, 62; %=52 - по стр. 60, 61, 85; %=51 - по стр. 73, 75, 81, 82, 92, 94-96) |  |  |  |  | 49 488 |  |  |  |  | 633 211 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 529 649 |  |  |  |  | 4 627 622 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 797 |  | 797 |  |  | 6 273 |  | 6 273 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 797 |  |  |  |  | 6 273 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 530 446 |  |  |  |  | 4 633 895 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 11 352 |  |  |  |  | 99 165 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 541 798 |  |  |  |  | 4 733 060 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 10 836 |  |  |  |  | 94 661 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 552 634 |  |  |  |  | 4 827 721 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 99 474 |  |  |  |  | 868 990 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 652 108 |  |  |  |  | 5 696 711 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 89 918 |  |  |  |  | 1 224 459 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 49 488 |  |  |  |  | 633 211 |  |  |
|  | Раздел 2. Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство приямков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | ТЕР 46-04-001-03 Разборка железобетонных приямков, 1 м3 | 4.066 | 895.07 | 148.78 | 695.07 | 3 639 | 605 | 2 826 | 16.11 | 4.17 | 22 205 | 9 746 | 11 785 |
|  |  |  |  | 51.22 | 63.28 |  | 208 | 257 | 3.24 | 16.1 |  | 675 | 4 142 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 853 |  |  |  | 84% | 11 666 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 517 |  |  |  | 48% | 6 666 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 010 |  |  |  |  | 40 537 |  |  |
| 100. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.183 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 268 | 268 |  | 16.11 | 1 | 4 323 | 4 323 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 193 |  |  |  | 61% | 2 637 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 102 |  |  |  | 31% | 1 340 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 563 |  |  |  |  | 8 300 |  |  |
| 101. | ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.183 | 490.29 | 490.29 |  | 90 | 90 |  | 16.11 | 1 | 1 445 | 1 445 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 65 |  |  |  | 61% | 881 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 34 |  |  |  | 31% | 448 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 2 774 |  |  |
| 102. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 31.11 | 16.40 |  | 16.40 | 510 |  | 510 | 1 | 7.87 | 4 015 |  | 4 015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 18.3*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен, 100 м2 | 0.0612 | 188.95 | 188.95 |  | 12 | 12 |  | 16.11 | 1 | 186 | 186 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.2*1.7*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 12 |  |  |  | 84% | 156 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 7 |  |  |  | 48% | 89 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 432 |  |  |
| 104. | ТЕР 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0612 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 184 | 15 | 7 | 16.12 | 4.34 | 795 | 243 | 30 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 162 |  | 3.23 | 1 |  | 523 |  |
|  | Объем: 1.2*1.7*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 17 |  |  |  | 93% | 226 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 10 |  |  |  | 54% | 131 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 1 152 |  |  |
| 105. | ТЕР 26-01-037-01 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции | 0.1 | 2 414.32 | 235.30 | 124.98 | 241 | 24 | 12 | 16.11 | 7.47 | 1 370 | 379 | 93 |
|  |  |  |  | 2 054.04 |  |  | 205 |  | 4.37 | 1 |  | 898 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 22 |  |  |  | 77% | 292 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 14 |  |  |  | 48% | 182 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 1 844 |  |  |
| 106. | ТЕР 26-01-041-01 Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции | 0.51 | 1 853.94 | 216.48 | 65.15 | 946 | 110 | 33 | 16.11 | 7.27 | 4 330 | 1 779 | 242 |
|  |  |  |  | 1 572.31 |  |  | 802 |  | 2.88 | 1 |  | 2 309 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 99 |  |  |  | 77% | 1 370 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 66 |  |  |  | 48% | 854 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 111 |  |  |  |  | 6 554 |  |  |
| 107. | ТЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.51 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 2 493 | 222 | 423 | 16.11 | 4.6 | 13 673 | 3 579 | 1 946 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 1 848 | 43 | 4.41 | 16.1 |  | 8 148 | 685 |
|  | Объем: (3.06+6.12)*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 294 |  |  |  | 94% | 4 008 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 170 |  |  |  | 51% | 2 175 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 957 |  |  |  |  | 19 856 |  |  |
| 108. | ТЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.00754 | 12 585.12 | 1 713.96 | 2 240.44 | 95 | 13 | 17 | 16.11 | 9.61 | 663 | 208 | 162 |
|  |  |  |  | 8 630.72 | 339.75 |  | 65 | 3 | 4.49 | 16.09 |  | 292 | 41 |
|  | Вычт.ресурсы: 401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 15 |  |  |  | 80% | 199 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 9 |  |  |  | 44% | 110 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 972 |  |  |
| 109. | 401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3 | 0.754 | 632.95 |  |  | 477 |  |  |  |  | 2 108 |  |  |
|  |  |  |  | 632.95 |  |  | 477 |  | 2 795.14 |  |  | 2 108 |  |
| 110. | ТЕР 06-01-062-03 Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений, 100 м3 железобетона в деле | 0.03312 | 115 691.28 | 16 054.94 | 19 502.20 | 3 832 | 532 | 646 | 16.11 | 5.89 | 26 570 | 8 566 | 3 804 |
|  |  |  |  | 80 134.14 | 2 574.16 |  | 2 654 | 85 | 5.35 | 16.1 |  | 14 199 | 1 373 |
|  | Вычт.ресурсы: 204-0100:[ М-(55576.62=5613.80*9.9) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 586 |  |  |  | 80% | 7 951 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 339 |  |  |  | 44% | 4 373 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 758 |  |  |  |  | 38 894 |  |  |
| 111. | 204-0084 Сетка из проволоки холоднотянутой, т | 0.0361 | 11 326.00 |  |  | 409 |  |  |  |  | 1 430 |  |  |
|  |  |  |  | 11 326.00 |  |  | 409 |  | 39 603.16 |  |  | 1 430 |  |
|  | Объем: 36.1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | ТЕР 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0902 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 271 | 22 | 10 | 16.12 | 4.34 | 1 172 | 358 | 44 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 239 |  | 3.23 | 1 |  | 770 |  |
|  | Объем: (1.2*4+1.7*2+1.7+1.06*2)*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 24 |  |  |  | 93% | 333 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 15 |  |  |  | 54% | 193 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 1 698 |  |  |
| 113. | ТЕР 16-04-004-01 (прим) Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.036 | 737.57 | 687.70 | 13.78 | 27 | 25 |  | 16.11 | 7.45 | 409 | 399 | 4 |
|  |  |  |  | 36.09 | 1.03 |  | 1 |  | 4.61 | 16.1 |  | 6 | 1 |
|  | Объем: 0.6*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 301-9240; 302-9120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 507-4329:[ М-(1387.22=13.90*99.8) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 29 |  |  |  | 98% | 392 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 18 |  |  |  | 56% | 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 1 025 |  |  |
| 114. | С Цена поставщик. Труба Vavin SN8 диам.50мм, мп | 3.593 | 32.24 |  |  | 116 |  |  |  |  | 495 |  |  |
|  |  |  |  | 32.24 |  |  | 116 |  | 4.27 |  |  | 495 |  |
|  | Объем: 3.6*0.998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =132.35*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | ТЕР 11-01-002-04 (прим.) Засыпка и уплотнение пазух щебнем, 1 м3 подстилающего слоя | 7.44 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 3 366 | 300 | 571 | 16.11 | 4.6 | 18 462 | 4 833 | 2 628 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 2 495 | 57 | 4.41 | 16.1 |  | 11 002 | 925 |
|  | Объем: 12.95-5.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 396 |  |  |  | 94% | 5 413 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 228 |  |  |  | 51% | 2 937 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 991 |  |  |  |  | 26 811 |  |  |
|  | Устройство отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | ТЕР 46-04-009-01 (прим) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 18.145 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 6 596 | 1 560 | 5 036 | 16.11 | 4.18 | 46 189 | 25 139 | 21 050 |
|  |  |  |  |  | 25.40 |  |  | 461 | 1 | 16.1 |  |  | 7 420 |
|  | Объем: 151.21*0.12*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 001 |  |  |  | 84% | 27 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 213 |  |  |  | 48% | 15 628 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 809 |  |  |  |  | 89 167 |  |  |
| 117. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 1.2702 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 1 863 | 1 863 |  | 16.11 | 1 | 30 007 | 30 007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 151.21*0.6*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 1 341 |  |  |  | 61% | 18 304 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 708 |  |  |  | 31% | 9 302 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 912 |  |  |  |  | 57 613 |  |  |
| 118. | ТЕР 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 1.119 | 810.13 | 810.13 |  | 907 | 907 |  | 16.11 | 1 | 14 604 | 14 604 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 151.21*0.6*1.4-15.121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 653 |  |  |  | 61% | 8 908 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 345 |  |  |  | 31% | 4 527 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 905 |  |  |  |  | 28 040 |  |  |
| 119. | ТЕР 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.907 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 2 723 | 223 | 101 | 16.12 | 4.34 | 11 782 | 3 597 | 439 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 2 398 |  | 3.23 | 1 |  | 7 746 |  |
|  | Объем: 151.21*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 245 |  |  |  | 93% | 3 345 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 152 |  |  |  | 54% | 1 942 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 120 |  |  |  |  | 17 070 |  |  |
| 120. | ТЕР 08-01-002-01 Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания | 15.121 | 199.71 | 22.93 | 46.80 | 3 020 | 347 | 708 | 16.11 | 4.28 | 17 911 | 5 586 | 3 029 |
|  |  |  |  | 129.98 | 4.24 |  | 1 965 | 64 | 4.73 | 16.13 |  | 9 296 | 1 034 |
|  | Объем: 151.21*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 452 |  |  |  | 93% | 6 157 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 279 |  |  |  | 54% | 3 575 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 752 |  |  |  |  | 27 642 |  |  |
| 121. | ТЕР 11-01-002-09 (прим) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 12.853 | 56.03 | 37.46 | 0.38 | 720 | 481 | 5 | 16.11 | 5.8 | 8 820 | 7 756 | 28 |
|  |  |  |  | 18.20 |  |  | 234 |  | 4.43 | 1 |  | 1 036 |  |
|  | Объем: 151.21*0.085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 534 |  |  |  | 94% | 7 291 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 308 |  |  |  | 51% | 3 956 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 562 |  |  |  |  | 20 066 |  |  |
| 122. | 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 13.107 | 685.00 |  |  | 8 978 |  |  |  |  | 41 449 |  |  |
|  |  |  |  | 685.00 |  |  | 8 978 |  | 3 162.38 |  |  | 41 449 |  |
|  | Объем: 12.85*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.15121 | 490.29 | 490.29 |  | 74 | 74 |  | 16.11 | 1 | 1 194 | 1 194 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 53 |  |  |  | 61% | 728 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 28 |  |  |  | 31% | 370 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 2 292 |  |  |
| 124. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 25.706 | 16.40 |  | 16.40 | 422 |  | 422 | 1 | 7.87 | 3 318 |  | 3 318 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 15.121*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 42 279 | 7 693 | 11 327 |  |  | 278 925 | 123 927 | 52 617 |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 256 | 970 |  |  |  | 102 382 | 15 621 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 41 204 | 7 668 | 10 395 |  |  | 270 688 | 123 528 | 45 280 |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 139 | 970 |  |  |  | 101 881 | 15 620 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 9 864 |  |  |  |  | 44 987 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 99, 103, 116; %=61 - по стр. 100, 101, 117, 118, 123; %=93 - по стр. 104, 112, 119, 120; %=77 - по стр. 105, 106; %=94 - по стр. 107, 115, 121; %=80 - по стр. 108, 110) |  |  |  |  | 7 856 |  |  |  |  | 107 215 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 99, 103, 105, 106, 116; %=31 - по стр. 100, 101, 117, 118, 123; %=54 - по стр. 104, 112, 119, 120; %=51 - по стр. 107, 115, 121; %=44 - по стр. 108, 110) |  |  |  |  | 4 545 |  |  |  |  | 58 799 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 53 605 |  |  |  |  | 436 702 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 143 | 25 |  |  |  | 904 | 399 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  | 501 | 1 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 113) |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 392 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 113) |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 224 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 1 520 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 932 |  | 932 |  |  | 7 333 |  | 7 333 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 932 |  |  |  |  | 7 333 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 54 727 |  |  |  |  | 445 555 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 1 171 |  |  |  |  | 9 535 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 55 898 |  |  |  |  | 455 090 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 1 118 |  |  |  |  | 9 102 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 57 016 |  |  |  |  | 464 192 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 10 263 |  |  |  |  | 83 555 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 67 279 |  |  |  |  | 547 747 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7 885 |  |  |  |  | 107 607 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 563 |  |  |  |  | 59 023 |  |  |
|  | Раздел 3. Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дымовентиляционные трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | ТЕР 10-01-083-03 (прим) Разборка настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия | 0.184 | 304.93 | 219.66 | 85.27 | 56 | 40 | 16 | 16.11 | 7.6 | 770 | 651 | 119 |
|  |  |  |  |  | 7.13 |  |  | 1 | 3.31 | 16.09 |  |  | 21 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 43 |  |  |  | 90% | 605 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 22 |  |  |  | 43% | 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 1 664 |  |  |
| 126. | ТЕР 10-01-083-03 (прим) Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия | 0.184 | 5 618.36 | 315.76 | 133.24 | 1 034 | 58 | 25 | 16.11 | 7.6 | 4 271 | 936 | 186 |
|  |  |  |  | 5 169.37 | 11.14 |  | 951 | 2 | 3.31 | 16.09 |  | 3 148 | 33 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 64 |  |  |  | 90% | 872 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 32 |  |  |  | 43% | 417 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 130 |  |  |  |  | 5 560 |  |  |
| 127. | ТЕРр 60-2-1 Разборка дымовых кирпичных труб в один канал, 100 м | 0.1461 | 1 555.74 | 1 425.95 | 129.79 | 227 | 208 | 19 | 16.11 | 9.34 | 3 533 | 3 356 | 177 |
|  |  |  |  |  | 51.42 |  |  | 8 | 1 | 18.81 |  |  | 141 |
|  | Объем: 4.87*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 168 |  |  |  | 66% | 2 308 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 136 |  |  |  | 50% | 1 749 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 532 |  |  |  |  | 7 590 |  |  |
| 128. | ТЕРр 60-2-2 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (12 каналов), 100 м | 0.1461 | 9 659.54 | 9 006.69 | 652.85 | 1 411 | 1 316 | 95 | 16.11 | 9.34 | 22 090 | 21 199 | 891 |
|  |  |  |  |  | 258.61 |  |  | 38 | 1 | 18.81 |  |  | 711 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 1 056 |  |  |  | 66% | 14 461 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 853 |  |  |  | 50% | 10 955 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 320 |  |  |  |  | 47 506 |  |  |
| 129. | ТЕРр 60-2-1 Разборка дымовых кирпичных труб в один канал, 100 м | 0.081 | 1 555.74 | 1 425.95 | 129.79 | 126 | 116 | 11 | 16.11 | 9.34 | 1 959 | 1 861 | 98 |
|  |  |  |  |  | 51.42 |  |  | 4 | 1 | 18.81 |  |  | 78 |
|  | Объем: 4.05*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 94 |  |  |  | 66% | 1 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 76 |  |  |  | 50% | 970 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 4 208 |  |  |
| 130. | ТЕРр 60-2-2 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (4 канала), 100 м | 0.081 | 2 634.42 | 2 456.37 | 178.05 | 213 | 199 | 14 | 16.11 | 9.34 | 3 340 | 3 205 | 135 |
|  |  |  |  |  | 70.53 |  |  | 6 | 1 | 18.81 |  |  | 107 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 160 |  |  |  | 66% | 2 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 129 |  |  |  | 50% | 1 656 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 502 |  |  |  |  | 7 182 |  |  |
| 131. | ТЕРр 60-2-1 Разборка дымовых кирпичных труб в один канал, 100 м | 0.146 | 1 555.74 | 1 425.95 | 129.79 | 227 | 208 | 19 | 16.11 | 9.34 | 3 531 | 3 354 | 177 |
|  |  |  |  |  | 51.42 |  |  | 8 | 1 | 18.81 |  |  | 141 |
|  | Объем: 3.65*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 168 |  |  |  | 66% | 2 307 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 136 |  |  |  | 50% | 1 748 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 532 |  |  |  |  | 7 585 |  |  |
| 132. | ТЕРр 60-2-2 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (8 каналов), 100 м | 0.146 | 6 146.98 | 5 731.53 | 415.45 | 897 | 837 | 61 | 16.11 | 9.34 | 14 047 | 13 481 | 567 |
|  |  |  |  |  | 164.57 |  |  | 24 | 1 | 18.81 |  |  | 452 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 672 |  |  |  | 66% | 9 196 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 542 |  |  |  | 50% | 6 967 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 111 |  |  |  |  | 30 209 |  |  |
| 133. | ТЕР 08-08-005-01 Кладка дымовых кирпичных труб с устройством зонтов из оцинков. стали, 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 46.546 | 483.92 | 138.41 | 61.14 | 22 525 | 6 443 | 2 846 | 16.11 | 7.15 | 175 891 | 103 791 | 20 347 |
|  |  |  |  | 284.37 | 6.61 |  | 13 236 | 308 | 3.91 | 16.08 |  | 51 754 | 4 949 |
|  | Объем: 29.37+3.89+13.286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 404-0005:[ М-(1384.05=2824.60*0.49) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 7 426 |  |  |  | 93% | 101 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 4 591 |  |  |  | 54% | 58 720 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 542 |  |  |  |  | 335 739 |  |  |
| 134. | 404-0164 Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 22.808 | 1 740.70 |  |  | 39 702 |  |  |  |  | 201 086 |  |  |
|  |  |  |  | 1 740.70 |  |  | 39 702 |  | 8 816.46 |  |  | 201 086 |  |
|  | Объем: 46.546*490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 1.2424 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 2 998 | 1 610 | 3 | 16.11 | 6.41 | 30 852 | 25 932 | 16 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 1 385 |  | 3.54 | 1 |  | 4 904 |  |
|  | Объем: 38.48+25.9+59.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 272 |  |  |  | 67% | 17 374 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 805 |  |  |  | 40% | 10 373 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 075 |  |  |  |  | 58 599 |  |  |
| 136. | ТЕР 15-04-014-01 (прим) Окраска пов-сти дымов. труб (выше уровня крыши) с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6204 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 422 | 71 | 9 | 16.11 | 9.07 | 4 992 | 1 141 | 80 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 342 |  | 2.81 | 1 |  | 3 771 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 67 |  |  |  | 80% | 913 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 33 |  |  |  | 37% | 422 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 523 |  |  |  |  | 6 327 |  |  |
| 137. | ТЕР 15-04-002-01 (прим) Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке туб (ниже уровня крыши), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.622 | 189.33 | 101.80 | 2.94 | 118 | 63 | 2 | 16.11 | 9.17 | 1 258 | 1 020 | 17 |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.16 |  | 53 |  | 4.2 | 18.69 |  | 221 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 60 |  |  |  | 80% | 818 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 30 |  |  |  | 37% | 378 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 2 454 |  |  |
| 138. | ТЕР 07-05-030-11 (прим) Демонтаж бетонных плит оголовников, массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций | 0.09 | 1 189.20 | 944.28 | 244.92 | 107 | 85 | 22 | 16.11 | 9.68 | 1 582 | 1 369 | 213 |
|  |  |  |  |  | 38.06 |  |  | 3 | 5.06 | 16.09 |  |  | 55 |
|  | Удал.ресурсы: 403-9020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 140% |  |  | 123 |  |  |  | 119% | 1 695 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(139.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 75 |  |  |  | 68% | 968 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 4 245 |  |  |
| 139. | ТЕР 10-01-008-08 (прим) Разборка обшивки стен вент. каналов кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.173 | 219.24 | 204.34 | 14.90 | 38 | 35 | 3 | 16.12 | 9.13 | 593 | 570 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.07 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 10.08+7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 37 |  |  |  | 90% | 513 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 19 |  |  |  | 43% | 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 1 351 |  |  |
| 140. | ТЕР 10-01-012-04 (прим) Разборка обшивки каркасных стен досками, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.173 | 220.48 | 160.30 | 60.18 | 38 | 28 | 10 | 16.11 | 9.12 | 542 | 447 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.12 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-0851:[ М-(560.70=5.34*105) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 30 |  |  |  | 90% | 402 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 15 |  |  |  | 43% | 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 1 137 |  |  |
| 141. | ТЕР 10-01-010-01 (прим) Разборка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции | 0.5 | 191.41 | 160.20 | 31.21 | 96 | 80 | 16 | 16.11 | 8.84 | 1 428 | 1 290 | 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.66 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 85 |  |  |  | 90% | 1 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 43 |  |  |  | 43% | 555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 3 144 |  |  |
| 142. | ТЕР 10-01-010-01 Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции | 0.5 | 3 020.43 | 230.29 | 48.76 | 1 510 | 115 | 24 | 16.11 | 8.84 | 5 717 | 1 855 | 216 |
|  |  |  |  | 2 741.38 |  |  | 1 371 |  | 2.66 | 1 |  | 3 646 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 122 |  |  |  | 90% | 1 670 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 62 |  |  |  | 43% | 798 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 694 |  |  |  |  | 8 184 |  |  |
| 143. | ТЕР 10-01-012-04 (прим) Обшивка каркасных стен досками, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.173 | 3 104.61 | 230.44 | 94.03 | 537 | 40 | 16 | 16.11 | 9.12 | 2 291 | 642 | 148 |
|  |  |  |  | 2 780.15 |  |  | 481 |  | 3.12 | 1 |  | 1 501 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 42 |  |  |  | 90% | 578 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 22 |  |  |  | 43% | 276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 601 |  |  |  |  | 3 145 |  |  |
| 144. | ТЕР 10-01-008-08 Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.173 | 5 112.78 | 335.71 | 26.60 | 885 | 58 | 5 | 16.12 | 9.13 | 4 323 | 936 | 42 |
|  |  |  |  | 4 750.47 |  |  | 822 |  | 4.07 | 1 |  | 3 345 |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 61 |  |  |  | 90% | 842 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 31 |  |  |  | 43% | 402 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 978 |  |  |  |  | 5 568 |  |  |
| 145. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.939 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 208 | 96 | 96 | 16.11 | 3.72 | 1 941 | 1 540 | 359 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 16 | 1 | 2.64 | 16.18 |  | 42 | 22 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 87 |  |  |  | 77% | 1 203 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 58 |  |  |  | 48% | 750 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 354 |  |  |  |  | 3 894 |  |  |
| 146. | 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 19.437 | 36.04 |  |  | 701 |  |  |  |  | 3 666 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 701 |  | 188.6 |  |  | 3 666 |  |
|  | Объем: 0.939*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | ТЕРр 60-19-1 (прим) Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков | 0.06 | 10 602.83 | 2 382.41 | 32.50 | 636 | 143 | 2 | 16.11 | 9.18 | 3 642 | 2 303 | 18 |
|  |  |  |  | 8 187.92 | 2.84 |  | 491 |  | 2.69 | 18.82 |  | 1 322 | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 112 |  |  |  | 66% | 1 522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 90 |  |  |  | 50% | 1 153 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 838 |  |  |  |  | 6 317 |  |  |
| 148. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 0.535 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 89 | 70 | 18 | 16.11 | 6.86 | 1 259 | 1 135 | 124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 69 |  |  |  | 84% | 953 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 42 |  |  |  | 48% | 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 2 757 |  |  |
| 149. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 0.535 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 92 | 68 | 24 | 16.11 | 9.68 | 1 333 | 1 101 | 232 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 4 | 1 | 16.08 |  |  | 60 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 60 |  |  |  | 71% | 824 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 47 |  |  |  | 52% | 604 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 2 761 |  |  |
| 150. | ТЕР 12-01-007-02 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 0.535 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 2 609 | 270 | 112 | 16.12 | 8.71 | 16 266 | 4 353 | 979 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 20.39 |  | 2 227 | 11 | 4.91 | 16.09 |  | 10 934 | 175 |
|  | Вычт.ресурсы: 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 303 |  |  |  | 92% | 4 166 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 155 |  |  |  | 44% | 1 992 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 067 |  |  |  |  | 22 424 |  |  |
| 151. | С Цена поставщик. Лист безасбестовый волнистый, окрашенный (типа Этернит), м2 | 68.48 | 100.67 |  |  | 6 894 |  |  |  |  | 28 196 |  |  |
|  |  |  |  | 100.67 |  |  | 6 894 |  | 4.09 |  |  | 28 196 |  |
|  | Объем: 53.5*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =10.38*74/1.9775/4.09*1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 19.75 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 950 | 87 | 724 | 16.1 | 7.59 | 9 141 | 1 402 | 5 495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.75+19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 87 |  |  |  | 100% | 1 402 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 52 |  |  |  | 60% | 841 |  |  |
| 153. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 19.75 | 16.40 |  | 16.40 | 324 |  | 324 | 1 | 7.87 | 2 549 |  | 2 549 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.75+19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 86 670 | 12 344 | 4 516 |  |  | 552 089 | 198 870 | 33 442 |
|  |  |  |  |  |  |  | 69 672 | 418 |  |  |  | 317 536 | 6 950 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 85 396 | 12 257 | 3 468 |  |  | 540 399 | 197 468 | 25 398 |
|  |  |  |  |  |  |  | 69 672 | 418 |  |  |  | 317 536 | 6 950 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 47 297 |  |  |  |  | 232 948 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 125, 126, 139-144; %=66 - по стр. 127-132, 147; %=93 - по стр. 133; %=67 - по стр. 135; %=80 - по стр. 136, 137; %=119 - по стр. 138; %=77 - по стр. 145; %=84 - по стр. 148; %=71 - по стр. 149; %=92 - по стр. 150) |  |  |  |  | 12 382 |  |  |  |  | 168 975 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 125, 126, 139-144; %=50 - по стр. 127-132, 147; %=54 - по стр. 133; %=40 - по стр. 135; %=37 - по стр. 136, 137; %=68 - по стр. 138; %=48 - по стр. 145, 148; %=52 - по стр. 149; %=44 - по стр. 150) |  |  |  |  | 8 044 |  |  |  |  | 103 121 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 105 822 |  |  |  |  | 812 495 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 274 | 87 | 1 048 |  |  | 11 690 | 1 402 | 8 044 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 152) |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 1 402 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 152) |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 841 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 274 |  |  |  |  | 11 690 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 107 096 |  |  |  |  | 824 185 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2 292 |  |  |  |  | 17 638 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 109 388 |  |  |  |  | 841 823 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 188 |  |  |  |  | 16 836 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 111 576 |  |  |  |  | 858 659 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 20 084 |  |  |  |  | 154 559 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 131 660 |  |  |  |  | 1 013 218 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 12 382 |  |  |  |  | 168 975 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 8 044 |  |  |  |  | 103 121 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 519 989 | 110 888 | 44 035 |  |  | 3 607 239 | 1 786 552 | 267 176 |
|  |  |  |  |  |  |  | 364 922 | 5 099 |  |  |  | 1 551 269 | 83 732 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 516 843 | 110 776 | 41 258 |  |  | 3 581 039 | 1 784 751 | 245 522 |
|  |  |  |  |  |  |  | 364 805 | 5 099 |  |  |  | 1 550 768 | 83 731 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 113 866 |  |  |  |  | 532 639 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1, 15, 16, 64, 76, 77, 100, 101, 117, 118, 123; %=84 - по стр. 2, 8, 18, 24, 37, 46, 63, 65, 79, 80, 86, 99, 103, 116, 148; %=80 - по стр. 3, 6, 40, 52, 55, 58, 59, 70, 83, 84, 91, 97, 108, 110, 136, 137; %=93 - по стр. 14, 43, 66, 68, 69, 104, 112, 119, 120, 133; %=119 - по стр. 20, 28, 33, 47, 138; %=56 - по стр. 21, 29, 34; %=69 - по стр. 32; %=66 - по стр. 44, 45, 51, 127-132, 147; %=67 - по стр. 49, 57, 135; %=71 - по стр. 60, 61, 85, 149; %=68 - по стр. 62; %=77 - по стр. 67, 105, 106, 145; %=94 - по стр. 73, 75, 81, 82, 92, 94-96, 107, 115, 121; %=92 - по стр. 98, 150; %=90 - по стр. 125, 126, 139-144) |  |  |  |  | 110 156 |  |  |  |  | 1 500 649 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 15, 16, 64, 76, 77, 100, 101, 117, 118, 123; %=48 - по стр. 2, 8, 18, 24, 32, 37, 46, 63, 65, 67, 79, 80, 86, 99, 103, 105, 106, 116, 145, 148; %=44 - по стр. 3, 6, 52, 70, 97, 98, 108, 110, 150; %=54 - по стр. 14, 43, 66, 68, 69, 104, 112, 119, 120, 133; %=68 - по стр. 20, 28, 33, 47, 138; %=32 - по стр. 21, 29, 34; %=37 - по стр. 40, 55, 58, 59, 83, 84, 91, 136, 137; %=40 - по стр. 44, 45, 49, 51, 57, 62, 135; %=52 - по стр. 60, 61, 85, 149; %=51 - по стр. 73, 75, 81, 82, 92, 94-96, 107, 115, 121; %=43 - по стр. 125, 126, 139-144; %=50 - по стр. 127-132, 147) |  |  |  |  | 62 077 |  |  |  |  | 795 131 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 689 076 |  |  |  |  | 5 876 819 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 143 | 25 |  |  |  | 904 | 399 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  | 501 | 1 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 113) |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 392 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 113) |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 224 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 1 520 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 003 | 87 | 2 777 |  |  | 25 296 | 1 402 | 21 650 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 152) |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 1 402 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 152) |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 841 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 003 |  |  |  |  | 25 296 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 692 269 |  |  |  |  | 5 903 635 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 14 815 |  |  |  |  | 126 338 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 707 084 |  |  |  |  | 6 029 973 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 14 142 |  |  |  |  | 120 599 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 721 226 |  |  |  |  | 6 150 572 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 129 821 |  |  |  |  | 1 107 103 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 851 047 |  |  |  |  | 7 257 675 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 110 185 |  |  |  |  | 1 501 041 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 62 095 |  |  |  |  | 795 355 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |