	
	ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	3 376 957
	руб.
	Смета на сумму:
	3 376 957
	руб.

	Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»
	Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»

	________________ / С.Б. Русович /
	________________ /Ю.С. Королев /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Ремонтная 73-97

	Сметная стоимость:
	3 376.957
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	5.676
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	637.991
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Кровля сложная с 28 скатами, с перепадами по высоте более 2 метров

	

	1.
	ТЕР 46-04-008-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка покрытий кровель из  черепицы, 100 м2 покрытия
	9.25
	553.31
	459.71
	93.60
	5 118.12
	4 252.32
	865.80
	12.51
	4.4
	57 006
	53 196
	3 810

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	4 209.80
	
	
	
	84.15%
	44 764
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59.5%
	
	
	2 530.13
	
	
	
	47.6%
	25 321
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 858.05
	
	
	
	
	127 092
	
	

	

	2.
	ТЕРр 53-16-1 

(брандмауэр. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки
	0.89376
	1 615.27
	301.17
	30.24
	1 443.66
	269.17
	27.03
	12.51
	6.11
	7 847
	3 367
	165

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	1 147.46
	5.35
	3.76
	12.52
	
	4 314
	67

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	236.09
	
	
	
	73.1%
	2 510
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	192.16
	
	
	
	56%
	1 923
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 871.91
	
	
	
	
	12 280
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-5-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.28
	7 154.99
	1 812.38
	83.99
	2 003.40
	507.47
	23.52
	12.51
	7.02
	12 550
	6 348
	165

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	1 472.42
	
	4.1
	1
	
	6 037
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	421.20
	
	
	
	70.55%
	4 479
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	329.86
	
	
	
	52%
	3 301
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 754.46
	
	
	
	
	20 329
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-5-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	1.98
	9 639.53
	1 697.89
	43.26
	19 086.27
	3 361.82
	85.66
	12.51
	6.98
	88 945
	42 056
	598

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	15 638.79
	
	2.96
	1
	
	46 291
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 790.31
	
	
	
	70.55%
	29 671
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2 185.18
	
	
	
	52%
	21 869
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 061.76
	
	
	
	
	140 485
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-5-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	2.07
	4 618.53
	451.03
	45.81
	9 560.35
	933.62
	94.83
	12.51
	7.07
	47 331
	11 680
	670

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	8 531.90
	
	4.1
	1
	
	34 981
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	774.90
	
	
	
	70.55%
	8 240
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	606.85
	
	
	
	52%
	6 074
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 942.11
	
	
	
	
	61 645
	
	

	

	6.
	ТЕРр 58-5-7 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.
	28
	181.10
	47.96
	44.53
	5 070.73
	1 342.95
	1 246.70
	12.51
	7.07
	35 985
	16 800
	8 814

	
	
	
	
	88.61
	
	
	2 481.08
	
	4.18
	1
	
	10 371
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 114.65
	
	
	
	70.55%
	11 852
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	872.92
	
	
	
	52%
	8 736
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 058.30
	
	
	
	
	56 573
	
	

	

	
	Мансардные  помещения  (скат кровли)

	

	7.
	ТЕРр 53-1-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен
	3.67
	1 138.82
	680.90
	457.92
	4 179.47
	2 498.90
	1 680.57
	12.51
	5.93
	41 227
	31 261
	9 966

	
	
	
	
	
	59.65
	
	
	218.92
	1
	12.5
	
	
	2 736

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	2 337.33
	
	
	
	73.1%
	24 852
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	1 902.47
	
	
	
	56%
	19 038
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 419.27
	
	
	
	
	85 117
	
	

	

	8.
	ТЕРр 58-12-1 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	3.67
	488.94
	335.41
	57.19
	1 794.41
	1 230.96
	209.88
	12.51
	6.95
	17 866
	15 399
	1 459

	
	
	
	
	96.34
	7.10
	
	353.57
	26.06
	2.85
	12.54
	
	1 008
	327

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 043.33
	
	
	
	70.55%
	11 095
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	817.06
	
	
	
	52%
	8 178
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 654.80
	
	
	
	
	37 138
	
	

	

	9.
	С101-9161-004 

Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 10 мм, м2
	376.909
	31.26
	
	
	11 783.45
	
	
	
	
	52 790
	
	

	
	
	
	
	31.26
	
	
	11 783.45
	
	4.48
	
	
	52 790
	

	
	Объем: 367*1.027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =140.06/4.48

	

	10.
	ТЕР 14-02-015-01 

(мансарда. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	3.67
	286.73
	122.64
	1.26
	1 052.29
	450.07
	4.63
	12.51
	7.2
	7 307
	5 630
	33

	
	
	
	
	162.83
	
	
	597.59
	
	2.75
	1
	
	1 643
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	92.7%
	
	
	417.21
	
	
	
	78.8%
	4 436
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63.75%
	
	
	286.92
	
	
	
	51%
	2 871
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 756.42
	
	
	
	
	14 615
	
	

	

	11.
	ТССЦ 101-4134 

(мансарда. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	458.75
	13.13
	
	
	6 023.39
	
	
	
	
	19 635
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	6 023.39
	
	42.8
	
	
	19 635
	

	
	Объем: 367*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕР 26-01-039-01 

(мансарда. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщина 150 мм.), 1 м3 изоляции
	55.05
	202.86
	119.97
	82.89
	11 167.20
	6 604.24
	4 562.96
	12.51
	6.94
	114 286
	82 619
	31 667

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.02
	1
	
	
	

	
	Объем: 367*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	5 943.82
	
	
	
	76.5%
	63 204
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59.5%
	
	
	3 929.52
	
	
	
	47.6%
	39 327
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 040.54
	
	
	
	
	216 816
	
	

	

	13.
	ТССЦ 104-0097 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2
	1123.02
	26.54
	
	
	29 804.95
	
	
	
	
	97 849
	
	

	
	
	
	
	26.54
	
	
	29 804.95
	
	87.13
	
	
	97 849
	

	
	Объем: 367*3*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕРр 60-7-7 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.065
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	557.19
	358.37
	16.40
	12.51
	6.18
	5 471
	4 483
	101

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	182.43
	3.91
	4.86
	12.52
	
	887
	49

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	282.58
	
	
	
	66.3%
	3 005
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	228.24
	
	
	
	50.4%
	2 284
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 068.00
	
	
	
	
	10 760
	
	

	

	15.
	ТССЦ 404-0009 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.
	0.273
	3 649.31
	
	
	996.26
	
	
	
	
	3 763
	
	

	
	
	
	
	3 649.31
	
	
	996.26
	
	13 782.4
	
	
	3 763
	

	
	Объем: 0.065*4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТЕРр 60-7-8 

(4 канала. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб
	0.065
	13 930.32
	9 132.45
	284.04
	905.47
	593.61
	18.46
	12.51
	6.18
	8 966
	7 426
	114

	
	
	
	
	4 513.83
	67.62
	
	293.40
	4.40
	4.86
	12.52
	
	1 426
	55

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	466.45
	
	
	
	66.3%
	4 960
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	376.75
	
	
	
	50.4%
	3 770
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 748.66
	
	
	
	
	17 696
	
	

	

	17.
	ТССЦ 404-0009 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.
	0.429
	3 649.31
	
	
	1 565.55
	
	
	
	
	5 913
	
	

	
	
	
	
	3 649.31
	
	
	1 565.55
	
	13 782.4
	
	
	5 913
	

	
	Объем: 0.065*2200*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	ТЕРр 61-31-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.15
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	361.92
	194.34
	0.31
	12.51
	4.04
	3 140
	2 431
	1

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	167.27
	
	4.23
	1
	
	708
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	153.53
	
	
	
	67.15%
	1 632
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	97.17
	
	
	
	40%
	972
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	612.62
	
	
	
	
	5 745
	
	

	

	19.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.15
	2 291.60
	114.18
	14.24
	343.74
	17.13
	2.14
	12.51
	7.11
	1 122
	214
	15

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	324.48
	
	2.75
	1
	
	892
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	94.5%
	
	
	16.19
	
	
	
	80.33%
	172
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	46.75%
	
	
	8.01
	
	
	
	37.4%
	80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	367.94
	
	
	
	
	1 374
	
	

	

	
	Устройство кровли

	

	20.
	ТЕР 14-02-015-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия
	9.25
	286.73
	122.64
	1.26
	2 652.24
	1 134.38
	11.68
	12.51
	7.2
	18 417
	14 191
	84

	
	
	
	
	162.83
	
	
	1 506.18
	
	2.75
	1
	
	4 142
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	92.7%
	
	
	1 051.57
	
	
	
	78.8%
	11 183
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63.75%
	
	
	723.17
	
	
	
	51%
	7 237
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 426.98
	
	
	
	
	36 837
	
	

	

	21.
	ТССЦ 101-4134 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	1156.25
	13.13
	
	
	15 181.56
	
	
	
	
	49 488
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	15 181.56
	
	42.8
	
	
	49 488
	

	
	Объем: 925*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТЕРр 58-18-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки
	9.25
	3 060.06
	856.28
	64.79
	28 305.58
	7 920.54
	599.28
	12.51
	7.1
	161 511
	99 086
	4 255

	
	
	
	
	2 139.00
	
	
	19 785.75
	
	2.94
	1
	
	58 170
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	6 574.05
	
	
	
	70.55%
	69 905
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5 148.35
	
	
	
	52%
	51 525
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40 027.98
	
	
	
	
	282 941
	
	

	

	23.
	ТЕР 26-02-018-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	24.975
	221.62
	101.80
	102.69
	5 534.85
	2 542.41
	2 564.62
	12.51
	3.39
	41 261
	31 805
	8 694

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	427.82
	36.21
	1.78
	12.56
	
	762
	455

	
	Объем: 925*2.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	2 320.76
	
	
	
	76.5%
	24 679
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59.5%
	
	
	1 534.28
	
	
	
	47.6%
	15 356
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 389.89
	
	
	
	
	81 296
	
	

	

	24.
	ТССЦ 113-8070 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг
	516.9825
	36.04
	
	
	18 632.05
	
	
	
	
	77 811
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	18 632.05
	
	150.51
	
	
	77 811
	

	
	Объем: 20.7*24.975
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	ТЕРр 58-1-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной из брусков с прозорами (прим.), 100 м2 кровли
	9.25
	215.64
	159.75
	55.89
	1 994.65
	1 477.69
	516.96
	12.51
	7.12
	22 167
	18 486
	3 681

	
	
	
	
	
	8.69
	
	
	80.36
	1
	12.49
	
	
	1 004

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 293.18
	
	
	
	70.55%
	13 750
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 012.73
	
	
	
	52%
	10 135
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 300.56
	
	
	
	
	46 052
	
	

	

	26.
	ТЕРр 58-12-1 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	9.25
	488.94
	335.41
	57.19
	4 522.70
	3 102.57
	528.98
	12.51
	6.95
	45 029
	38 813
	3 676

	
	
	
	
	96.34
	7.10
	
	891.15
	65.68
	2.85
	12.54
	
	2 540
	824

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 629.65
	
	
	
	70.55%
	27 964
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2 059.36
	
	
	
	52%
	20 611
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 211.71
	
	
	
	
	93 604
	
	

	

	27.
	С101-9161-005 

Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 12 мм, м2
	949.975
	45.40
	
	
	43 132.52
	
	
	
	
	157 002
	
	

	
	
	
	
	45.40
	
	
	43 132.52
	
	3.64
	
	
	157 002
	

	
	Объем: 925*1.027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =165.27/3.64

	

	28.
	ТЕР 12-01-007-07 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства, 100 м2 кровли
	9.25
	1 814.80
	879.05
	73.02
	16 786.91
	8 131.17
	675.39
	12.51
	6.89
	117 148
	101 721
	4 653

	
	
	
	
	862.74
	7.78
	
	7 980.35
	71.98
	1.35
	12.5
	
	10 773
	900

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9005

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2099:[ М-(18926.96=181.99*104) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	8 859.40
	
	
	
	91.8%
	94 206
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55.25%
	
	
	4 532.24
	
	
	
	44.2%
	45 358
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 178.55
	
	
	
	
	256 713
	
	

	

	29.
	Цена поставщика. 

Черепица битумная смальто с базальтовым покрытием, м2
	962
	71.38
	
	
	68 666.90
	
	
	1
	1
	278 788
	
	

	
	
	
	
	71.38
	
	
	68 666.90
	
	4.06
	1
	
	278 788
	

	
	Объем: 925*1.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =276*1.05/4.06

	

	30.
	Цена поставщика. 

Коньковые элементы с базальтовым покрытием, м.пог
	86
	75.00
	
	
	6 450.00
	
	
	1
	1
	26 187
	
	

	
	
	
	
	75.00
	
	
	6 450.00
	
	4.06
	1
	
	26 187
	

	
	Поправки: М: =290*1.05/4.06

	

	31.
	Цена поставщика. 

Перехлест в ендовах с базальтовым покрытием, м.пог
	43
	68.53
	
	
	2 946.98
	
	
	1
	1
	11 965
	
	

	
	
	
	
	68.53
	
	
	2 946.98
	
	4.06
	1
	
	11 965
	

	
	Поправки: М: =265*1.05/4.06

	

	32.
	Цена поставщика. 

Начальный ряд с базальтовым покрытием, м.пог
	120
	80.17
	
	
	9 620.69
	
	
	1
	1
	39 060
	
	

	
	
	
	
	80.17
	
	
	9 620.69
	
	4.06
	1
	
	39 060
	

	
	Поправки: М: =310*1.05/4.06

	

	33.
	Цена поставщика. 

Стартбар, м.пог
	320
	31.03
	
	
	9 931.03
	
	
	1
	1
	40 320
	
	

	
	
	
	
	31.03
	
	
	9 931.03
	
	4.06
	1
	
	40 320
	

	
	Поправки: М: =120*1.05/4.06

	

	34.
	ТЕРр 54-3-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка подшивки карниза из строганных досок, 100 м2 подшивки
	0.61
	257.63
	231.54
	26.09
	157.15
	141.24
	15.91
	12.51
	6.47
	1 870
	1 767
	103

	
	
	
	
	
	10.34
	
	
	6.31
	1
	12.53
	
	
	79

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	125.42
	
	
	
	72.25%
	1 334
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	118.04
	
	
	
	64%
	1 181
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	400.61
	
	
	
	
	4 385
	
	

	

	35.
	ТЕР 10-01-022-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Подшивка карнизов досками обшивки, 100 м2 потолка
	0.61
	10 259.57
	603.91
	84.83
	6 258.34
	368.39
	51.74
	12.52
	6.76
	24 812
	4 612
	350

	
	
	
	
	9 570.83
	3.78
	
	5 838.21
	2.30
	3.4
	12.5
	
	19 850
	29

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106.2%
	
	
	393.67
	
	
	
	90.27%
	4 189
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	53.55%
	
	
	198.50
	
	
	
	42.84%
	1 988
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 850.52
	
	
	
	
	30 990
	
	

	

	36.
	ТЕР 15-04-024-02 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.61
	1 316.51
	347.48
	6.74
	803.07
	211.97
	4.11
	12.51
	7.14
	4 043
	2 652
	29

	
	
	
	
	962.29
	0.16
	
	587.00
	0.10
	2.32
	12.46
	
	1 362
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	94.5%
	
	
	200.41
	
	
	
	80.33%
	2 131
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	46.75%
	
	
	99.14
	
	
	
	37.4%
	992
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 102.62
	
	
	
	
	7 166
	
	

	

	37.
	ТЕРр 58-3-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий
	1.2
	94.46
	94.19
	0.28
	113.36
	113.03
	0.33
	12.51
	4.09
	1 415
	1 414
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	93.81
	
	
	
	70.55%
	998
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	73.47
	
	
	
	52%
	735
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	280.64
	
	
	
	
	3 148
	
	

	

	38.
	ТЕРр 58-20-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1.2
	3 051.66
	468.45
	8.32
	3 661.99
	562.14
	9.99
	12.51
	6.9
	15 259
	7 032
	69

	
	
	
	
	2 574.88
	1.29
	
	3 089.86
	1.55
	2.64
	12.57
	
	8 157
	19

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	467.86
	
	
	
	70.55%
	4 974
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	366.40
	
	
	
	52%
	3 667
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 496.25
	
	
	
	
	23 900
	
	

	

	39.
	ТЕРр 58-10-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.78
	7 502.32
	416.30
	16.46
	5 851.81
	324.71
	12.84
	12.51
	7.18
	18 547
	4 062
	92

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	5 514.26
	
	2.61
	1
	
	14 392
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	269.51
	
	
	
	70.55%
	2 866
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	211.06
	
	
	
	52%
	2 112
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 332.38
	
	
	
	
	23 525
	
	

	

	40.
	ТЕРр 58-10-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.28
	5 878.09
	722.88
	10.13
	1 645.87
	202.41
	2.84
	12.51
	7.18
	5 909
	2 532
	20

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	1 440.63
	
	2.33
	1
	
	3 357
	

	
	Объем: 14*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	168.00
	
	
	
	70.55%
	1 786
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	131.57
	
	
	
	52%
	1 317
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 945.44
	
	
	
	
	9 012
	
	

	

	41.
	ТЕРр 58-10-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.14
	4 726.92
	600.70
	10.13
	661.77
	84.10
	1.42
	12.51
	7.18
	2 503
	1 052
	10

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	576.25
	
	2.5
	1
	
	1 441
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	69.80
	
	
	
	70.55%
	742
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	54.67
	
	
	
	52%
	547
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	786.24
	
	
	
	
	3 792
	
	

	

	42.
	ТЕРр 58-10-6 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.27
	8 841.92
	600.70
	10.13
	2 387.32
	162.19
	2.73
	12.51
	7.18
	4 760
	2 029
	20

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	2 222.39
	
	1.22
	1
	
	2 711
	

	
	Объем: 14+13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	134.62
	
	
	
	70.55%
	1 431
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	105.42
	
	
	
	52%
	1 055
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 627.36
	
	
	
	
	7 247
	
	

	

	43.
	ТЕРр 58-22-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.75
	1 440.12
	409.66
	1.26
	1 080.09
	307.25
	0.95
	12.51
	7.2
	7 116
	3 844
	7

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	771.89
	
	4.23
	1
	
	3 265
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	255.02
	
	
	
	70.55%
	2 712
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	199.71
	
	
	
	52%
	1 999
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 534.82
	
	
	
	
	11 827
	
	

	

	44.
	ТЕР 12-01-009-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	1.2
	8 902.85
	408.62
	39.83
	10 683.42
	490.35
	47.79
	12.51
	6.89
	38 523
	6 134
	329

	
	
	
	
	8 454.40
	3.78
	
	10 145.28
	4.54
	3.16
	12.48
	
	32 059
	57

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	534.48
	
	
	
	91.8%
	5 683
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55.25%
	
	
	273.43
	
	
	
	44.2%
	2 736
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 491.33
	
	
	
	
	46 943
	
	

	

	45.
	ТЕР 12-01-012-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство снегоограждения, 100 м ограждения
	1.2
	212.72
	90.13
	94.00
	255.27
	108.16
	112.80
	12.51
	6.29
	2 182
	1 353
	710

	
	
	
	
	28.59
	6.84
	
	34.31
	8.21
	3.47
	12.5
	
	119
	103

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	125.68
	
	
	
	91.8%
	1 337
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55.25%
	
	
	64.29
	
	
	
	44.2%
	644
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	445.24
	
	
	
	
	4 162
	
	

	

	46.
	Цена поставщика. 

Снегозадержатель битумный, шт
	540
	20.17
	
	
	10 893.10
	
	
	1
	1
	44 226
	
	

	
	
	
	
	20.17
	
	
	10 893.10
	
	4.06
	1
	
	44 226
	

	
	Объем: 120*4.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =78*1.05/4.06

	

	47.
	ТЕРр 58-2-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.03
	3 273.44
	3 259.25
	14.19
	98.20
	97.78
	0.43
	12.51
	4.05
	1 225
	1 223
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	81.16
	
	
	
	70.55%
	863
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	63.56
	
	
	
	52%
	636
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	242.91
	
	
	
	
	2 724
	
	

	

	48.
	ТЕР 10-01-003-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	3
	394.62
	69.00
	29.78
	1 183.85
	207.00
	89.33
	12.51
	6.53
	5 711
	2 590
	583

	
	
	
	
	295.84
	2.08
	
	887.52
	6.23
	2.86
	12.51
	
	2 538
	78

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106.2%
	
	
	226.45
	
	
	
	90.27%
	2 408
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	53.55%
	
	
	114.18
	
	
	
	42.84%
	1 143
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 524.48
	
	
	
	
	9 262
	
	

	

	49.
	ТССЦ 203-0954 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	1.44
	3 070.76
	
	
	4 421.89
	
	
	
	
	7 568
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	4 421.89
	
	5 255.58
	
	
	7 568
	

	
	Объем: 0.8*0.6*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	ТЕР 10-01-008-08 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.093
	373.54
	335.71
	26.60
	34.74
	31.22
	2.47
	12.52
	7.17
	413
	391
	18

	
	
	
	
	11.23
	
	
	1.04
	
	4.14
	1
	
	4
	

	
	Объем: (3.92*1.42/2*2+1.88+1.82)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106.2%
	
	
	33.16
	
	
	
	90.27%
	353
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	53.55%
	
	
	16.72
	
	
	
	42.84%
	168
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	84.61
	
	
	
	
	933
	
	

	

	51.
	ТССЦ 101-3190 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т
	0.041
	23 811.97
	
	
	976.29
	
	
	
	
	1 962
	
	

	
	
	
	
	23 811.97
	
	
	976.29
	
	47 861.13
	
	
	1 962
	

	
	Объем: 0.092664*0.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	ТЕРр 58-2-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка люков выхода на кровлю, 100 окон
	0.02
	3 273.44
	3 259.25
	14.19
	65.47
	65.19
	0.28
	12.51
	4.05
	817
	815
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	54.11
	
	
	
	70.55%
	575
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	42.37
	
	
	
	52%
	424
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	161.95
	
	
	
	
	1 816
	
	

	

	53.
	ТЕР 10-01-034-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на кровлю (прим.), 100 м2 проемов
	0.0081
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	171.91
	18.68
	6.02
	12.51
	5.84
	666
	234
	35

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	147.22
	0.23
	2.7
	12.53
	
	397
	3

	
	Объем: 0.75*0.54*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106.2%
	
	
	20.08
	
	
	
	90.27%
	214
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	53.55%
	
	
	10.13
	
	
	
	42.84%
	102
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	202.12
	
	
	
	
	981
	
	

	

	54.
	Цена поставщика. 

Люк выхода на крышу (прим.), м2
	0.81
	3 956.07
	
	
	3 204.42
	
	
	1
	1
	15 958
	
	

	
	
	
	
	3 956.07
	
	
	3 204.42
	
	4.98
	1
	
	15 958
	

	
	Объем: 0.75*0.54*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98

	

	55.
	ТЕРр 65-38-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.
	3
	88.07
	12.17
	
	264.21
	36.51
	
	12.51
	1
	1 072
	457
	

	
	
	
	
	75.90
	
	
	227.70
	
	2.7
	1
	
	615
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	37.61
	
	
	
	87.55%
	400
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	21.91
	
	
	
	48%
	219
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	323.72
	
	
	
	
	1 691
	
	

	

	56.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	96.2
	7.34
	
	7.34
	705.70
	
	705.70
	
	5.54
	3 910
	
	3 910

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 21.24+36.36+38.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	57.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	96.2
	26.50
	
	26.50
	2 549.30
	
	2 549.30
	
	5.54
	14 123
	
	14 123

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 21.24+36.36+38.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	405 305.02
	50 456.05
	17 352.78
	
	
	1 939 743
	631 205
	103 033

	
	
	
	337 496.23
	542.34
	
	
	
	1 205 497
	6 786

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	405 040.81
	50 419.54
	17 352.78
	
	
	1 938 671
	630 748
	103 033

	
	
	
	337 268.53
	542.34
	
	
	
	1 204 882
	6 786

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	244 231.03
	
	
	
	
	930 285
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=73.1 - по стр. 2, 7; %=70.55 - по стр. 3-6, 8, 22, 25, 26, 37-43, 47, 52; %=78.8 - по стр. 10, 20; %=76.5 - по стр. 12, 23; %=66.3 - по стр. 14, 16; %=67.15 - по стр. 18; %=80.33 - по стр. 19, 36; %=91.8 - по стр. 28, 44, 45; %=72.25 - по стр. 34; %=90.27 - по стр. 35, 48, 50, 53)
	46 189.22
	
	
	
	
	491 156
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 12, 23; %=56 - по стр. 2, 7; %=52 - по стр. 3-6, 8, 22, 25, 26, 37-43, 47, 52; %=51 - по стр. 10, 20; %=50.4 - по стр. 14, 16; %=40 - по стр. 18; %=37.4 - по стр. 19, 36; %=44.2 - по стр. 28, 44, 45; %=64 - по стр. 34; %=42.84 - по стр. 35, 48, 50, 53)
	31 516.04
	
	
	
	
	315 412
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	482 746.07
	
	
	
	
	2 745 239
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	264.21
	36.51
	
	
	
	1 072
	457
	

	
	
	
	227.70
	
	
	
	
	615
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 55)
	37.61
	
	
	
	
	400
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 55)
	21.91
	
	
	
	
	219
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	323.73
	
	
	
	
	1 691
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	483 069.80
	
	
	
	
	2 746 930
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	10 337.69
	
	
	
	
	58 784
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	493 407.49
	
	
	
	
	2 805 714
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	9 868.15
	
	
	
	
	56 114
	
	

	
	Итог с непредвиденными
	503 275.64
	
	
	
	
	2 861 828
	
	

	
	НДС
	90 589.62
	
	
	
	
	515 129
	
	

	
	Всего с НДС
	593 865.26
	
	
	
	
	3 376 957
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	46 226.83
	
	
	
	
	491 556
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	31 537.95
	
	
	
	
	315 631
	
	


	Составил:
	Гл. Инженер ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»                                        Т.Н. Щемелинина
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	

	Проверил:
	Зам. Директора  ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»                                   С.А. Яровикова 
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
	(должность, подпись, Ф.И.О)


20

