| «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАНО» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 118 250 | руб. | Смета на сумму: | 118 250 | руб. |
| Генеральный директор ООО «УК Старый город» | Директор МКУ «КР МКД» |
| Е.В. Шулепко /______________________ / | С.Б. Русович /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на устройство крыльца многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Чехова, д. 22 |
| Сметная стоимость: | 118.250 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.110 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 18.241 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Входное крыльцо |
| 1. | Е59-3-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Разборка металлических лестничных ограждений. | 100 м решетки |  | 0.06 | 514.68 | 30.88 | 7 266.07 | 436 | 14.119 |
| 1. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 47.3 | 2.838 | 8.430 | 23.92 | 143.350 | 407 | 17.005 |
| 1. 2. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.7 | 0.282 | 1.52 | 0.43 | 3.21 | 1 | 2.112 |
| 1. 3. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 3.9 | 0.234 | 13.15 | 3.08 | 51.59 | 12 | 3.923 |
| 1. 4. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.6 | 0.036 | 95.85 | 3.45 | 448.87 | 16 | 4.683 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 18.18 | 65% | 265 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 14.35 | 48% | 195 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63.41 |  | 896 |  |
| 2. | Е46-04-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Разборка бетонных оснований. | 1 м3 |  | 6.7 | 274.54 | 1 839.44 | 2 182.79 | 14 625 | 7.951 |
| 2. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 7.8 | 52.26 | 9.630 | 503.26 | 163.850 | 8 563 | 17.015 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.86 | 12.462 | 11.230 | 139.95 | 191.220 | 2 383 | 17.028 |
| 2. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.86 | 12.462 | 95.16 | 1 185.88 | 468.45 | 5 838 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 139.95 | 191.22 | 2 383 | 17.028 |
| 2. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 3.72 | 24.924 | 6.03 | 150.29 | 8.99 | 224 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 636.78 | 84% | 9 195 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 385.93 | 48% | 5 254 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 862.14 |  | 29 074 |  |
| 3. | Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0.0134 | 1 275.12 | 17.09 | 21 677.04 | 290 | 16.969 |
| 3. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 154 | 2.0636 | 8.280 | 17.09 | 140.760 | 290 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 12.30 | 61% | 177 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 6.49 | 31% | 90 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35.89 |  | 557 |  |
| 4. | Е01-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0134 | 426.34 | 5.71 | 7 240.24 | 97 | 16.988 |
| 4. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.717704 | 7.960 | 5.71 | 135.180 | 97 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 4.11 | 61% | 59 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 2.17 | 31% | 30 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.99 |  | 186 |  |
| 5. | Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 16.62 | 48.13 | 799.92 | 490.34 | 8 149 | 10.187 |
|  |  | Объем: 6.7*2.2+1.34*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 16.62 | 16.40 | 272.57 | 145.95 | 2 426 | 8.9 |
|  |  | Объем: 6.7*2.2+1.34*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е11-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта: гравием | 100 м2 площади уплотнения |  | 0.0345 | 1 016.27 | 35.06 | 6 899.44 | 238 | 6.788 |
| 7. 1. | З1-100-28 | Рабочий среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 7.7 | 0.26565 | 8.900 | 2.36 | 151.270 | 40 | 16.997 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.88 | 0.03036 | 11.729 | 0.36 | 199.685 | 6 | 17.025 |
| 7. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.011385 | 102.57 | 1.17 | 835.60 | 10 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.13 | 191.22 | 2 | 17.028 |
| 7. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 0.01587 | 95.16 | 1.51 | 468.45 | 7 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.18 | 191.22 | 3 | 17.028 |
| 7. 5. | Х15-3101 | Катки дорожные самоходные гладкие: 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.003105 | 114.60 | 0.36 | 671.01 | 2 | 5.855 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 0.05 | 273.99 | 1 | 17.007 |
| 7. 6. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 0.032085 | 1.34 | 0.04 | 5.13 |  | 3.828 |
| 7. 7. | С408-0104 | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 5.1 | 0.17595 | 168.19 | 29.59 | 1 014.46 | 178 | 6.032 |
| 7. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.22 | 0.00759 | 3.60 | 0.03 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 3.02 | 94% | 43 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 1.74 | 51% | 23 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39.82 |  | 305 |  |
| 8. | Е06-01-024-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стен крылец и ступеней бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0658 | 74 112.93 | 4 876.63 | 415 225.99 | 27 322 | 5.603 |
| 8. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 358.02 | 23.557716 | 9.280 | 218.62 | 157.880 | 3 719 | 17.013 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.6 | 1.35548 | 15.030 | 20.37 | 256.010 | 347 | 17.034 |
| 8. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 18.8 | 1.23704 | 97.19 | 120.23 | 1 104.78 | 1 367 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18.65 | 256.87 | 318 | 17.034 |
| 8. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.100674 | 113.70 | 11.45 | 810.77 | 82 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.52 | 256.87 | 26 | 17.034 |
| 8. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.017766 | 102.57 | 1.82 | 835.60 | 15 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.20 | 191.22 | 3 | 17.028 |
| 8. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 1.198218 | 2.21 | 2.65 | 10.22 | 12 | 4.624 |
| 8. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.8 | 0.05264 | 3.42 | 0.18 | 13.62 | 1 | 3.982 |
| 8. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.149366 | 101.31 | 15.13 | 999.00 | 149 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.93 | 219.76 | 33 | 16.983 |
| 8. 9. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.00329 | 16 152.00 | 53.14 | 120 128.96 | 395 | 7.437 |
| 8. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.0028294 | 10 705.00 | 30.29 | 54 434.60 | 154 | 5.085 |
| 8. 11. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.004606 | 1 603.30 | 7.38 | 5 828.56 | 27 | 3.635 |
| 8. 12. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.056588 | 1 373.00 | 77.70 | 6 009.15 | 340 | 4.377 |
| 8. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 2.632 | 33.38 | 87.86 | 226.78 | 597 | 6.794 |
| 8. 14. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 6.7116 | 632.95 | 4 248.11 | 3 046.19 | 20 445 | 4.813 |
| 8. 15. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.0017108 | 1 208.60 | 2.07 | 11 305.46 | 19 | 9.354 |
| 8. 16. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.0050666 | 3.60 | 0.02 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 227.04 | 80% | 3 253 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 131.44 | 44% | 1 789 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 235.12 |  | 32 364 |  |
| 9. | С401-0023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 |  | -6.7116 | 632.95 | -4 248.11 | 3 046.19 | -20 445 | 4.813 |
|  |  | Объем: (0.0658)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 6.7116 | 685.00 | 4 597.45 | 3 302.36 | 22 164 | 4.821 |
|  |  | Объем: (0.0658)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е06-01-001-15 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Устройство площадок бентонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0012 | 68 921.11 | 82.71 | 356 808.84 | 428 | 5.175 |
| 11. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 116.82 | 0.140184 | 9.050 | 1.27 | 154.380 | 22 | 17.059 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.44 | 0.023328 | 15.027 | 0.35 | 255.958 | 6 | 17.034 |
| 11. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 18.68 | 0.022416 | 97.19 | 2.18 | 1 104.78 | 25 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.34 | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 11. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.49 | 0.000588 | 113.70 | 0.07 | 810.77 |  | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.01 | 256.87 |  | 17.034 |
| 11. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.000324 | 102.57 | 0.03 | 835.60 |  | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 |  | 17.028 |
| 11. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 5.83 | 0.006996 | 2.21 | 0.02 | 10.22 |  | 4.624 |
| 11. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.1 | 0.00012 | 3.42 |  | 13.62 |  | 3.982 |
| 11. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.71 | 0.000852 | 101.31 | 0.09 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 11. 9. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 30 | 0.036 | 34.52 | 1.24 | 146.02 | 5 | 4.23 |
| 11. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.002 | 0.0000024 | 10 705.00 | 0.03 | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 11. 11. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.04 | 0.000048 | 1 373.00 | 0.07 | 6 009.15 |  | 4.377 |
| 11. 12. | С203-0512 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 3.6 | 0.00432 | 53.41 | 0.23 | 326.25 | 1 | 6.108 |
| 11. 13. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 0.1224 | 632.95 | 77.47 | 3 046.19 | 373 | 4.813 |
| 11. 14. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.01 | 0.000012 | 1 208.60 | 0.01 | 11 305.46 |  | 9.354 |
| 11. 15. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.73 | 0.000876 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.54 | 80% | 22 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 0.89 | 44% | 12 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85.14 |  | 463 |  |
| 12. | С401-0023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 |  | -0.1224 | 632.95 | -77.47 | 3 046.19 | -373 | 4.815 |
|  |  | Объем: (0.0012)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.1224 | 685.00 | 83.84 | 3 302.36 | 404 | 4.819 |
|  |  | Объем: (0.0012)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.0059 | 6 050.46 | 35.70 | 37 496.19 | 221 | 6.19 |
| 14. 1. | З1-100-33 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 0.074576 | 9.400 | 0.70 | 159.830 | 12 | 17.003 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.000944 | 15.080 | 0.01 | 256.870 |  | 17.034 |
| 14. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.000944 | 113.70 | 0.11 | 810.77 | 1 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.01 | 256.87 |  | 17.034 |
| 14. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.001298 | 101.31 | 0.13 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 14. 5. | С101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0001652 | 9 906.00 | 1.64 | 49 384.46 | 8 | 4.985 |
| 14. 6. | С204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 1 | 0.0059 | 5 613.80 | 33.12 | 33 743.67 | 199 | 6.011 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.67 | 80% | 10 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 0.39 | 44% | 5 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36.77 |  | 236 |  |
| 15. | С204-0100 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т |  | -0.0059 | 5 613.80 | -33.12 | 33 743.67 | -199 | 6.008 |
|  |  | Объем: (0.00586)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С204-0097 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т |  | 0.0059 | 5 486.84 | 32.37 | 60 823.56 | 359 | 11.091 |
|  |  | Объем: (0.00586)*(1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е06-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство засыпки фундаментных балок: песком | 100 м3 засыпки |  | 0.0262 | 16 219.44 | 424.95 | 112 954.88 | 2 959 | 6.963 |
| 17. 1. | З1-100-34 | Рабочий среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 196.47 | 5.147514 | 9.510 | 48.95 | 161.770 | 833 | 17.011 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38.2 | 1.00084 | 11.959 | 11.97 | 203.383 | 204 | 17.007 |
| 17. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 12.64 | 0.331168 | 102.57 | 33.97 | 835.60 | 277 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.72 | 191.22 | 63 | 17.028 |
| 17. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.28 | 0.243136 | 95.16 | 23.14 | 468.45 | 114 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.73 | 191.22 | 46 | 17.028 |
| 17. 5. | Х07-0148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 16.28 | 0.426536 | 70.40 | 30.03 | 728.17 | 311 | 10.343 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.52 | 219.76 | 94 | 16.983 |
| 17. 6. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 18.56 | 0.486272 | 1.34 | 0.65 | 5.13 | 2 | 3.828 |
| 17. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 105 | 2.751 | 104.66 | 287.92 | 516.66 | 1 421 | 4.937 |
| 17. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.1 | 0.08122 | 3.60 | 0.29 | 20.52 | 2 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 57.87 | 80% | 830 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 33.51 | 44% | 456 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 516.33 |  | 4 245 |  |
| 18. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.0156 | 1 659.73 | 25.89 | 12 769.15 | 199 | 7.686 |
| 18. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 0.616356 | 8.430 | 5.20 | 143.350 | 88 | 17.005 |
| 18. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.019812 | 15.080 | 0.30 | 256.870 | 5 | 17.034 |
| 18. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.019812 | 32.61 | 0.65 | 300.82 | 6 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.30 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 18. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 0.141492 | 0.62 | 0.09 | 2.92 |  | 4.71 |
| 18. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 0.031824 | 621.09 | 19.77 | 3 247.57 | 103 | 5.229 |
| 18. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.0546 | 3.60 | 0.20 | 20.52 | 1 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 6.11 | 94% | 87 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 3.52 | 51% | 47 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35.52 |  | 334 |  |
| 19. | Е59-3-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Разборка металлических лестничных ограждений. | 100 м решетки |  | 0.06 | 514.68 | 30.88 | 7 266.07 | 436 | 14.119 |
| 19. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 47.3 | 2.838 | 8.430 | 23.92 | 143.350 | 407 | 17.005 |
| 19. 2. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.7 | 0.282 | 1.52 | 0.43 | 3.21 | 1 | 2.112 |
| 19. 3. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 3.9 | 0.234 | 13.15 | 3.08 | 51.59 | 12 | 3.923 |
| 19. 4. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.6 | 0.036 | 95.85 | 3.45 | 448.87 | 16 | 4.683 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 18.18 | 65% | 265 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 14.35 | 48% | 195 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63.41 |  | 896 |  |
| 20. | Е07-05-016-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м ограждения |  | 0.06 | 30 734.01 | 1 844.04 | 208 113.80 | 12 487 | 6.772 |
| 20. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 45.65 | 2.739 | 9.980 | 27.34 | 169.690 | 465 | 17.003 |
| 20. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.0228 | 15.080 | 0.34 | 256.870 | 6 | 17.034 |
| 20. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.38 | 0.0228 | 32.61 | 0.74 | 300.82 | 7 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.34 | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 20. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5.8 | 0.348 | 8.45 | 2.94 | 38.16 | 13 | 4.516 |
| 20. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.21 | 0.1326 | 101.31 | 13.43 | 999.00 | 132 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.72 | 219.76 | 29 | 16.983 |
| 20. 6. | С101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0.15 | 0.009 | 563.43 | 5.07 | 3 748.04 | 34 | 6.652 |
| 20. 7. | С101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.0012 | 12 871.00 | 15.45 | 47 901.91 | 57 | 3.722 |
| 20. 8. | С201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 2.09 | 0.1254 | 14 187.00 | 1 779.05 | 93 924.27 | 11 778 | 6.62 |
| 20. 9. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.006 | 3.60 | 0.02 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 140% | 38.75 | 119% | 560 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 23.53 | 68% | 320 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 906.32 |  | 13 368 |  |
| 21. | Е15-04-030-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.03 | 1 187.73 | 35.63 | 12 760.86 | 383 | 10.749 |
| 21. 1. | З1-100-33 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 71.06 | 2.1318 | 9.400 | 20.04 | 159.830 | 341 | 17.003 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0003 | 15.080 |  | 256.870 |  | 17.034 |
| 21. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0003 | 32.61 | 0.01 | 300.82 |  | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 |  | 17.034 |
| 21. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0009 | 101.31 | 0.09 | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 21. 5. | С101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0246 | 0.000738 | 17 160.00 | 12.66 | 38 845.54 | 29 | 2.264 |
| 21. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.3 | 0.009 | 17.11 | 0.15 | 51.45 |  | 3.007 |
| 21. 7. | С101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 0.081 | 33.01 | 2.67 | 147.90 | 12 | 4.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19.04 | 80% | 273 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 9.42 | 37% | 126 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64.09 |  | 782 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 712.06 |  | 72 606 | 6.778 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 639.57 |  | 62 031 | 6.435 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 713.66 |  | 22 927 | 4.864 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1, 19; %=84 - по стр. 2; %=61 - по стр. 3, 4; %=94 - по стр. 7, 18; %=80 - по стр. 8, 11, 14, 17, 21; %=119 - по стр. 20) |  |  |  |  | 1 043.59 |  | 15 038 | 14.41 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 19; %=31 - по стр. 3, 4; %=51 - по стр. 7, 18; %=44 - по стр. 8, 11, 14, 17; %=68 - по стр. 20; %=37 - по стр. 21) |  |  |  |  | 627.73 |  | 8 545 | 13.613 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 310.89 |  | 85 614 | 7.569 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 072.49 |  | 10 575 | 9.86 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 072.49 |  | 10 575 | 9.86 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 12 383.38 |  | 96 189 | 7.768 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 265.00 | 2.14 | 2 058 | 7.766 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 12 648.38 |  | 98 247 | 7.768 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 252.97 | 2 | 1 965 | 7.768 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 12 901.35 |  | 100 212 | 7.768 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 322.24 | 18 | 18 038 | 7.768 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 15 223.59 |  | 118 250 | 7.768 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 043.59 |  | 15 038 | 14.41 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 627.73 |  | 8 545 | 13.613 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Дятлова Т.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |